PREGÃO
ELETRÔNICO
003/2024

CONTRATANTE (80006)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO (080006)

OBJETO
Serviços de manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, e com intervenções de modernização, adaptação, reparação e adequação predial (serviços eventuais) dos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região (TRT6).

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 6.869.621,10

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 11/07/2024 às 10h (horário de Brasília)

Critério de Julgamento:
menor preço global

Modo de disputa:
aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NÃO

EDITAL:
www.trt6.jus.br (links: Transparência – Aquisições – Licitações)
www.gov.br/compras – Portal de Compras do Governo Federal
www.pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1

Sumário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
(Processo Administrativo Proad n.° 13.382/2024)
Torna-se público que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio da Divisão de Licitações e Compras Diretas (DLIC/CLC), sediada no Cais do Apolo, 739 - 3º andar – Bairro do Recife – Recife/PE – CEP 50030-902, Fones/Fax (81) 3225-3444 / 3225-3445 / e-mail dlic@trt6.jus.br, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, Ato TRT6-GP nº 655/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
# DO OBJETO
  1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de manutenção predial, a ser executado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, e com intervenções de modernização, adaptação, reparação e adequação predial (serviços eventuais) dos imóveis do TRT6, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
  2. A licitação será realizada em único item.
# DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
  1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
    1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
  2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
  3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
  4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
  5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
  6. Não poderão disputar esta licitação:
    1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
    2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
    3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
    4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
    5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
    6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
    7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
    8. agente público do órgão ou entidade licitante;
    9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
    10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
  7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
  8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
  9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
  10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
  11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
  12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
  1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
  2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
  3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.
  4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
    1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
    2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
    3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
    4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
  5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
  6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
    1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
    2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
  7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
  8. Apresentar também as seguintes declarações:
    1. não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;
    2. não foi condenado, o licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo;
  9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
  10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
  11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
  12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
    1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
    2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
  13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
    1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
    2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
  14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
  15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
  16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
  1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
    1. Valor Anual Global;
    2. Quantidade cotada;
    3. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência (Anexo I);
  2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
  3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
  4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
  5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
  6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
  7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
  8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
    1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
    2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
    3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.8.
  9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
  10. Na hipótese de a proposta ser apresentada pela matriz e o faturamento for realizado por CNPJ de filial, ou vice-versa, tal condição deverá constar expressamente da proposta, na qual deverão ser informados os respectivos números de CNPJ, bem como a licitante deverá encaminhar, para fins de habilitação, as provas de regularidade fiscal pertinente a ambos os números.
  11. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
  12. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.
# DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
  1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
  2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
  3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
  4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  5. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM nos termos da fórmula constante do Anexo VIII do termo de referência.
  6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
  7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
  8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (Dez Reais).
  9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
  10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
  11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
    1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
    2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
    3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
    4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
    5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
  12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
    1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
    2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
    3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
    4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
    5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
  13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
    1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
    2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
    3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
    4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
    5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
    6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
  14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
  15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
  16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
  17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
  18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
  19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
  20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
    1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
    2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
    3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
    4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
  21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
    1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
      1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
      2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
      3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
      4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
    2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
      1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
      2. empresas brasileiras;
      3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
      4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
  22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
    1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
    2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
    4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
    5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
  23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
# DA FASE DE JULGAMENTO
  1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
  1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
  2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
    1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
    2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
    3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
  3. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
  4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.6 deste edital.
  5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
  6. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:
    1. CCT - 2023/2024 SINDUSCON - MARRETA
Decisão STF - ADPF 17/MA - 2022
NR 10, 15 (insalubridade) e 16 (periculosidade)
Relatório Sinapi PCI.818-01 (Custos de Composição Analítico)
    1. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado
  2. Será desclassificada a proposta vencedora que:
    1. contiver vícios insanáveis;
    2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
    3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
    4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
    5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
  3. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
  4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
    1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
      1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
      2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
  5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
  6. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
    1. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
    2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade.
    3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
    4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.
  7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
    1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
    2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
  8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
  9. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
  10. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
  11. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
  12. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
  13. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
# DA FASE DE HABILITAÇÃO
  1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
    1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
  2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
  3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
  4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
    1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
  5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por meio eletrônico.
  6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
  7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
  8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
  9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
  10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.
    1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Coordenadoria de Engenharia de Manutenção - CEMA do TRT6, pelo telefone (81) 3225-3449 e 3225-3452, no horário das 08:00 às 15:00 horas, até o último dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.
    2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
  11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
    1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).
  12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
    1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
  13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
    1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MÍNIMO, DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
    2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
  14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
    1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
    2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
  15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
    1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
    2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
  16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
  17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.
  18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
  19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).
  20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
# DOS RECURSOS
  1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
  2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
  3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
    1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
    2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
    3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
    4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
  4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
  5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
  6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
  7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
  8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
  9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
  10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados por meio de contato por e-mail através do dlic@trt6.jus.br.
# DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
  1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
    1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
    2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
      1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
      2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
      3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
      4. deixar de apresentar amostra;
      5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
    3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
      1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
    4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
    5. fraudar a licitação
    6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
      1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
      2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
      3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
    7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
    8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
  2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
    1. advertência;
    2. multa;
    3. impedimento de licitar e contratar e
    4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
  3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
  4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
  5. Na aplicação das sanções serão considerados:
    1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
    2. as peculiaridades do caso concreto
    3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
    4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
    5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
  6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
    1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
    2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
  7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
  8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
  9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta DA UNIÃO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
  10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
  11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
  12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
  13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
  14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
  16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos.
# DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
  1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
  2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
  3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo seguinte e-mail: dlic@trt6.jus.br.
  4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
    1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
  5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
  6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site deste Tribunal, no link https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/licitacoes, ficando as interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações prestadas.
# DA CONTRATAÇÃO
  1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
  2. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
  3. Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração.
    1. A contratação será formalizada mediante instrumento de contrato ou, quando dispensado, emissão de nota de empenho, observadas todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
    2. As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
  4. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
  5. Alternativamente à convocação para comparecer perante este Tribunal para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
  6. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, desde que formalmente autorizado pela Administração.
  7. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.
  8. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
  9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
# DA PROTEÇÃO DE DADOS
  1. As partes envolvidas deverão observar as disposições da Lei nº 13.709, de 14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa-fé na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente edital.
  2. O Contratante figura na qualidade de Controlador dos dados quando fornecidos à Contratada para tratamento, sendo esta enquadrada como Operador dos dados. A Contratada será Controlador dos dados com relação a seus próprios dados e suas atividades de tratamento.
  3. As partes estão obrigadas a guardar o mais completo sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro conhecimento, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou ter acesso, em razão deste edital, ficando, na forma da lei, responsáveis pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilização, sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.
  4. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste edital, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.
  5. Eventualmente, as partes podem ajustar que o Contratante será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes deste subitem.
  6. A Contratada dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Contratante (ATO TRT-GP n.º 242/2021), cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata este item.
  7. Os dados pessoais tratados e operados serão eliminados após o término do objeto deste edital, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:
    1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
    2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
    3. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.
  8. O Encarregado indicado pela Contratada manterá contato formal com o Encarregado pelo contrato indicado pelo Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
  9. Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que forem confiados à Contratada, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD, deverão ser submetidos ao gestor do contrato para que decida previamente sobre a questão.
# DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
  1. As regras para gestão e fiscalização do contrato estão previstas no Termo de Referência (ANEXO I deste Edital).
# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
  1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
  2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
  3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
  4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
  5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
  6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
  7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
  8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
  9. Em qualquer fase do procedimento, o Pregoeiro poderá promover as diligências que julgar necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, sempre contado do recebimento da notificação.
  10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
  11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/licitacoes.
  12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
    1. ANEXO I - Termo de Referência
    2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

Recife, 26 de junho de 2024.

VINICÍUS SOBREIRA BRAZ DA SILVA
Coordenador de Licitações e Contratos - CLC/TRT6

ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO – LICITAÇÃO – Lei nº 14.133/2021

- SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA -

Processo Administrativo Proad n° 7.654/2024

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021).

1.1. Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, e com intervenções de modernização, adaptação, reparação e adequação predial (serviços eventuais) dos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região (TRT6), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Descrição	CATSER/ / CATMAT	Especificação	Nº postos de serviço	Valor estimado anual (R$)
1	Manutenção predial (preventiva e corretiva) dos edifícios do TRT6	1627	Serviços Eventuais (modernização, adaptação, reparação e adaptação predial)	N/A	1.996.406,08
		11106	Materiais de Reposição	N/A	830.111,39
		1627	Mão de Obra Permanente	51	4.043.103,63
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO					6.869.621,10

1.2 - Os valores informados em relação aos serviços eventuais e materiais de reposição são meramente estimativos para efeito de composição da proposta de preço, não existindo, portanto, qualquer obrigatoriedade deste TRT6 na contratação dos serviços, que serão solicitados por demanda.

1.3. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O serviço é enquadrado como continuado, tendo em vista que se trata de uma necessidade permanente da Administração, sendo a vigência plurianual mais vantajosa, considerando as informações presentes nos Estudos Técnicos Preliminares.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021).

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos tópicos 1 e 5 dos Estudos Técnicos Preliminares.

2.1.1.	O documento relativo aos Estudos Técnicos Preliminares encontra-se nos autos do processo administrativo da contratação e será publicado na página eletrônica de transparência das contas públicas do Regional (https://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/contas-publicas).

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “c”, da Lei nº 14.133/2021)

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no item 5 dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea “d”, da Lei nº 14.133/21)

Sustentabilidade e inclusão social
4.1. Os critérios de sustentabilidade estão descritos no item 3 do Anexo I deste Termo de Referência (Especificações Técnicas da Execução do Contrato).

4.2. Além desses critérios, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e na Resolução CSJT nº 310/2021 – Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho:

4.2.1. A Contratada deverá comprovar que emprega um número de jovens aprendizes equivalente a cinco por cento (5%), no mínimo, e quinze por cento (15%), no máximo, dos(as) trabalhadores(as) existentes, conforme estipula o art. 429 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943);

4.2.2.	A Contratada, com 100 (cem) ou mais empregados(as), deverá comprovar o cumprimento da reserva legal, em quantitativo mínimo previsto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, preenchendo de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários(as) reabilitados(as) ou pessoas com deficiência;

4.2.3. Para a contratação decorrente deste Termo de Referência, não será aplicada a regra prevista nos artigos 5º e 6º do Decreto nº 9.450/2018, no artigo 25, § 9º, II, da Lei nº 14.133/2021 e na Resolução CSJT nº 310/2021, pelas seguintes razões:

4.2.3.1. Egressos(as) do sistema prisional devem ser alocados(as) em funções cujas atividades possam ser acompanhadas por servidores(as) da Administração;

4.2.3.2. A depender do perfil criminológico dessas pessoas, colocá-las em função sem acompanhamento pode, em tese, colocar em risco a integridade física de terceiros.

4.2.4. Para a contratação decorrente deste Termo de Referência, a Contratada deverá, na medida do possível, considerando que a mão de obra disponível na construção civil é predominantemente masculina, manter o equilíbrio entre homens e mulheres, preservando o mínimo de 50% de pessoas do sexo feminino;

4.2.4.1. O descumprimento desta reserva deverá ser devidamente justificado.

4.2.5. Na contratação decorrente deste Termo de Referência, a Contratada deverá manter um percentual mínimo de pessoas negras, visando atender ao disposto nos arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010);

4.2.6. Na contratação decorrente deste Termo de Referência, caso haja mão de obra no mercado, a Contratada deverá contratar, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas para mulheres integrantes de grupos vulneráveis, conforme Resolução CNJ nº 497/2023.

Indicação de marcas ou modelos
4.3. Na presente contratação, será admitida a indicação de marcas, características ou modelos de materiais e peças, de acordo com as justificativas contidas no subitem 5.4.2.1.11 do Anexo I deste Termo de Referência (Especificações Técnicas da Execução do Contrato).

4.3.1. Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: TIGRE (tubos e conexões hidráulicas); DECA (peças e metais hidrossanitários); CORAL (tintas, vernizes, massas à base de PVA e acrílicas, seladoras para pinturas) e POTY (cimentos e aglomerantes diversos).

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço
4.4. A Administração não aceitará o uso de produtos como telhas, caixas d’água ou quaisquer outros componentes prediais que contenham amianto ou asbesto, devido ao fato de haver consenso médico, amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, de que esta fibra mineral é considerada cancerígena, isto por diversas instituições, inclusive internacionais, que estudam as patologias oncológicas.

Da exigência de carta de solidariedade
4.5. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso em que reste caracterizada, a critério da avaliação da fiscalização técnica, a necessidade de apresentação deste documento para melhor resguardar a Administração quanto ao requisito de desempenho do componente predial a ser construído, assentado ou instalado.

Subcontratação
4.6. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.6.1. As parcelas de serviços eventuais específicos (modernização, adaptação, reparação e adequação predial) que, por consequência da necessidade de uso de metodologias executivas e componentes prediais especiais, tais como:
- Serviços de limpeza e recuperação de fachadas com utilização de equipamentos específicos, tipo cadeirinha ou balancim e mão de obra para trabalho em altura NR-35;
- Serviços em instalações de combate a incêndio - tubulações, conexões e acessórios em aço galvanizado industrial, central de alarme, sprinklers, detectores de fumaça;
- Serviços de esquadrias em alumínio, em PVC e em vidro temperado;
- Serviços de forros em gesso, modulares em PVC, em placas cimentícias, em gesso acartonado (Drywall), em placas minerais, em placas metálicas perfuradas e modulares em gesso com placas removíveis;
- Serviços de impermeabilização em manta asfáltica aderida a quente e em manta asfáltica aderida a quente aluminizada.

As subcontratações, no entanto, devem estar condicionadas à prévia avaliação e autorização fundamentada da fiscalização técnica, ao emprego de mão de obra, insumos ou supervisão técnica altamente especializados, para a sua consecução.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação
4.8. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.9. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

4.10. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria
4.12. A avaliação prévia dos locais de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e das peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor(a) designado(a) para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

4.13. Para a vistoria, o(a) representante legal da empresa ou responsável técnico(a) deverá estar devidamente identificado(a), apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.13.1. A visita técnica deverá ser realizada até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto à Coordenadoria de Engenharia de Manutenção - CEMA, situada no Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, por meio dos telefones (81) 3225-3449 e 3225-3452, a qual emitirá a autorização e comprovação da realização da vistoria;

4.13.2. A visita técnica tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes, tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das condições para a execução do objeto e, consequentemente, assegurar que o preço ofertado seja compatível com as reais necessidades do Contratante.

4.14. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal, assinada pelo(a) responsável técnico(a) do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e das peculiaridades da contratação.

4.15. A não realização da vistoria não poderá ser justificativa para alteração dos termos contratuais estabelecidos, nem poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a Contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

Condições de execução
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho: discriminados nos Anexo I deste Termo de Referência (Especificações Técnicas da Execução do Contrato).

Local e horário da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

MUNICÍPIO	EDIFÍCIO	ENDEREÇO
Cabo de Santo Agostinho	Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho (1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho)	Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 576
Goiana	Fórum Trabalhista de Goiana (1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho)	Loteamento Novo Horizonte, PE 75, Km 02, Lote II, Quadra 30
Igarassu	Fórum Trabalhista de Igarassu (1ª e 2ª Varas do Trabalho)	Av. Antônio Vicente Novelino, S/N, Santo Antônio
Ipojuca	Fórum Trabalhista de Ipojuca (1ª e 2ª Varas do Trabalho)	Rua do Clube Municipal, S/N, Alto
Jaboatão dos Guararapes	Fórum Trabalhista de Jaboatão dos Guararapes (1ª a 7ª Varas do Trabalho)	Estrada da Batalha, nº 1200, Jardim Jordão
Olinda	Fórum Trabalhista de Olinda (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas do Trabalho)	Rodovia PE-15, Km 4,8, Cidade Tabajara
Paulista	Fórum Trabalhista de Paulista (1ª e 2ª Varas do Trabalho)	Rua Humberto Félix da Cruz, nº 1670, Nobre
Recife	Edifício Sede e Anexos	Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife
Recife	Galpão de Material e Manutenção	Rua do Brum, nº 617, Bairro do Recife
Recife	Galpão da Seção de Transportes	Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife
Recife	STIC - Unidade Afogados	Rua Motocolombó, nº 310, Afogados
Recife	Escola Judicial e Memorial da Justiça do Trabalho	Rua Quarenta e Oito, nº 149, Espinheiro
Recife	Prédio onde será instalado o Fórum AJBA - área ocupada pela Polícia Judicial até o início das obras para sua instalação	Av. Rui Barbosa, 251, Graças
São Lourenço da Mata	Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata	Rua Dr. João Severiano, nº 30
Vitória de Santo Antão	Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão	Av. Henrique de Holanda, S/N, Cajá
Vitória de Santo Antão	Arquivo Geral de Vitória de Santo Antão	Av. Henrique de Holanda, S/N, Cajá
Vitória de Santo Antão	Arquivo Geral (Galpão) – Anexo 1	Av. Henrique de Holanda, 2005/2025, Lote 1-A, Cajá

MUNICÍPIO	EDIFÍCIO	ENDEREÇO
Barreiros	Fórum Trabalhista de Barreiros (1ª e 2ª Varas do Trabalho)	Rua Tancredo Neves, S/N, Centro,
Palmares	Vara do Trabalho de Palmares	Av. Miguel Jassely, nº 13, Cohab I
Ribeirão	Vara do Trabalho de Ribeirão	BR 101 Sul, Km 82

MUNICÍPIO	EDIFÍCIO	ENDEREÇO
Carpina	Vara do Trabalho de Carpina	Rua Martinho Francisco, S/N, Cajá
Limoeiro	Vara do Trabalho de Limoeiro	Rua Severino Vasconcelos Aragão, nº 114, José Fernandes Salsa
Nazaré da Mata	Fórum Trabalhista de Nazaré da Mata (1ª e 2ª Varas do Trabalho)	Praça Fernando Ferreira, nº 23
Timbaúba	Vara do Trabalho de Timbaúba	Av. Estudante Micheline P. Campos, 290, Loteamento Araruna

MUNICÍPIO	EDIFÍCIO	ENDEREÇO
Belo Jardim	Vara do Trabalho de Belo Jardim	Rua Geminiano Maciel, 140, Centro
Caruaru	Fórum Trabalhista de Caruaru (1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho)	Av. Agamenon Magalhães, nº 814, Maurício de Nassau
Garanhuns	Vara do Trabalho de Garanhuns	Rua São Bento, S/N, São José
Pesqueira	Vara do Trabalho de Pesqueira	Rua Ezio Araújo, 255, Centro

MUNICÍPIO	EDIFÍCIO	ENDEREÇO
Salgueiro	Vara do Trabalho de Salgueiro	BR 232, Km 519, S/N, Cohab
Serra Talhada	Vara do Trabalho de Serra Talhada	Av. Vicente Inácio de Oliveira, S/N, Bom Jesus

MUNICÍPIO	EDIFÍCIO	ENDEREÇO
Araripina	Vara do Trabalho de Araripina	Rua Ana Ramos Lacerda, S/N, Centro
Petrolina	Fórum Trabalhista de Petrolina (1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho)	Av. Fernando Menezes de Goes, S/N, Centro

5.3. O horário da prestação dos serviços encontra-se no subitem 6.2 do Anexo I deste Termo de Referência (Especificações Técnicas da Execução do Contrato).

Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execução contratual observará as rotinas especificadas nos itens 4, 5 e 7 do Anexo I (Especificações Técnicas da Execução do Contrato) deste Termo de Referência.

Materiais a serem disponibilizados
5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada fará uso de insumos materiais constantes nas bases públicas referenciadas abaixo, instrumento basilar do objeto desta contratação. Estes insumos subsidiarão o cumprimento da atividade definida como fornecimento de materiais de reposição. Estes produtos têm natureza constituinte e funcional diversa, compreendendo insumos materiais de componentes prediais construídos, assentados e instalados. Quando não forem encontrados os próprios materiais indicados nas bases referenciadas, nem seus similares, a Contratada, sob a aprovação da fiscalização técnica, procederá à consulta devida ao mercado.

Serão consideradas as seguintes bases públicas de consulta para definição dos custos dos insumos materiais:

1.	SINAPI (não desonerada) - Pernambuco;
2.	ORSE - Sergipe;
3.	SICRO2 - Pernambuco;
4.	SICRO3 - Pernambuco;
5.	COMPESA - Pernambuco;
6.	CAERN - Rio Grande do Norte;
7.	EMBASA - Bahia;
8.	SEINFRA - Ceará;
9.	CAEMA - Maranhão;
10.	SUDECAP - Minas Gerais;
11.	SETOP - Minas Gerais;
12.	AGETOP RODOVIÁRIA - Goiás;
13.	AGETOP CIVIL - Goiás;
14.	EMOP - Rio de Janeiro;
15.	SCO - Rio de Janeiro;
16.	SIURB INFRA - São Paulo;
17.	CPOS/CDHU - São Paulo;
18.	SIURB - São Paulo;
19.	FDE - São Paulo;
20.	IOPES - Espírito Santo;
21.	SEDOP - Pará;
22.	DERPR – Paraná;
23.	AGESUL – Mato Grosso do Sul.

5.6. Todos os materiais e peças necessários para a realização dos serviços de manutenção serão fornecidos pela Contratada, cuja obrigação abrangerá, também, o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

5.7. A responsabilidade com relação à aquisição e à integridade dos materiais e peças fornecidos será única e exclusivamente da Contratada. O Contratante não assumirá qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas suas dependências.

5.8. Deverá ser mantido, nas dependências do Contratante, estoque mínimo de materiais e peças básicos, de consumo e de reposição, de forma a suprir as necessidades diárias das rotinas de manutenção.

5.9. A Contratada será responsável pelo fornecimento imediato e substituição de toda e qualquer peça ou material necessário ao perfeito funcionamento das instalações.

5.10. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá alegar falta de materiais ou peças para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

5.11. A Contratada será responsável pela especificação e quantificação dos materiais, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos adicionais do Contratante, advindos de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus(suas) prepostos(as).

5.12. Os materiais a serem fornecidos pela Contratada e empregados nas instalações e equipamentos do Contratante deverão ser obrigatoriamente novos, e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante.

5.13. Não será admitido o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresso consentimento do Contratante, devidamente formalizado em relatório, sob pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do(s) item(s), sem qualquer ônus adicional para o Contratante.

5.14. Só serão pagos pelo Contratante os materiais e peças que forem efetivamente utilizados na manutenção preventiva, corretiva e preditiva, reparos e adaptações.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.15. As informações para que a proponente se cientifique dos elementos dimensionais necessários para realizar o levantamento dos custos e a consequente elaboração do preço propositivo para prestação do serviço, objeto deste certame licitatório, encontram-se detalhados nos seguintes tópicos dos Estudos Técnicos Preliminares: subitem 3.3 - Dos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos; 5.2 - Localização dos imóveis do TRT6 e respectivas áreas; 5.3 - Descrição das atividades específicas de manutenção a serem realizadas; 5.4 – Metodologia geral da gestão do serviço de manutenção predial a ser executado e item 6 - Estimativa das quantidades.

5.16. Consoante as informações constantes no subitem 5.4.4 dos Estudos Técnicos Preliminares, e o critério de julgamento de menor preço global, a licitante definirá o preço para o item relativo aos materiais de reposição, através da apresentação, em sua proposta comercial, do valor do fator K para composição deste elemento de custo, sendo o menor preço diretamente proporcional ao menor valor apresentado para esta constante, considerando:

VFMR = (K+1) x CMR, onde:

VFMR = Valor final dos materiais de reposição;
K = Constante de precificação dos materiais de reposição;
CMR = Custo dos materiais de reposição, com referência nos valores dos insumos materiais da base SINAPI no mês de assinatura do contrato.

Este coeficiente K deve observar o percentual máximo aceito pelo TRT6, de 16,80% (Acórdão Plenário 2.622/13 do TCU).

5.17. Analogamente ao subitem anterior, o menor preço para o item relativo aos serviços eventuais (modernização, adaptação, reparação e adequação predial) será obtido pela proposta comercial que apresentar a maior taxa de redução (ou desconto) – TR.

VFSE = (ACD + 1) x CRSE, onde:

VFSE = Valor final da planilha orçamentária de serviços eventuais a serem executados;
ACD = Constante de acréscimo contratado incidente sobre o custo direto de execução de serviços eventuais;
CRSE = Custo de referência dos serviços eventuais definido na planilha orçamentária propositiva da Contratada, após análise, eventual correção e aprovação, pela unidade técnica pertinente da Administração, com os custos unitários vinculados ao determinado no Decreto nº 7.983/2013, da Casa Civil da Presidência da República.

O ACD será determinado pela seguinte fórmula:
ACD = { [ (1-TR) x (1+ BDI) ] – 1 } x 100, onde:

TR = Taxa de Redução, em percentual (desconto), expressamente proposta pela licitante, que incidirá diretamente sobre o Custo Unitário Direto de cada serviço, apresentado pela tabela mensal do SINAPI (não desonerada), correspondente ao mês imediatamente anterior ao da assinatura do contrato.
BDI = Percentual correspondente à taxa de Benefícios e Despesas Indiretas da proposta comercial contratada, cujo teto é 25% (vinte e cinco por cento), segundo o Acórdão Plenário 2.622/13 do TCU.

Ou seja, para finalização dos custos dos serviços eventuais, será mais vantajosa para a Administração a proposta que apresentar a maior TR - taxa de desconto ou de redução - relativamente ao BDI máximo, estabelecido em 25%.

5.18. O valor global dos custos de mão de obra é decorrente do preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser disponibilizada pelo TRT6, em conformidade com o contido nos Anexos V e VI deste Termo de Referência (Planilhas de Custos e Formação de Preços e Modelos das Planilhas de Custos e Formação de Preços).

5.19. Em conformidade com as informações anteriores, constantes nos subitens 5.6 a 5.8, a proponente deverá apresentar a proposta de preços no modelo de planilha orçamentária apresentado no Anexo VIII, que integra este Termo de Referência (Composição de Índice para Elaboração da Proposta de Preços);

5.20. A taxa de redução (TR) para a definição do preço de execução do item pertinente aos serviços eventuais, assim como a taxa de incremento K, para a aquisição dos materiais de reposição, deverão incidir sobre os seguintes custos de referência, demonstrados no item 7 dos Estudos Técnicos Preliminares e para os quais foram admitidos TR = 0,00 (ou seja, BDI máximo) e K = 16,80 (ou seja, incremento máximo sobre os preços dos materiais de reposição, extraídos das bases normatizadas):

5.20.1. Materiais de Reposição – R$ 830.111,39;

5.20.2. Serviços eventuais – R$ 1.996.406,08.

5.21. Consoante a informação demonstrada no subitem anterior, os preços constantes nos subitens 5.20.1 e 5.20.2 correspondem aos preços máximos admitidos para os itens referentes aos materiais de reposição e de serviços eventuais.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021)
5.22. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.23. A empresa contratada deverá garantir a execução dos serviços pactuados em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código Civil e, também, estar em consonância com o estabelecido na NBR-15575, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, pertinentemente ao que dispõe o art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

Uniformes
5.24. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus(suas) empregados(as) deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no Tribunal Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o(a) empregado(a), observando o disposto nos itens seguintes:

5.24.1. O uniforme deverá compreender as peças de vestuário descritas no subitem 7.4 do Anexo I deste Termo de Referência (Especificações Técnicas da Execução do Contrato).

5.24.2. Deve ser fornecido 01 (um) conjunto completo de uniforme aos(às) empregados(a) no início da execução do contrato, com substituição completa a cada 08 (oito) meses, ou a qualquer época, de peças do conjunto que não atendam às condições mínimas de apresentação, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a comunicação escrita do Contratante;

5.24.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, adequados à durabilidade;

5.24.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para esta peculiaridade e devem ser substituídos sempre que a empregada relatar que o vestuário funcional lhe causa incômodo ou desconforto dimensional;

5.24.5. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao(à) servidor(a) responsável pela Fiscalização do contrato.

Procedimentos de transição e finalização do contrato
5.25. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

# 6. TERMOS CONTRATUAIS

6.1. Responsabilidades do Contratante e da Contratada

6.1.1. Deveres e responsabilidades do Contratante

6.1.1.1. Assegurar o livre acesso dos(as) empregados(as)/prepostos(as) da Contratada, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.

6.1.1.2. Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa desempenhar suas obrigações dentro da normalidade do contrato, como senha de acesso aos sistemas e programas de controle dos serviços de manutenção utilizados pelo Contratante.

6.1.1.3. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do contrato, através do(a) fiscal devidamente designado(a), na forma prevista na Lei nº 14.133/2021 e nos regulamentos do TRT6.

6.1.1.4. Fornecer ao(à) preposto(a) da Contratada as informações e os esclarecimentos necessários à execução dos serviços objeto deste contrato, bem como orientar sobre a prestação de serviços e as normas do Contratante.

6.1.1.5. Exercer a Fiscalização por servidor(a) ou comissão de servidores(as) do TRT6, que terá autoridade para proceder a toda e qualquer ação de orientação geral e controle da execução contratual.

6.1.1.6. Determinar à Contratada que corrija, refaça, reedite ou reconstrua as partes do objeto contratual executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações ou normas técnicas.

6.1.1.7. Comunicar à Contratada, por escrito, por meio do preposto, as irregularidades observadas na execução dos serviços.

6.1.1.8. Manter organizado e atualizado o sistema de controle com registro das ocorrências e dos serviços, descritos de forma analítica.

6.1.1.9. Acompanhar e atestar a prestação dos serviços contratados e indicar a ocorrência de eventuais inconformidades ou não cumprimento do contrato.

6.1.1.10. Conceder prazo para que a Contratada regularize as obrigações contratuais, trabalhistas ou as condições de habilitação, sob pena última de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou incapacidade para correção da situação.

6.1.1.11. Encaminhar à Secretaria Administrativa os documentos para exame e deliberação sobre a possível aplicação de sanções administrativas.

6.1.1.12. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, neste Termo de Referência, no edital de licitação e no contrato a ser firmado.

6.1.1.13. Observar todas as orientações fornecidas pela Contratada, por meio de preposto(a), visando ao cumprimento dos serviços contratados.

6.1.1.14. Realizar os pagamentos devidos na forma, no prazo e nas condições previstas neste Termo de Referência, no edital de licitação e no contrato a ser firmado, de acordo com a efetiva realização das atividades constantes no objeto, bem como realizar as devidas retenções, nos percentuais e nos prazos previstos em Lei.

6.1.1.15. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, informando a situação da relação contratual.

6.1.2. Deveres e responsabilidades da Contratada

6.1.2.1. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, sendo de sua responsabilidade a gestão da mão de obra necessária para a realização dos serviços, objeto deste Termo de Referência.

6.1.2.2. Designar preposto(a), por meio de carta de preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos à execução do objeto do contrato.

6.1.2.3. O(A) responsável técnico(a) da empresa poderá acumular a função de preposto(a) da Contratada.

6.1.2.4. Submeter ao TRT6, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder à sua devolução, no prazo fixado pelo Contratante.

6.1.2.5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários.

6.1.2.6. Responsabilizar-se por orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização.

6.1.2.7. Reconstituir todas as partes danificadas, por erro próprio, na execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da Contratada.

6.1.2.8. Substituir, sempre que exigido pelo TRT6 e independentemente de justificativa por parte do Contratante, qualquer empregado(a) cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, bem como sem uniformes adequados ou sem crachá de identificação e/ou desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados aos serviços em execução.

6.1.2.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos(das) seus(suas) empregados(a) que porventura sofram acidentes ou que sejam acometidos(as) de mal súbito, além de providenciar a sua substituição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas nos casos de impossibilidade de comparecimento ao local de trabalho.

6.1.2.10. Responsabilizar-se pelo transporte de seus(suas) empregados(as) até as dependências do Contratante e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos.

6.1.2.11. Remeter ao Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relação de empregados(as) que fruirão férias no período subsequente, assim como daqueles(as) que irão substituí-los(as).

6.1.2.12. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao TRT6 ou a terceiros, por seus(suas) prepostos(as) ou empregados(as), em atividade nas dependências do TRT6, desde que fique comprovada a sua responsabilidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.1.2.13. Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados satisfatórios, com o mínimo de transtorno para o TRT6, devendo, para tanto, programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados, desde que previamente aprovado pela Administração do TRT6.

6.1.2.14. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.

6.1.2.15. Manter vínculo empregatício com os(as) seus(suas) empregados(as), sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais obrigações, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.

6.1.2.16. Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato e o contido na Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional.

6.1.2.17. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

6.1.2.18. Proceder à limpeza e à retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

6.1.2.19. Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

6.1.2.20. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do TRT6, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, e obrigando-se a atender prontamente a suas reclamações.

6.1.2.21. Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos(as) os(as) empregados(as) a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles(as) designados(as) pela Contratada para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no TRT6.

6.1.2.22. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências deste tipo, os seus empregados forem vítimas em função do desempenho do serviço ou em conexão com eles.

6.1.2.23. Fornecer, além do uniforme e crachás de identificação, equipamentos de proteção individual – EPI’s - a todos(as) os(as) empregados(as) cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

6.1.2.24. Arcar com o custo do transporte e do deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços.

6.1.2.25. Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.

6.1.2.26. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do TRT6.

6.1.2.27. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

6.1.2.28. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.2.29. Apresentar, no máximo, a cada 12 (doze) meses, o plano de manutenção preventiva a ser seguido, contendo a relação dos locais que serão contemplados, para fins de análise e aprovação da fiscalização;

6.1.2.30. O primeiro plano de manutenção preventiva deverá ser fornecido pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo com a Fiscalização.

6.1.2.31. Apresentar, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, quando solicitada pela Fiscalização do contrato, planilha orçamentária contendo todos os serviços eventuais e/ou estimativas de custos de materiais de reposição necessários à solução dos problemas existentes na Unidade demandante.

6.1.2.31.1. Relativamente ao subitem anterior, em função de menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo poderá ser reduzido, a critério da Fiscalização, desde que seja previamente informado à Contratada.

6.1.2.31.2. A depender de pedido fundamentado da Contratada, e após ciência prévia e aprovação da Fiscalização, o prazo poderá ser prorrogado por até igual período.

6.1.2.32. Iniciar os serviços eventuais – modernização, adaptação, reparação e adequação predial - no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da expedição da respectiva Ordem de Serviço.

6.1.2.32.1. A depender de pedido fundamentado da Contratada, e após ciência prévia e aprovação da Fiscalização do contrato, o prazo poderá ser prorrogado de comum acordo.

6.1.2.33. O prazo de conclusão dos serviços de manutenção corretiva será definido pela Fiscalização na correspondente OS ou por meio de outro instrumento equivalente.

6.1.2.34. Apresentar, semanalmente, para fins de conferência da Fiscalização do contrato, todas as planilhas orçamentárias referentes a Ordens de Serviços executadas, com ou sem custo, no período máximo de até 08 (oito) dias corridos do encerramento dos respectivos serviços, em especial, os referentes ao total de materiais de reposição empregados quando da manutenção corretiva nos imóveis deste TRT6.

6.1.2.35. Pagar os salário aos(as) empregados(as) de acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva da categoria, e no caso de ausência de prazo no documento coletivo até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

6.1.2.36. Emitir mensalmente uma nota fiscal, de valor fixo, relativa à equipe permanente de realização dos serviços de manutenção preventiva, preditiva, detectiva e corretiva.

6.1.2.37. Entregar a nota fiscal emitida à Fiscalização do contrato, para fins de atesto e posterior envio para pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas em conformidade com a legislação em vigor.

6.1.2.38. Fornecer, mensalmente, ao Contratante, os comprovantes de pagamentos de seus(suas) empregados(as) e o comprovante de recolhimento dos encargos tributários e previdenciários a eles(as) relativos, bem como os referentes à execução do contrato.

6.1.2.39. Manter o(a) responsável técnico(a), indicado na habilitação técnica, para que este(as) assuma, perante a Administração, a responsabilidade que lhe é pertinente na prestação do serviço, com poderes para deliberar sobre determinações de urgência que se tornem necessárias.

6.1.2.40. Garantir os serviços contratados em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil e com o estabelecido na NBR-15.575 da ABNT.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/2021)

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O Contratante poderá convocar o(a) preposto(a) da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato, pertinentes à regular execução do contrato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o(a) representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 45).

Preposto
7.6. A Contratada designará formalmente o(a) preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.7.O(A) preposto(a) da Contratada deverá comparecer a reuniões quinzenais com a Fiscalização técnica da Administração, ou sempre que sua presença se fizer necessária na Sede do TRT6, para deliberação de assuntos pertinentes à execução do contrato.

7.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do(a) preposto(a) da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro(a) para o exercício da atividade.

7.9. O Contratante poderá convocar o(a) preposto(a) ou representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Rotinas de Fiscalização
7.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos(as) fiscais do contrato, ou pelos(as) respectivos(as) substitutos(as) (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica
7.11. O(A) fiscal técnico(a) do contrato acompanhará a sua execução, para que sejam cumpridas todas as condições nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, VI).

7.12. O(A) fiscal técnico(a) anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à sua execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246/2022, art. 22, II).

7.13. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o(a) fiscal técnico(a) do contrato emitirá notificações para a correção da sua execução, determinando prazo para isso (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, III).

7.14. O(A) fiscal técnico(a) informará ao(à) gestor(a) do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º e Decreto nº 11.246/2022, art. 22, IV).

7.15. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o(a) fiscal técnico(a) do contrato comunicará o fato imediatamente ao(à) gestor(a) (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, V).

7.16. O(A) fiscal técnico(a) comunicará ao(à) gestor(a) do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246/2022, art. 22, VII).

7.17. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a regularidade efetiva dos serviços de manutenção predial, através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), do plano de manutenção aprovado, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

7.18. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o(a) fiscal técnico(a) designado(a) deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.19. O(A) fiscal técnico(a) do contrato deverá apresentar ao(à) preposto(a) da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

7.20. O(A) preposto(a) deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

7.21. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo(a) fiscal técnico(a), desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

7.22. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada, de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

7.23. É vedada a atribuição, à Contratada, da avaliação de desempenho e da qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.

7.24. O(A) fiscal técnico(a) poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

7.25. A Fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei nº 14.133/2021 (art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e art. 62 da IN SEGES/MP nº 05/17).

7.26. A conformidade do material, da técnica ou do equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso (art. 47, §2º da IN SEGES/MP nº 05/2017).

7.27. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.27.1. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou à sequência dos serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados(as) pela Administração.

7.27.2. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

7.27.3. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços, com a devida justificativa técnica elaborada por profissional dotado(a) das atribuições profissionais pertinentes.

7.27.4. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato, às expensas da Contratada.

7.27.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando, se plenamente justificados pela Contratada, os eventuais ajustes de prazo que poderão ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos.

7.27.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados através de profissionais com atribuições técnicas compatíveis, além de verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, pôr vista e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada.

7.27.7. Verificar e aprovar, por profissionais tecnicamente habilitados(as), os relatórios de execução dos serviços, elaborados em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo.

7.27.8. Realizar a comunicação entre a Fiscalização e a Contratada através de mensagem eletrônica e correspondência oficial.

7.28. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus(suas) agentes, gestores(as) e fiscais, de conformidade.

7.29. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa SEGES/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

7.30. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o(a) fiscal técnico(a) do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Fiscalização Administrativa
7.31. O(A) fiscal administrativo(a) do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246/2022).

7.32. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o(a) fiscal administrativo(a) atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao(à) gestor(a) do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 11.246/2022, art. 23, IV).

7.33. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo, e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um(a) determinado(a) empregado(a).

7.34. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

7.34.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

7.34.1.1. No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

7.34.1.1.1. Relação dos(as) empregados(as), contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos(as) responsáveis técnicos(as) pela execução dos serviços, quando for o caso;

7.34.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos(as) empregados(as) admitidos(as) e dos(as) responsáveis técnicos(as) pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;

7.34.1.1.3. Exames médicos admissionais dos(as) empregados(as) da Contratada que prestarão os serviços; e

7.34.1.1.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

7.34.1.2. Entrega mensal, até o dia 12 (doze) do mês subsequente à realização dos serviços, ao setor responsável pela fiscalização do contrato, dos seguintes documentos (art. 50 da Lei n.º 14.133/2021):

7.34.1.2.1. Cartões ou folhas de ponto;

7.34.1.2.2. Folha de pagamento analítica e/ou dos contracheques, em que conste o Contratante como tomador dos serviços;

7.34.1.2.3. Comprovantes de pagamento dos salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário (depósitos bancários);

7.34.1.2.4. Comprovantes de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

7.34.1.2.5. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos(as) empregados(as) dispensados(as) durante o curso da prestação do serviço, até a data da extinção do contrato;

7.34.1.2.6. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, cesta básica ou outros que venham a ser exigidos por lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho);

7.34.1.2.7. Comprovante de recolhimento do FGTS;

7.34.1.2.8. Documento GFIP;

7.34.1.2.9. Comprovante de recolhimento do INSS, que poderá ser entregue até o dia 22 (vinte e dois) de cada mês.

7.34.1.3. Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

7.34.1.3.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

7.34.1.3.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede da Contratada;

7.34.1.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

7.34.1.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.34.1.4. Entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo Contratante, quaisquer dos seguintes documentos:

7.34.1.4.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado(a), a critério da Administração Contratante;

7.34.1.4.2. Folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte Contratante;

7.34.1.4.3. Contracheques dos(as) empregados(as) relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

7.34.1.4.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado(a); e

7.34.1.4.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

7.34.1.5. Entregar cópia da documentação abaixo relacionada, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo até 30 (trinta) dias corridos após a extinção ou rescisão do contrato:

7.34.1.5.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos(as) empregados(as) prestadores(as) de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria ou documentos que comprovem que os(as) empregados(as) serão realocados(as) em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, conforme prevê o artigo 64 da IN SEGES/MP n.º 05/2017;

7.34.1.5.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

7.34.1.5.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas das individuais do FGTS de cada empregado(a) dispensado(a);

7.34.1.5.4. Exames médicos demissionais dos(as) empregados(as) dispensados(as).

7.34.2. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará as seguintes diretrizes:

7.34.2.1. Fiscalização inicial (quando a prestação de serviços for iniciada):

7.34.2.1.1. Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos(as) os(as) empregados(as) terceirizados(as) que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

7.34.2.1.2. Todas as anotações contidas na CTPS dos(as) empregados(as) serão conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela Contratada e pelo(a) empregado(a);

7.34.2.1.3. O número de terceirizados(as) por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

7.34.2.1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

7.34.2.1.5. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a Contratada;

7.34.2.1.6. Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

7.34.2.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

7.34.2.2.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;

7.34.2.2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

7.34.2.2.3. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF;

7.34.2.3. Fiscalização quadrimestral (durante o desenvolvimento da execução contratual):

7.34.2.3.1. Deverá ser exigida, mediante indicação dos(as) empregados(as) que preenchem as referidas vagas, conforme disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/2021, a comprovação de que a Contratada mantém a reserva de cargos prevista em lei ou outras normas específicas para:

7.34.2.3.1.1. Pessoa com deficiência ou reabilitado(a) da Previdência Social (art. 93 da Lei nº 8.213/1991);

7.34.2.3.1.2.	Aprendiz (Art. 429 da CLT - Decreto-Lei nº 5.452/1943);

7.34.2.3.1.3.	Manter a equidade de gênero, dentro do possível, considerando as especificidades da mão de obra na construção civil (Resolução CSJT nº 310/2021);

7.34.2.3.1.5.	Efetivar a igualdade racial (artigos 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial – Lei nº 12.288/2010 e Resolução CSJT nº 310/2021);

7.34.2.3.1.6.	Mulheres em situação de vulnerabilidade, no que for possível (artigo 25, § 9º, II, da Lei nº 14.133/2021 e Resolução CNJ nº 497/2023).

7.34.2.4. Fiscalização diária:

7.34.2.4.1. Devem ser evitadas ordens diretas do Contratante dirigidas aos(às) terceirizados(as). As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao(à) preposto(a) da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos(às) empregados(as) terceirizados(as) devem ser dirigidas ao(à) preposto(a).

7.34.2.4.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada.

7.34.2.4.3. Devem ser conferidos(as), por amostragem, diariamente, os(as) empregados(as) terceirizados(as) que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

7.34.3. Cabe à Fiscalização do contrato verificar se a Contratada observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos(às) empregados(as), respeita a estabilidade provisória deles(as) e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos(as) empregados(as) no dia e percentual previstos, verificando, ainda, a necessidade de se proceder à repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da Contratada.

7.34.4. O Contratante deverá solicitar, por amostragem, aos(às) empregados(as), seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes, de modo que, ao final de um ano, os extratos de todos(as) os(as) empregados(as) tenham sido avaliados.

7.34.5. Sempre que houver admissão de novos(as) empregados(as) pela Contratada, os documentos elencados no item 7.34.1.1 acima deverão ser apresentados.

7.34.6. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item 7.34.1.5 acima no prazo de 30 (trinta) dias após o seu recebimento, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

7.34.7. A cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, a Contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos(às) empregados(as) alocados(as), em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

7.34.7.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.

7.34.7.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.

7.34.7.3. Não haverá pagamento adicional pelo Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.

7.34.8. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

7.34.9. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

7.34.10. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os(as) fiscais ou gestores(as) de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

7.34.11. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os(as) fiscais ou gestores(as) de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

7.34.12. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

7.34.13. A Administração Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

7.34.14. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada (art. 121, § 3º, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021).

7.34.15. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, o Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos(às) empregados(as) da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido à Contratada (art. 121, § 3º, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021).

7.34.15.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

7.34.15.2. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os(as) empregados(as) da Contratada.

7.34.16. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

7.34.17. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

7.34.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

7.34.19. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa SEGES/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

7.34.20. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o(a) fiscal administrativo(a) deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao(à) gestor(a) do contrato.

Fiscalização Setorial

7.35. A fiscalização setorial é de competência das unidades autônomas (Fóruns Trabalhistas, Varas do Trabalho, Escola Judicial/Memorial da Justiça do Trabalho, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e Arquivo Geral), a ser exercida pelo(a) responsável por ela.

7.36. O(a) fiscal setorial fará o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos, dando suporte às fiscalizações técnica e administrativa, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em unidades distintas ou em setores desconcentrados de uma mesma unidade do TRT6;

7.36.1. Para tanto, os respectivos fiscais setoriais receberão cópias do contrato, no qual constará o rol de responsabilidades a serem observadas, de forma a verificar o seu fiel cumprimento, principalmente em relação à efetiva prestação dos serviços baseada nos demais critérios nele definidos.

7.37. É de responsabilidade do fiscal setorial:

7.37.1. Informar ao(à) gestor(a) sobre a qualidade do material fornecido pela Contratada;

7.37.2. Informar ao(à) gestor(a) sobre eventuais descumprimentos identificados;

7.37.3. Registrar as ocorrências relativas aos documentos do contrato, comunicando ao(à) gestor(a) aquelas que necessitam de providências para que sejam regularizadas;

7.37.4. Acompanhar a execução do contrato, verificando a conformidade da prestação dos serviços e preenchendo mensalmente as "Fichas de Inspeção", que servirão de base para os cálculos dos valores mensais devidos à Contratada.;

7.37.5. Permanecer em contato com o(a) gestor(a) para um melhor andamento da fiscalização;

7.37.6. Ajudar o(a) gestor(a) e o(a) fiscal administrativo(a) no controle dos(as) empregados(as) alocados(as), informando mensalmente os nomes dos(as) funcionários(as) que prestaram serviço no mês em referência, inclusive quando houver demissão, admissão ou férias;

7.37.7. Comunicar de imediato ao(à) gestor(a) sobre a ausência do(a) empregado(a) terceirizado(a) ao trabalho, para que este possa diligenciar com a Contratada a substituição do(a) empregado(a);

7.37.8. Comunicar formalmente ao(à) gestor(a) evento que cause a impossibilidade da continuidade do serviço.

7.38. Devem ser evitadas ordens diretas do Contratante dirigidas aos(às) terceirizados(as). As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao(à) preposto(a) da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos(às) empregados(as) terceirizados(as) devem ser dirigidas ao(à) preposto(a).

7.39. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada.

Gestor do Contrato
7.40. O(A) gestor(as) do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, IV).

7.41. O(A) gestor(a) acompanhará os registros realizados pelos(as) fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à sua execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior, aquelas que ultrapassarem a sua competência (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, II).

7.42. O(A) gestor(a) do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, III).

7.43. O(A) gestor(a) do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, VIII).

7.44. O(A) gestor(a) do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, X).

7.45. O(A) gestor(a) do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto nº 11.246/2022, art. 21, VI).

7.46. O(A) gestor(a) do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF, para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão, nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, alínea “g”, da Lei nº 14.133/2021)

Dos critérios de aferição e medição para faturamento
8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada (item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017):

8.2.1. Não produziu os resultados acordados;

8.2.2. Deixou de executar ou não executou, com a qualidade mínima exigida, as atividades contratadas; ou

8.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

Do recebimento
8.4. Os serviços permanentes serão recebidos mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação, pelos(as) fiscais técnico(a) e administrativo(a), mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021, e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246/2022).

8.5. Os serviços eventuais serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias, contados da comunicação da conclusão dos serviços pela Contratada, pelos(as) fiscais técnico(a) e administrativo(a), mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021, e Arts. 22, X, e 23, X, do Decreto nº 11.246/2022).

8.5.1. Somente serão recebidos pelo TRT6 os serviços que se enquadrarem nas especificações técnicas e demais condições estabelecidas no edital de licitação;

8.5.2. Os serviços realizados que impliquem ônus extra para o TRT6, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à Contratada qualquer alegação em contrário;

8.5.3. Se, após a realização da vistoria, for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à Contratada, o prazo para a efetivação do recebimento dos serviços será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas;

8.5.4. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela sua solidez e segurança e dos materiais empregados, nem a responsabilidade da Contratada em seguir rigorosamente o que preceituam o Código do Consumidor, o Código Civil Brasileiro e ao que molda a norma NBR 15.575, da ABNT - vigentes-, durante o período de garantia legal previsto para o serviço, ou em conformidade com jurisprudências pertinentes a cada caso.

8.6. O(A) fiscal técnico(a) realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246/2022).

8.7. O(A) fiscal administrativo(a) realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Art. 23, X, Decreto nº 11.246/2022).

8.8. O(A) fiscal administrativo(a) deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao(à) gestor(a) do contrato.

8.9. O(A) fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.10. Para efeito de recebimento provisório, o(a) fiscal técnico(a) do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao(à) gestor(a) do contrato;

8.10.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

8.10.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133/2021).

8.10.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.11. Quando a fiscalização for exercida por um(a) único(a) servidor(a), o termo detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao(à) gestor(a) do contrato para recebimento definitivo.
8.12. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, pelo(a) gestor(a), após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.12.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos(as) fiscais técnico(a), administrativo(a) e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246/2022).

8.12.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

8.12.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

8.12.4. Comunicar à empresa Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização e pela gestão, com base na quantidade de serviço efetivamente prestado por ela.
8.13. O documento fiscal deverá ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO - JT para ateste, liquidação e pagamento.
8.13.1. Para apresentação dos documentos fiscais (notas fiscais), a Contratada deverá efetuar o cadastro no Portal do SIGEO – JT por meio do link https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo.

8.13.2. A contratada poderá ter acesso a um guia detalhado das funcionalidades do sistema SIGEO – JT pelo link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda.

8.14. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa Contratada para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
8.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela Contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
8.16. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
8.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, § 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.18. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

8.19. A contar do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, iniciando a liquidação, o(a) gestor(a) do contrato terá o prazo de 06 (seis) dias úteis para verificar se o documento apresentado contém os respectivos elementos necessários e essenciais, bem como para atestar a referida Nota Fiscal, com ou sem ressalvas. São elementos necessários e essenciais da Nota Fiscal ou Fatura:

8.19.1. O prazo de validade;

8.19.2. A data da emissão;

8.19.3. Os dados do contrato e do Órgão Contratante;

8.19.4. O período respectivo de execução do contrato;

8.19.5. O valor a pagar; e

8.19.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.20. No caso de a Nota Fiscal ser atestada com ressalva ou de erro na apresentação do documento, ou, ainda, qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

8.21. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.21.1. O(A) gestor(a) do contrato deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.21.1.1. Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

8.21.1.2. Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do Órgão ou Entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018).

8.21.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada a sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.21.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.21.4. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

8.21.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.21.6. Após o ateste da Nota Fiscal e devidamente comprovada a regularidade fiscal, o(a) gestor(a) do contrato enviará a documentação pertinente à Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF para a conclusão dos procedimentos de liquidação, no prazo de 04 (quatro) dias úteis.

8.21.6.1. Para fins de conclusão dos procedimentos de liquidação, a SOF novamente verificará se a Nota Fiscal ou Fatura contém os elementos necessários e essenciais ao documento, notadamente quanto às retenções tributárias cabíveis e ao valor dimensionado pela fiscalização e gestão, nos termos do contrato.

Prazo de pagamento
8.22. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.23. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do IPCA como índice de correção monetária.

8.23.1. A compensação financeira prevista neste item será incluída na Fatura/Nota Fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso.

Forma de pagamento
8.24. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

8.25. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.26. De acordo com as normas do Tesouro Nacional, a Ordem Bancária terá sua compensação em até 2 (dois) dias úteis.

8.27. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

8.28. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.29. Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do(a) interessado(a) na Secretaria de Orçamento e Finanças do Contratante.

8.30. Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da Contratada.

8.31. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito
8.32. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

8.33. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.34. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.35. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte da Contratada (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como à certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429/1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.36. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratada) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020, e Anexos).

8.37. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade da Contratada.

Conta-Depósito Vinculada
8.38. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da Contratada, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicável por força do art. 1º da IN SEGES/ME nº 98/2022, são as estabelecidas na Resolução CNJ nº 169/2013, no Ato TRT-GP nº 280/2017 e neste Termo de Referência.

8.39. As despesas para abertura, manutenção e movimentação da Conta-Depósito Vinculada correrão por conta da Contratada, que pode embuti-la na taxa de administração constante de sua proposta, caso haja cobranças de tarifas bancárias.

8.40. O valor da tarifa bancária de abertura, manutenção e movimentação da Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação – depende da agência do Banco do Brasil S/A, podendo o Tribunal, caso haja cobrança, negociar a respectiva isenção ou redução.

8.41. A futura Contratada deve autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos(às) trabalhadores(as), bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8.42. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

8.43. A Contratada autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo Contratante em Conta-Depósito Vinculada específica, em nome do(a) prestador(a) dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos(às) trabalhadores(as), nas condições estabelecidas no item 1.5 do Anexo VII-B, da IN SEGES/MP nº 05/2017.

8.44. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII, da IN SEGES/MP nº 5/2017, será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização deste TRT6 e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

8.44.1. Férias;

8.44.2. 1/3 constitucional de férias;

8.44.3. 13º (décimo terceiro) salário;

8.44.4. Multa do FGTS por dispensa sem justa causa;

8.44.5. Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.

8.45. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP nº 5/2017.

8.46. O saldo da Conta-Depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal e a instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

8.47. Os valores referentes às provisões mencionadas neste Termo de Referência que sejam retidos por meio da Conta-Depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

8.48. A movimentação e o resgate de saldos da Conta-Depósito Vinculada obedecerão ao disposto no Ato TRT-GP-n° 280/2017 e no art. 12, da Resolução CNJ nº 169/2013.

8.49. A Contratada poderá solicitar a autorização do Tribunal Contratante para utilizar os valores da Conta-Depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

8.50. Na situação do subitem acima, a empresa Contratada deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na Conta-Depósito Vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

8.51. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos(às) trabalhadores(as) favorecidos(as).

8.52. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

8.53. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do Anexo XII, da IN SEGES/MP nº 05/2017.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea “h”, da Lei nº 14.133/2021) E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
9.1. O futuro contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de Execução
9.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Exigências de habilitação
9.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica
9.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus(suas) administradores(as);

9.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus(suas) administradores(as);

9.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
9.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.18. Caso o(a) fornecedor(a) seja considerado(a) isento(a) dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.19. O(A) fornecedor(a) enquadrado(a) como microempreendedor(a) individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006 estará dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira
9.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do(a) licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116/2021), ou de sociedade simples;

9.21. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II);

9.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

9.22.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 01 (um);

9.22.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;

9.22.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

9.22.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

9.22.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos (Lei nº 14.133/2021, art. 69, §6º);

9.22.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.23. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

9.23.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

9.23.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

9.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133/2021, art. 65, §1º).

9.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado(a) da área contábil, apresentada pelo(a) fornecedor(a).

Qualificação Técnica
9.26. Declaração de que o(a) licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

9.26.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo(a) responsável técnico(a) do(a) licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.27. A proponente deverá se encontrar regularmente inscrita no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no ato da apresentação da proposta.

9.27.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Operacional
9.28. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.29. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.29.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 12 (meses) na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos;

9.29.2. Comprovação que já executou serviços similares, em vulto e tipologia, aos da contratação pretendida. Neste(s) atestado(s) deve constar o quantitativo de serviços de manutenção predial em edificações com área total mínima de 16.908,92 m², que corresponde a 40% da soma das áreas dos imóveis a serem manutenidos. Estes quantitativos podem ser demonstrados pela soma de mais de um atestado;

9.29.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica de direito público ou privado, ou qualquer outra forma de que o TRT6 possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;

9.30 O TRT6 se reserva ao direito de realizar diligências para comprovar a(s) veracidade(s) do(s) atestado(s), caso considere insuficientes ou insatisfatórias as informações apresentadas neste(s) documento(s), podendo requisitar cópias de contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do(s) conteúdo(s) declarado(s), obrigando-se o licitante a fornecer as informações sem nenhum ônus para este Regional.

9.31. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, aplicável por força da IN SEGES/ME nº 98/2022.

9.32. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.33. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.34. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.35. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.36. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional

9.37. Comprovação de possuir, em seu quadro permanente, ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, a partir da data fixada para a contratação, profissional de nível superior, regularmente registrado(a) no CREA ou no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo da região.

9.38. O(a) profissional indicado(a) na forma supra deverá participar do serviço objeto do contrato e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021).

9.39. Deve a licitante apresentar relação de compromissos assumidos que importem em diminuição de pessoal técnico.

9.40. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.41. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “i”, da Lei nº 14.133/2021)

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 6.869.621,10 (seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e dez centavos), conforme tabela aposta no subitem 1.1 deste Termo de Referência.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea “j”, da Lei nº 14.133/2021)

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: Coordenadoria de Engenharia de Manutenção;
II) Fonte de Recursos: Fontes 1000 e 1138;
III)	Programa de Trabalho: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho;
IV)	Elemento de Despesa: 339030.24A, 339030.24B, 339030.24C, 339030.16A, 339030.16B, 339030.16C, 339030.16D, 339030.16E, 339030.16F;
V) Plano Interno: não há.

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. ANEXOS

12.1. Anexo I - Especificações Técnicas da Execução do Contrato;

12.2. Anexo II - Modelo de Termo de Nomeação de Preposto;

12.3. Anexo III - Qualificação Profissional dos Postos de Trabalho;

12.4 - Anexo IV - Instrumento de Medição de Resultado;

12.5 - Anexo V - Planilhas de Custos e Formação de Preços;

12.6 - Anexo VI - Modelos das Planilhas de Custos e Formação de Preços;

12.7 - Anexo VII - Relação Sintética de Materiais e Serviços;

12.8 - Anexo VIII - Composição de Índice para Elaboração da Proposta de Preços.

ANEXO I DO TERMO DO REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1. As presentes Especificações Técnicas constituem elemento fundamental à prestação dos serviços em todos os imóveis utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), conforme relação contida no subitem 5.2 do Termo de Referência, para realização das seguintes atividades:

1.1.1. Manutenção preventiva, preditiva, detectiva e corretiva das instalações prediais elétricas de baixa tensão. em subestações rebaixadoras de tensão 13,8kV para 380V e de sistemas de geração fotovoltaica, fornecimento e lançamento em infraestrutura de rede estabilizada de 127V, de cabeamento estruturado (lógico), de instalações hidrossanitárias, inclusive bombas d’água;

1.1.2.	Manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras, frigobares, instalações de sonorização, e em todos os seus componentes;

1.1.3.	Serviços de intervenções dos tipos “consertos”, reparações, adaptações, instalações e operações em componentes construtivos, assentados e instalados diversos;

1.1.4.	Operações de correções, reparações e/ou adaptações de serralheria, soldagem, esquadrias metálicas ou de madeira – inclusive de seus acessórios e componentes - marcenaria, divisórias, vidraçaria e gesso (forro e paredes de vedações).

1.2. Este anexo visa a estabelecer os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução das atividades ou etapas dos serviços e, também, definir o padrão dos produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos e assegurar um controle permanente de qualidade.

1.3. Para efeito das considerações anteriores, são estabelecidas as seguintes especificações:

1.3.1.	O termo CONTRATANTE se refere ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6);

1.3.2.	O termo CONTRATADA define a proponente vencedora do certame licitatório, a quem foi adjudicado o contrato;

1.3.3.	O termo FISCALIZAÇÃO corresponde à equipe que representa o TRT6 perante a CONTRATADA - CEMA (Coordenadoria de Engenharia de Manutenção) e a quem a CONTRATADA deverá se reportar;

1.3.4.	O termo TRT6 se refere a todas as Unidades constantes do subitem 5.2 do Termo de Referência, onde serão executados os serviços contratados;

1.3.5.	O termo Administração refere-se à Diretoria-Geral do TRT6 e suas subordinadas administrativas.

1.4. Será sempre considerado que estas especificações são de inteiro conhecimento da CONTRATADA e que esta, também, tem conhecimento de todas as instalações, sistemas e equipamentos que serão mantidos e reparados durante a vigência do contrato, uma vez que procedeu à minuciosa vistoria, ou a dispensou em assunção de conhecimento destes imóveis, executando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho, de modo a não ter incorrido em omissões, as quais jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. Todos os serviços relativos às presentes especificações técnicas se referem à manutenção preventiva, corretiva, preditiva e detectiva ou a todas, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes prediais de propriedade do CONTRATANTE, que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio do CONTRATANTE seja integralmente garantido.

2.2. Diferentemente de obra, que se caracteriza pela construção, recuperação, reforma ou modificação predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, a manutenção visa à ampliação ou à substituição de componentes com o objetivo de conservar-se o requisito de desempenho do componente predial construído, assentado ou instalado, para a sua utilização ou operação.

2.3. É vedado à CONTRATADA alegar a caracterização de obra nos casos de serviço de maiores proporções e de recomposição acessória decorrente de serviços executados, desde que esteja caracterizado o estado de manutenção como supramencionado.

3. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.1. Na concepção dos projetos e execução dos serviços eventuais (modernização, adequação, reparação, adaptação predial) e de manutenção em geral, devem ser considerados, preferencialmente, os seguintes requisitos:

3.1.1. Energia elétrica

3.1.1. Aproveitar a ventilação e iluminação naturais dos edifícios;

3.1.2. Racionalizar demanda real de energia, quando existir contrato específico com concessionária;

3.1.3. Utilizar revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade ou a magnitude do sistema eletromecânico de climatização;

3.1.4. Implantar, quando solicitado, sensores de presença em escadas comuns para a automação das respectivas luminárias, que serão acionadas apenas na presença de pessoas que circulam por elas, evitando desperdícios de energia elétrica com a iluminação do ambiente;

3.1.5. Automatizar a iluminação, de forma a permitir a setorização adequada de comandos (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural;

3.1.6. Usar sempre lâmpadas LED tubulares, de bulbo ou luminárias completas;

3.1.7. Usar cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e de policloreto de vinila – PVC;

3.1.8. Utilizar a Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito Joule;

3.1.9. Realizar a coleta e destinação seletiva dos resíduos e itens para reutilização ou reciclagem, quando couber, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002, do Ministério do Meio Ambiente, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, bem como com o programa de coleta seletiva do TRT6;

3.1.10. Os equipamentos irrecuperáveis ou antieconômicos devem ser inutilizados, descartados ou submetidos ao desfazimento com destinação ambientalmente adequada, de acordo com a natureza e tipo do bem;

3.1.11. A CONTRATADA deverá promover a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401/2008, e contribuir para o programa de logística reversa em todo o material empregado a ser descartado, devolvendo-o para o fabricante ou importador, que será responsável pela destinação final ambientalmente adequada. Deverá, ainda, comprovar a destinação adequada por meio de histórico e documentações comprobatórias dos descartes efetuados;

3.1.12. As lâmpadas e seus componentes devem ser armazenados adequadamente, evitando danos e avarias que proporcionem perda, contaminação ou liberação de substâncias nocivas, para viabilizar posterior recolhimento, transporte e descarte;

3.1.13. A CONTRATADA deve efetuar recolhimento e descarte das lâmpadas e seus componentes após utilização, bem como de seus resíduos e embalagens, enviando o material ao fabricante ou empresa recicladora onde ocorrerá reciclagem ou descarte ambientalmente adequado. Deverá, ainda, comprovar a destinação adequada por meio de histórico e documentações comprobatórias dos descartes efetuados;

3.1.14. A CONTRATADA deve efetuar recolhimento e descarte de produtos eletroeletrônicos e seus componentes após utilização, bem como de seus resíduos e embalagens, enviando o material ao fabricante ou empresa recicladora onde ocorrerá reciclagem ou descarte ambientalmente adequado. Deverá, ainda, comprovar a destinação adequada por meio de histórico e documentações comprobatórias dos descartes efetuados.

3.1.2. Água e esgoto

3.1.2.1. Avaliar a viabilidade de reuso de água cinza (provenientes de lavatórios, tanques e/ou chuveiros), aproveitamento da água de chuva e poços artesianos para fins não potáveis;

3.1.2.2. Utilizar, preferencialmente, o uso de descargas e torneiras mais eficientes;

3.1.2.3. Utilizar torneiras com dispositivo arejador, com sensores ou de fechamento automático;

3.1.2.4. Utilizar válvula de redução de água no rabicho das torneiras;

3.1.2.5. Utilizar mictórios com sensor de presença, fechamento automático ou “secos”;

3.1.2.6. Utilizar bacias sanitárias com caixa acoplada e com sensores ou com válvulas de descarga de duplo acionamento ou a vácuo;

3.1.2.7. Realizar rotinas preventivas e corretivas de manutenção para identificação e reparo de vazamentos ao longo da rede hidráulica;

3.1.2.8. Realizar programa interno de treinamento dos empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de água.

3.1.3. Materiais e acabamentos

3.1.3.1. Empregar tintas à base de água, livres de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;

3.1.3.2. Utilizar outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;

3.1.3.3. Empregar soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação, de maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande impacto ambiental, pela produção de entulho;

3.1.3.4. Empregar formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização;

3.1.3.5. Utilizar andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

3.1.3.6. Utilizar, na edificação ou no canteiro de obras, madeira de origem legal, cuja procedência seja certificada, e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento;

3.1.3.7. Utilizar revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

3.1.3.8. Empregar pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no solo, de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais;

3.1.3.9. Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras;

3.1.4. Os materiais empregados e os serviços executados, objetos da presente contratação, deverão obedecer rigorosamente, entre outras:

3.1.4.1. Às normas e especificações constantes do Termo de Referência;

3.1.4.2. Às normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - em suas versões mais recentes;

3.1.4.3. Às disposições legais da União Federal, do Governo do Estado de Pernambuco e das respectivas Prefeituras Municipais locais;

3.1.4.4. Aos regulamentos das respectivas empresas concessionárias;

3.1.4.5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto;

3.1.4.6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT, ou para melhor complementar os temas previstos por essas;

3.1.4.7. À Resolução n.º 307/86 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

3.1.4.8. À Resolução n° 310/2021 do CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

3.1.4.9. Às disposições do Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos do TRT6;

3.1.4.10. Às disposições da Resolução n.º 365, de 29/09/2023, do CSJT e ao seu Anexo I – Guia de Manutenção Predial da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus;

3.1.4.11. Às disposições da Política de Manutenção Predial do TRT6.

3.1.4.12. Os casos não abordados serão oportunamente definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.

4. DAS DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO

4.1. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

4.2. Deverá a CONTRATADA providenciar a atualização de todas as plantas onde foram feitas alterações em relação ao projeto original, entregando o correspondente "as built" à FISCALIZAÇÃO, imediatamente após a execução dos respectivos serviços.

4.3. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, a mão de obra, o transporte e tudo mais que for necessário à execução, à conclusão e à manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

4.4. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o TRT6, ou as instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

4.5. Todo o material de escritório a ser utilizado pela CONTRATADA será de sua propriedade.

4.6. As marcas e produtos indicados nas especificações e listas de material somente admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos pelas respectivas normas, que cabe à FISCALIZAÇÃO solicitar, às expensas da CONTRATADA, e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

4.7. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

4.8. Caso, por motivo contratual, a FISCALIZAÇÃO desaprove qualquer quantidade do material fornecido, a CONTRATADA terá 24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento do recebimento do comunicado, por escrito ou por mensagem eletrônica enviada pela FISCALIZAÇÃO, para substituir todo o quantitativo do material desaprovado. Essa substituição deverá ser realizada por outros materiais cujas características e condições de desempenho estejam de acordo com as especificações e que atendam a todas as exigências discriminadas pela FISCALIZAÇÃO.

4.9. Caso julgue necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios a eles relativos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos equipamentos e/ou execução dos serviços. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, às suas expensas, e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

4.10. A CONTRATADA deverá submeter, sempre que solicitado, à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material fornecido será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

4.11. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro dos serviços, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

4.12. Caberá à CONTRATADA executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, sempre que solicitados, os testes de recebimento dos equipamentos e materiais especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas técnicas pertinentes.

4.13. Os custos de ensaios, verificações e testes de similaridade, de recebimento ou quaisquer outros, deverão estar implícitos nos respectivos custos de equipamentos e materiais, não cabendo nenhuma reivindicação de ressarcimento pela CONTRATADA.

4.14. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados nos espaços físicos do TRT6.

4.15. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio, determinados pelos órgãos competentes.

4.16. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pela FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, depois de ouvido o autor do projeto.

4.17. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.

4.18. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, quanto à alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo a solicitação amparada comprovadamente no dispositivo do reequilíbrio econômico e financeiro previsto em lei.

4.19. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizados nas proximidades dos imóveis do TRT6. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

4.20. A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada e preservação dos recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/97 e da legislação local, considerando a política socioambiental do TRT6.

4.21. A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, adutoras ou telefone, duto de esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, ao longo e adjacentes aos imóveis do TRT6, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que provocar nelas.

4.22. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou devidas à utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

4.23. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente aos prédios do TRT6. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço que se fizerem necessárias.

4.24. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade.

4.25. A CONTRATADA cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso aos imóveis do TRT6. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

4.26.	Cabe à CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução dos serviços até o cumprimento integral do contrato.

4.27. Os representantes da FISCALIZAÇÃO poderão dar instruções diretamente aos profissionais da CONTRATADA, a título de auxílio, sem que tais instruções possam gerar qualquer subordinação ou interferência na administração da CONTRATADA.

4.28. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

4.29. A equipe técnica da CONTRATADA responsável pelos serviços deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à perfeita execução do contrato.

4.30. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos, e deverá ser atendida no prazo máximo de 48 horas, a contar da solicitação.

4.31. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:

4.31.1. Assim estiver previsto e determinado no contrato;

4.31.2. Algum operário ou técnico, na execução do serviço, não esteja fazendo uso do devido Equipamento de Proteção Individual (EPI);

4.31.3. For necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o projeto;

4.31.4. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos, na forma prevista no contrato;

4.31.5. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

4.31.6. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar, justificadamente, por escrito, com registro no Livro de Ocorrências, ou através de mensagens eletrônicas.

4.32.	A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do local de realização das operações permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das áreas e vias adjacentes e internas ao canteiro que tenham resultado de operações relativas aos serviços.

4.33. A remoção de todo entulho para fora dos imóveis e para local permitido pela FISCALIZAÇÃO será feita pela CONTRATADA a seu ônus, salvo se previsto contratualmente que tal ônus seja do CONTRATANTE.

4.34. As instalações da empresa no local dos serviços deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções desalinhadas, desleixo nelas, que se apresentem desvinculadas dos devidos parâmetros de segurança e que sejam desagradáveis à vista e ao uso.

4.35. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações do TRT6 serão, no mínimo, aqueles determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.36. Caso, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessite elaborar desenhos técnicos, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

4.36.1. Os desenhos técnicos considerados necessários pela FISCALIZAÇÃO deverão ser elaborados pela CONTRATADA e entregues em duas vias, sendo uma delas devolvida à própria CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

4.37. Para os serviços objeto destas especificações, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecânicos e as ferramentas necessárias, bem como utilizar mão de obra qualificada e idônea, de forma a assegurar o progresso satisfatório dos serviços e obter materiais necessários em quantidade suficiente para a sua conclusão nos prazos fixados.

4.38. A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, ou quaisquer outros.

4.39. A FISCALIZAÇÃO poderá admitir subcontratação de serviços eventuais – modernização, adaptação, reparação ou adequação predial -, a ser previamente aprovada pela própria fiscalização técnica, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade da CONTRATADA para o subcontratado, especialista, eventualmente aprovado.

4.40. Não será permitida à CONTRATADA a implantação de alojamento para seus funcionários dentro dos limites do TRT6, salvo se previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

4.41.	Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA transite a esmo, ociosamente, por áreas que não sejam imediatas do trabalho, especialmente se fora do horário estabelecido para a execução de suas atividades.

4.42. As vias internas e externas de acesso não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados sob a responsabilidade da CONTRATADA, de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de terceiros que eventualmente poderão trabalhar concomitantemente.

4.43. No caso em que a CONTRATADA, como resultado das suas operações, venha a prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ela deverá recuperá-las, deixando-as em conformidade com o seu estado original.

4.44. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes nos imóveis do TRT6, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

4.45. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA.

4.46. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA as responsabilidades por quaisquer acidentes ocorridos na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição do patrimônio público ou privado, e por danos causados a pessoas.

4.47. A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os veículos apropriados aos deslocamentos dos componentes de sua equipe para realização dos serviços, inclusive transporte/guarda de materiais, ferramentas e equipamentos.

5. DAS DESCRIÇÕES DAS INSTALAÇÕES, DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS IMÓVEIS E DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

5.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados nos imóveis de propriedade ou posse do CONTRATANTE, em suas edificações, construções, áreas externas, sistemas superficiais ou subterrâneos, em conformidade com as seguintes informações:

5.2. DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS:

5.2.1. Instalações hidrossanitárias, eletrobombas de água;

5.2.2.	Instalações elétricas de luz, força de baixa tensão, fornecimento e lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 127V, de cabeamento estruturado (lógico);

5.2.3. Instalações eletroeletrônicas de sonorização;

5.2.4. Portas e portões de acesso comum, externos e internos;

5.2.5. Componentes internos dos ambientes (divisórias, prateleiras, painéis, bancadas, mobiliários e similares);

5.2.6. Componentes constitutivos das edificações, tais como: estrutura, revestimentos, esquadrias, elementos estruturais.

5.3. DOS EQUIPAMENTOS:

5.3.1. Bombas, motores, transformadores e todos aqueles necessários ao funcionamento das instalações e dos sistemas, com exceção dos equipamentos pertinentes aos sistemas de telefonia, lógica e climatização;

5.3.2. Portas e portões automáticos ou semiautomáticos, internos e externos.

5.4. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

5.4.1. Serão realizadas operações de manutenção preventiva e corretiva em:

5.4.1.1. Instalações das copas e cozinhas;

5.4.1.2. Instalações hidrossanitárias;

5.4.1.3. Instalações elétricas de baixa tensão, (110V/220V/380V), de média-tensão (13,8kV), em grupos geradores e em componentes de geração fotovoltaica;

5.4.1.4. Portas e portões de acesso comum, externos e internos;

5.4.1.5. Componentes internos (divisórias, prateleiras, painéis, bancadas,	mobiliário, etc.);

5.4.1.6. Intervenções pontuais em cobertas (trocas de telhas), impermeabilização (reparos pontuais), janelas (aplicação de selantes).

5.4.2. Da execução dos serviços eventuais – modernização, adequação, reparação e adaptação predial:

5.4.2.1. Das considerações gerais

5.4.2.1.1. O CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, poderá convocar a CONTRATADA, sempre que necessário, para a realização de serviços de modernizações, adaptações, reparações e adequações prediais, denominados serviços eventuais, nos imóveis deste TRT6, definidos em contrato, cujos custos individuais não superem o limite normativo de dispensa de licitação para obras de pequeno porte. Tais trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientação de encarregado da CONTRATADA e supervisionados por engenheiro, responsável técnico, a partir da apresentação, por parte da CONTRATADA, de planilha propositiva analítica própria;

5.4.2.1.2. A CONTRATADA deverá entregar a sua planilha orçamentária propositiva no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitação da FISCALIZAÇÃO. Este prazo poderá ser prorrogado, a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, após prévia análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, quanto à justificação apresentada;

5.4.2.1.2.1. A critério da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e de acordo com a necessidade do serviço, a planilha propositiva poderá ser elaborada pelo TRT6 e submetida à apreciação da CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 08 (oito) corridos para análise;

5.4.2.1.3. A contratação dos serviços dar-se-á por lotes demandados a serem definidos e apresentados pela FISCALIZAÇÃO, quando da emissão das respectivas Ordens de Serviço;

5.4.2.1.4. Os serviços poderão ser executados, distinta e simultaneamente, em mais de um imóvel. Neste caso, em função da dimensão e complexidade do serviço eventual a ser realizado, será definido prazo para sua conclusão em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Tal prazo será registrado na Ordem de Serviço a ser expedida pela FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.5. O prazo máximo para que a CONTRATADA dê início à execução dos serviços demandados pela FISCALIZAÇÃO é de até 05 (cinco) dias úteis a partir da data da expedição da respectiva Ordem de Serviço;

5.4.2.1.6. O descumprimento dos prazos preestabelecidos poderá ensejar a aplicação de multa contratual;

5.4.2.1.7. O prazo acordado estará vinculado a cada serviço a ser realizado, devendo a CONTRATADA possuir condições técnicas, operacionais e gerenciais para, simultaneamente, efetuar serviços eventuais nos imóveis identificados no item 5.2 do Termo de Referência. Nesse sentido, fica estabelecido que, em nenhuma hipótese, será admitida a justificativa de retardo no início dos serviços eventuais, autorizados pelo Tribunal, sob alegação das dimensões e complexidades de outros trabalhos em fase de execução ou a executar;

5.4.2.1.8. Os serviços eventuais caracterizados como emergenciais serão demandados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, para que atue em estrita observância do prazo estabelecido, em função do grau de risco ou de urgência caracterizados. Esta celeridade deverá ser cumprida independentemente do valor total da Ordem de Serviço que, neste caso específico, deverá ter a sua execução iniciada imediatamente após a autorização da Administração;

5.4.2.1.9. Os serviços eventuais envolverão as especialidades profissionais adequadas e específicas a cada tipologia de operação do conjunto a ser realizado;

5.4.2.1.10.	Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos (todos fornecidos pela CONTRATADA), comprovadamente de primeira qualidade, e estarem em conformidade com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

5.4.2.1.11. Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: TIGRE (tubos e conexões hidráulicas); DECA (peças e metais hidrossanitários); CORAL (tintas, vernizes, massas à base de PVA e acrílicas, seladoras para pinturas); POTY (cimentos e aglomerantes diversos); e outras a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. A indicação destas marcas como padrão de referência fundamenta-se no fato de que os seus produtos apresentam comprovado requisito de desempenho satisfatório, são de uso comum no mercado e apresentam preços unitários que estabelecem vantagem na relação custo x benefício.

5.4.2.1.12. Para fins de medição e pagamento, serão considerados como serviços eventuais aqueles que, ainda que tenham natureza preventiva, não sejam executados diretamente pela equipe permanente.

5.4.2.2. Das tipologias dos serviços que compõem os serviços eventuais:

5.4.2.2.1. Locação de equipamentos para conferir viabilidade da execução dos serviços, tais como: andaimes, marteletes pneumáticos, plataformas elevatórias, container estacionário, caminhão caçamba, e similares.

5.4.2.2.2. Serviços de manutenção e correção em obras civis, caracterizados por reparação e/ou modernização;

5.4.2.2.3. Serviços de pintura;

5.4.2.2.4. Serviços de serralheria e solda;

5.4.2.2.5. Serviços em esquadrias metálicas e vidraçaria;

5.4.2.2.6. Serviços de marcenaria em geral;

5.4.2.2.7. Serviços em divisórias (remanejamento e substituição);

5.4.2.2.8. Serviços em forros e paredes de gesso;

5.4.2.2.9. Serviços de impermeabilizações;

5.4.2.2.10. Serviços de reparação pontual de elementos estruturais e de revestimentos;

5.4.2.2.11. Serviços técnicos de edificações de um modo geral, desde que caracterizados por reparação, adaptação, adequação ou modernização;

5.4.2.2.12. Serviços de instalações prediais elétricas de baixa (até 380V) e média (13,8kV) tensão fornecimento e lançamento de cabeamento estruturado;

5.4.2.2.13. Serviços de instalação hidráulica e manutenção de reservatórios, inclusive aquisição eventual de água potável para complementação dos reservatórios;

5.4.2.2.14. Serviços de reparação em mobiliário, cadeiras ou armários;

5.4.2.2.15. Serviços de reparação, manutenção ou ampliação em instalações de rede estruturada.

5.4.2.3. Da garantia dos serviços executados:

5.4.2.3.1. A CONTRATADA deverá dar garantia pelos serviços eventuais a serem executados, adaptada às recomendações da NBR 15575, da ABNT, e em conformidade com o Código Civil e o Código do Consumidor vigentes.

6. DA EQUIPE PERMANENTE DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

6.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

6.1.1. A equipe de serviço permanente será composta de trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, detectivos, corretivos e/ou emergenciais;

6.1.2. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra de origem local;

6.1.3. A equipe deverá ser composta por 01 (um/uma) engenheiro(a) civil, em tempo integral, que terá como subordinados diretos: 01 (umum/uma) técnico(a) em edificações, 02 (dois/duas) mecânicos(as) de refrigeração, 01 (um/uma) auxiliar de eletrônica e 01 (um/uma) técnico(a) em eletrotécnica, todos(as) em tempo integral de dedicação, e todos os serviços ficarão sob a supervisão de 01 (um/uma) responsável técnico(a), indicado(a) pela CONTRATADA. Este(a) responsável técnico(a), quando possível, será o(a) engenheiro(a) e, eventualmente o(a) técnico(a) em edificações ou em eletrotécnica - todos(as) eles(as), comprovadamente habilitados(as), dentro da sua área de atuação para cumprimento do objeto do contrato;

6.1.4.	O(A) responsável técnico(a) da CONTRATADA deverá também colocar-se à disposição da FISCALIZAÇÃO, quando essa entender de sua eventual necessidade;

6.1.5.	Para a formação da equipe de serviço permanente, a CONTRATADA deverá submeter os respectivos currículos a critério da FISCALIZAÇÃO, a qual avaliará a adequação dos(as) profissionais aos serviços necessários. Somente após aprovação dos referidos currículos pela FISCALIZAÇÃO, os(as) profissionais poderão iniciar as atividades objeto do contrato;

6.1.6.	A equipe permanente da CONTRATADA poderá ser remanejada entre os imóveis da área sob a sua responsabilidade de manutenção, de acordo com as necessidades, anuência e exigências da FISCALIZAÇÃO do TRT6;

6.1.7.	Não será permitido que membros da equipe permanente executem os serviços relacionados no grupo de serviços eventuais, salvo por expressa autorização, em caráter excepcional, da FISCALIZAÇÃO ou nos casos previstos expressamente no Termo de Referência.

6.2. DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.2.1. Respeitando-se a carga diária laboral em oito horas e quarenta e quatro horas semanais, acrescida de uma hora de almoço, a CONTRATADA organizará o horário do pessoal permanente de modo a manter ininterrupta a prestação do serviço durante todo o período de funcionamento interno e externo da instituição, ou seja, de segunda a quinta-feira, das 07h às 17h e, na sexta-feira, das 07h às 16h, de acordo com a Convenção anual dos Trabalhadores da Construção Civil, no Estado de Pernambuco.

6.2.2. Quando da necessidade da realização de manutenções corretivas extraordinárias que, em função da comprovada necessidade, ocorram fora do horário normal de funcionamento, ou seja, antes das 07h ou após as 17h, em dias úteis, bem como em qualquer horário aos sábados, domingos ou feriados, deverá a CONTRATADA indicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do evento, a relação dos(as) profissionais que executarão as atividades com vistas à adoção das providências corretivas necessárias ao restabelecimento da normalidade das instalações – com exceção feita aos casos emergenciais, que deverão ser tratados com a celeridade que o caso requer;

6.2.2.1. Os serviços de manutenção em horário extraordinário somente poderão ser executados pela CONTRATADA mediante parecer prévio da FISCALIZAÇÃO e após a devida ciência e concordância do(a) Coordenador(a) de Engenharia de Manutenção, que submeterá o pedido à autorização expressa do(a) Diretor(a) da Secretaria Administrativa deste Tribunal;

6.2.2.2. A contabilização das horas extras utilizadas por profissional da CONTRATADA deverá ser previamente atestada pelo FISCAL dos serviços;

6.2.2.3. Os(As) encarregados(as) operacionais poderão ser os(as) técnicos(as) de edificações e em eletricidade, e, assim sendo, a CONTRATADA, através destes(as) profissionais, providenciará para que os horários determinados pela FISCALIZAÇÃO, para os postos da equipe de serviço permanente, sejam cumpridos com pontualidade e assiduidade.

6.3. DAS ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS:

6.3.1. DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)

6.3.1.1. O(A) engenheiro(a) contratado(a) ou outro(a) responsável técnico(a) indicado(a) pela CONTRATADA (engenheiro(a) civil, engenheiro(a) eletricista ou arquiteto(a)) será o(a) seu(sua) preposto(a) e deverá supervisionar todas as atividades inerentes à execução do contrato, respondendo por todas elas à FISCALIZAÇÃO;

6.3.1.2. Este(a) profissional deverá assinar ou coassinar todos os trabalhos técnicos elaborados pela CONTRATADA, inclusive planilhas orçamentárias, devendo responsabilizar-se técnica e legalmente pelo documento produzido.

6.3.1.2.1. As planilhas propostas, Ordens de Serviços e documentos similares, em casos de serviços eventuais, deverão ser assinados por engenheiro(a) prévia e formalmente indicado(a) pela CONTRATADA e aprovado(a) pela FISCALIZAÇÃO.

6.3.2. As atribuições mínimas dos(as) demais profissionais estão elencadas no Anexo	III do Termo de Referência (Qualificação Profissional dos Postos de Trabalho).

6.4. DA ALOCAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

6.4.1. DOS(DAS) OFICIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

6.4.1.1. Para atendimento nos municípios de Barreiros, Palmares e Ribeirão, o(a) profissional ficará alocado(a) em Barreiros;

6.4.1.2. Para atendimento nos municípios de Carpina, Limoeiro, Nazaré da Mata e Timbaúba, o(a) profissional ficará alocado(a) em Nazaré da Mata;

6.4.1.3. Para atendimento nos municípios de Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Pesqueira, o(a) profissional ficará alocado(a) em Caruaru;

6.4.1.4. Para atendimento nos municípios de Salgueiro e Petrolina, o(a) profissional ficará alocado(a) em Petrolina;

6.4.1.5. Para atendimento nos municípios de Araripina e Serra Talhada, o(a) profissional ficará alocado(a) em Araripina.

6.4.2. DOS(AS) DEMAIS PROFISSIONAIS

6.4.2. Para atendimento nos municípios da Região Metropolitana, Goiana e Vitória de Santo Antão, os(as) profissionais ficarão alocados(as) em Recife.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os(As) integrantes da equipe de serviço permanente deverão possuir capacitação específica para atuar nas rotinas de manutenção definidas em todos os itens, na descrição dos serviços permanentes.

7.2. O(a) responsável técnico(a) deverá ser profissional graduado(a) em engenharia civil, engenharia elétrica ou arquitetura, com experiência comprovada no acompanhamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com o conteúdo deste caderno de especificações;

7.2.1. Deverá, ainda, estar em dia perante a entidade fiscalizadora de sua profissão, durante toda a vigência do contrato de manutenção.

7.3. Todos(as) os(as) empregados(as) da CONTRATADA deverão desenvolver suas atividades devidamente uniformizados(as) e identificados(as), com exceção feita aos(às) engenheiros(as) ou arquitetos(as), que só deverão portar crachá de identificação.

7.4. O uniforme dos(as) empregados(as) deverá constar de:

7.4.1.	Para os(as) demais empregados(as):

UNIFORME	QTDE.	PERIODICIDADE REPOSIÇÃO
Camisa em brim com manga curta ou longa, conforme a necessidade dos serviços, com emblema da empresa	02	A cada 8 meses
Calça “jeans” ou em brim	02
Par de meias	02
Bota solado de borracha (ou adequada à área de atuação, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego)	01

7.4.2.	O fardamento dos(as) empregados(as) da equipe permanente deverá ter cor distinta – pelo menos das camisas – daqueles que estiverem executando/trabalhando em serviços eventuais.

7.4.3.	Os(as) empregados(as) da CONTRATADA deverão utilizar EPI’s adequados às suas atividades, bem como estar permanente e devidamente uniformizados(as) de forma condizente com sua circulação nos ambientes do CONTRATANTE.

7.5. A CONTRATADA deverá possibilitar a orientação e ambientação de seus(suas) trabalhadores(as) às políticas de responsabilidade socioambiental adotadas neste Tribunal.

7.6. A CONTRATADA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos(as) os(as) trabalhadores(as) em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes.

7.7. O(A) responsável técnico(a) deverá ter providenciado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica específica para o objeto deste contrato, conforme dispõe o Art. 1º da Lei n.º 6.496/77 e Art. 3º da Resolução n.º 307/86 – CONFEA.

7.8. Quando da troca de responsável técnico(a), o currículo de seu(sua) substituto(a) deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e será providenciada nova ART do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme disciplina a Resolução n.º 307/86 – CONFEA.

7.9.	A FISCALIZAÇÃO poderá interferir na distribuição da equipe para os locais de serviço.

7.10. A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os Diários de Manutenção, controles de acesso e de presença das equipes, controles de emprego de materiais ou outros.

7.11. DA LOGÍSTICA OPERACIONAL

7.11.1. A logística e mobilização de seus(suas) funcionários(as), de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

7.11.2. A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os veículos apropriados aos deslocamentos dos(as) componentes da equipe permanente para realização das tarefas regulares de manutenção e administrativas, transporte/guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, bem como para execuções de serviços eventuais nas diversas edificações do CONTRATANTE.

7.12. DA COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES

7.12.1. Para o(a) encarregado(a) e auxiliares administrativos qualificados(as): computadores com acesso à internet e correio eletrônico, conforme demanda do apoio administrativo, e impressoras compatíveis com a necessidade de trabalho.

7.13. DOS PRAZOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA

7.13.1. Em função da demanda dos serviços de manutenção corretiva ou preventiva, a FISCALIZAÇÃO enviará uma Ordem de Serviço (OS) à CONTRATADA;

7.13.2. A CONTRATADA submeter-se-á aos seguintes prazos de atendimento, em horas transcorridas do recebimento da pertinente Ordem de Serviço:

7.13.2.1. Serviços de manutenção corretiva, com reparo ou troca de componentes construídos, assentados ou instalados:

7.13.2.1.1. Nos municípios da Região Metropolitana do Recife, em Goiana e em Vitória de Santo Antão:

7.13.2.1.1.1. Em caso de urgência ou emergência (sinalizados pela FISCALIZAÇÃO): iniciar os serviços em até 12 (doze) horas;

7.13.2.1.1.2. Nos demais casos: em até 36 (trinta e seis horas);

7.13.2.1.2. Nos municípios de Barreiros, Palmares e Ribeirão:

7.13.2.1.2.1. Em caso de urgência ou emergência (sinalizados pela FISCALIZAÇÃO): iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas;

7.13.2.1.2.2. Nos demais casos: em até 36 (trinta e seis horas);

7.13.2.1.3. Nos municípios de Carpina, Limoeiro, Nazaré da Mata e Timbaúba:

7.13.2.1.3.1. Em caso de urgência ou emergência (sinalizados pela FISCALIZAÇÃO): iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas;

7.13.2.1.3.2. Nos demais casos: em até 36 (trinta e seis horas);

7.13.2.1.4. Nos municípios de Belo Jardim, Caruaru, Pesqueira e Garanhuns:

7.13.2.1.4.1. Em caso de urgência ou emergência (sinalizados pela FISCALIZAÇÃO): iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas;

7.13.2.1.4.2. Nos demais casos: em até 36 (trinta e seis horas);

7.13.2.1.5. Nos municípios de Petrolina e Salgueiro:

7.13.2.1.5.1. Em caso de urgência ou emergência (sinalizados pela FISCALIZAÇÃO): iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas;

7.13.2.1.5.2. Nos demais casos: em até 48 (quarenta e oito horas);

7.13.2.1.6. Nos municípios de Araripina e Serra Talhada:

7.13.2.1.6.1. Em caso de urgência ou emergência (sinalizados pela FISCALIZAÇÃO): iniciar os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas;

7.13.2.1.6.2. Nos demais casos: em até 48 (quarenta e oito horas);

7.13.2.2. Serviços de manutenção preventiva: iniciar os serviços em até 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, e em conformidade com o cronograma de manutenção preventiva, integrante do plano de manutenção, apresentado e/ou aprovado pela FISCALIZAÇÃO técnica.

7.13.3. No caso de serviços que necessitem de elaboração de orçamento para fins de aprovação da FISCALIZAÇÃO do contrato, o referido orçamento deverá ser apresentado no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos a contar da abertura da Ordem de Serviço ou solicitação da FISCALIZAÇÃO, podendo ser prorrogado após ciência prévia e aprovação da FISCALIZAÇÃO técnica.

7.13.4. Em função de eventual menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo de início de execução poderá ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que seja previamente informado à CONTRATADA.

7.13.5. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer prazo acima estabelecido, poderá ensejar a aplicação de multa contratual, em conformidade com o contido no Anexo IV do Termo de Referência (Instrumento de Medição de Resultado).

7.13.6. Casos omissos deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO para que sejam solucionados, sob a égide do bom senso, da legalidade e dos princípios norteadores da Administração Pública.

7.14. DA ROTINA DOS SERVIÇOS DA EQUIPE PERMANENTE:

7.14.1. Para cada imóvel, deverão ser considerados todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à manutenção corretiva, sempre que necessários, ou quando recomendado pela Fiscalização.

7.14.2. São as seguintes as rotinas de serviços e tarefas preventivas a serem realizadas para todos os sistemas e subsistemas dos imóveis manutenidos:

7.14.2.1. Nas instalações hidrossanitárias:

7.14.2.1.1. Dos serviços gerais:

Reapertar as bombas hidráulicas;

Substituir os componentes hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros e outros;

Desobstruir vasos sanitários, pias, lavatórios e ralos;

Regular as válvulas de mictórios e os vasos em todos os sanitários;

Eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexões, torneiras e tubulações;

Inspecionar os reservatórios do subsolo e efetuar a limpeza deles, quando necessário, a critério da Fiscalização;

Substituir as tampas de caixas de passagem, de inspeção, grelhas e outros dispositivos de proteção ao acesso ao sistema hidrossanitário;

Remanejar ou prover ponto de utilização nas áreas internas ou externas das dependências dos edifícios do TRT6;

Prestar auxílio no atendimento à concessionária pública de abastecimento de água quando em vistoria ou execução de serviços da responsabilidade daquela;

Limpar, no máximo, trimestralmente, as caixas de gordura, as caixas de inspeção e de passagem.

7.14.2.1.2. Nas instalações das copas e cozinhas:

Quinzenalmente:

Verificar a existência de vazamento, juntas e conexões;

Verificar o estado de vedação dos registros;

Inspecionar e desobstruir os sifões e as calhas e/ou ralos de piso.

7.14.2.1.3. Nos gabinetes sanitários:

Quinzenalmente:

Verificar a existência de vazamentos nos sanitários e saná-los;

Verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários e saná-los;

Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e de vasos em todos os sanitários e saná-los;

Verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;

Verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras e eliminá-lo.

7.14.2.1.4. Nos ramais prediais:

Semanalmente

Ler os hidrômetros e verificar o seu estado de conservação e do ramal predial;

Verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública;

Orientar e administrar a eventual necessidade de aquisição, por parte do TRT6, de água potável no mercado local, com a devida anuência da Fiscalização, e acompanhar o eventual fornecimento, orientando, dando total apoio logístico à empresa fornecedora.

Semestralmente:

Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar, efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros onde as válvulas se encontram.

7.14.2.1.5. Nas bombas de recalque de água fria:

Quinzenalmente:

    1. Testar o funcionamento das bombas;

    1. Verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos;

    1. Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

    1. Inspecionar as válvulas de retenção;

    1. Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

    1. Inspecionar o funcionamento das boias inferiores;

    1. Inspecionar os cabos de alimentação do quadro geral das bombas;

    1. Inspecionar os contadores de chaves magnéticas de comando das bombas.

Mensalmente:

    1. Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

    1. Medir a folga das luvas de acoplamento;

    1. Medir a resistência de isolamento dos motores;

    1. Reapertar as gaxetas e regulagem de gotejamento;

    1. Lubrificar os mancais das bombas;

    1. Verificar o estado das gaxetas das bombas;

    1. Inspecionar as conexões hidráulicas;

    1. Verificar as luvas do acoplamento;

    1. Medir a amperagem dos motores;

    1. Realizar a restauração completa das bombas, quando se fizer necessário;

    1. verificar o funcionamento do comando automático.

7.14.2.1.6. Nas redes de esgoto e águas pluviais:

Quinzenalmente:

    1. Inspecionar as instalações primárias e secundárias de esgotos.

Mensalmente:

    1. Percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;

    1. Percorrer todas as caixas de inspeção e de areia e limpá-las;

    1. Limpar a caixa geral de esgotos;

    1. Percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;

    1. Percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los;

    1. Inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos poços de recalque;

    1. Inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais (ralos “abacaxi”, calhas);

    1. Inspecionar as redes primárias e secundárias de esgotos e saídas das tubulações de ventilação.

7.14.2.1.7. Nas caixas de gordura e reservatórios:

Mensalmente:

    1. Inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação).

Trimestralmente:

    1. Providenciar o esgotamento das caixas de gordura (por equipamento de sucção, específico).

Semestralmente:

    1. Efetuar limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, respectivamente. Deverá ser programada redução gradual do enchimento, para que as perdas sejam minimizadas. A desinfecção deverá ser feita preferencialmente conforme orientação da concessionária pública, ou conforme determinar ou autorizar a Fiscalização do Contratante.

7.14.2.1.8. Nas instalações hidráulicas:

Diariamente:

      1. Verificar o nível dos reservatórios;

Quinzenalmente:

    1. Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvulas e registros, efetuando as correções necessárias;

    1. Verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de fluxo;

    1. Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasores, sistema;

    1. Inspecionar as boias de automação, funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e de retenção;

    1. Verificar o estado de conservação dos motores elétricos e bombas;

    1. Verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros equipamentos;

    1. Verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza e à estanqueidade.

Mensalmente:

Verificar a existência de obstrução e/ou vazamentos em tubulações;

Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura), se necessário;

Inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações.

Trimestralmente:

Verificar os reservatórios de água internamente;

Investigar a existência de falhas na camada de impermeabilização;

Instigar a existência de pontos de oxidação em ferragem estrutural, principalmente no teto do reservatório.

7.14.2.2. Nas instalações elétricas:

7.14.2.2.1. Dos serviços específicos:

Instalar e consertar tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme especificação do TRT6;

Trocar lâmpadas diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias;

Instalar e consertar luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelos especificados pelo TRT6;

Consertar tomadas, réguas (móveis e fixas), etc.;

Instalar e reparar os circuitos elétricos;

Substituir disjuntores, chaves magnéticas, contactores, etc.;

Instalar e reparar os equipamentos elétricos e mecânicos;

Ligar e desligar disjuntores, chaves e contactores diversos, conforme solicitação e/ou programação da FISCALIZAÇÃO;

Executar, sob a orientação da Fiscalização, lançamento em infraestrutura de rede estabilizada 110V, de cabeamento estruturado (lógico) e de cabeamento telefônico.

7.14.2.2.2. Na rede elétrica:

Mensalmente:

Inspecionar as caixas de passagem;

Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos;

Medir a resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

Limpar as caixas de passagem;

Medir a amperagem da fiação e verificar a conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

Verificar a corrente de serviço e de superaquecimento.

7.14.2.2.3. Na iluminação geral (interna e externa):

Mensalmente:

Ligar e desligar a iluminação externa, inclusive dos estacionamentos, conforme programação horária estabelecida pela Fiscalização;

Reapertar os parafusos de fixação das tampas;

Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;

Verificar as condições desempenho da luminária de sinalização;

Medir o nível de iluminação;

Limpar as lâmpadas e luminárias;

Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;

Reapertar os parafusos das bases soquetes;

Verificar os parafusos de contato das tomadas.

Trimestralmente:

Medir o isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios;

Verificar o aterramento das luminárias;

Limpar as caixas de fiação das tomadas;

Medir a resistência de aterramento das estruturas do bloco.

7.14.2.2.4. Nos quadros gerais de luz e força:

Mensalmente:

Verificar o aquecimento e o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos para os andares;

Verificar a concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento;

Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação;

Efetuar a limpeza externa dos quadros;

Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros.

Trimestralmente:

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

Verificar o barramento e as conexões;

Reapertar a fixação dos disjuntores termomagnéticos;

Medir a resistência dos cabos de alimentação;

Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

Verificar a regulagem de disjuntor geral;

Verificar o equilíbrio de fases nos circuitos;

Inspecionar as câmaras de extinção;

Inspecionar o barramento e terminais conectados;

Reapertar os conectores de ligação;

Reapertar os parafusos de fixação do barramento e ferragens;

Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

Alinhar os contatos, movimentos livres;

Efetuar limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores;

Prestar assistência na parte elétrica, quando da realização, no TRT6, de eventos e cerimônias diversas, em que requer a utilização das instalações.

7.14.2.2.5. Nos quadros de distribuição de luz – QDL:

Mensalmente:

Verificar a amperagem nos cabos de alimentação;

Verificar a carga nos disjuntores monofásicos;

Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros;

Efetuar limpeza geral dos quadros;

Verificar os contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.

Trimestralmente:

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Reapertar a fixação dos barramentos;

Efetuar limpeza geral do barramento e conexões;

Verificar a fixação e a tensão das molas dos disjuntores;

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento;

Medir a resistência de aterramento dos armários dos quadros.

7.14.2.2.6. Nos quadros de distribuição de força – QDF:

Mensalmente:

Verificar a amperagem dos cabos de alimentação dos quadros;

Verificar a amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;

Verificar a carga dos disjuntores;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores;

Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores.

Trimestralmente:

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores monofásicos;

Verificar a fixação e tensão das molas dos disjuntores;

Verificar a tensão das molas dos disjuntores “no fuse”;

Efetuar limpeza geral do barramento e conexões;

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramentos;

Medir a resistência de aterramento dos armários dos quadros.

      1. - Das subestações rebaixadoras de tensão:

        Semanalmente:

Verificar visualmente os componentes da subestação, analisando possíveis vazamentos de corrente;

Verificar o funcionamento dos geradores, efetuando desligamentos e comprovando, por 10 minutos, o comportamento deles com carga.

   Semestralmente:
Verificar, com a subestação desligada, estado dos disjuntores de alta, efetuar reaperto das conexões, verificar o aterramento.

      1. - Dos racks de distribuição de rede de dados e telefonia:

        Mensalmente:

Efetuar limpeza dos racks.

        Trimestralmente:

Efetuar rearrumação completa do cabeamento com limpeza profunda.

      1. - Das usinas de geração fotovoltaica:

Semestralmente

Efetuar limpeza das placas fotovoltaicas.

      1. - Manutenção nos elementos gerais:

Mensalmente:

Verificar as portas (vidro temperado, alumínio e vidro ou de madeira) de acesso aos edifícios e de áreas comuns internas, efetuando-se a necessária manutenção;

Verificar os portões metálicos e em madeira, com relato dos casos em que haja a necessidade de substituição de peças (molas, roldanas, etc.) e de serviços de serralharia e marcenaria;

Observar o estado de conservação de pisos, paredes, tetos, esquadrias, divisórias e elementos estruturais, relatando à fiscalização a necessidade de serviços corretivos.

Quinzenalmente:

Verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs, e efetuar a devida regulagem;

Verificar o alinhamento e o fechamento das portas e dos portões realinhando-os quando necessário;

Verificar o estado das divisórias e seus elementos de fixação;

Verificar o estado das fechaduras e dos fechos e ferrolhos;

Verificar portas de armários fazendo os ajustes necessários;

Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas, painéis e pinturas);

Verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr;

Verificar o estado das roldanas e alinhá-las;

Verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempeno, se possível;

Verificar o estado dos puxadores e sua fixação;

Verificar o estado geral dos pinos de deslizamento;

Verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem;

Verificar o estado dos porta-cadeados;

Verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e alinhá-las;

Verificar o estado geral da pintura.

ANEXO II DO TERMO DO REFERÊNCIA
TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO

Referência: Pregão nº…………
Proad nº…………

Contrato nº…………
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção predial nos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região (TRT6)

Pelo presente instrumento particular, a empresa [Nome da Empresa], com sede na [Endereço da Empresa], devidamente inscrita no CNPJ sob o número [Número do CNPJ], neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), designa e nomeia o(a) Sr.(a) [Nome do Preposto], portador(a) do RG nº [Número do RG] e CPF nº [Número do CPF], como seu preposto legal para representá-la em todos os assuntos relacionados ao objeto do contrato, respondendo e atendendo a todas as demandas inerentes a ele.
O preposto acima nomeado terá plenos poderes para representar a empresa [Nome da Empresa], inclusive para receber notificações, assinar documentos em seu nome e tomar as decisões necessárias em conformidade com os interesses da empresa.
Este termo de nomeação de preposto é válido a partir da data de sua assinatura e permanecerá em vigor até que seja revogado por escrito pela empresa.

Recife, …….... de ……………………………….. de 2024.

[Assinatura do Representante Legal da Empresa]

[Nome do Representante Legal da Empresa]
[CPF do Representante Legal da Empresa]

[Assinatura do Preposto da Empresa]

[Nome do Preposto Legal da Empresa]
[CPF do Preposto Legal da Empresa]

ANEXO III DO TERMO DO REFERÊNCIA
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS POSTOS DE TRABALHO

1. INTRODUÇÃO

1.1. A prestação dos serviços de manutenção predial nas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) se dará, preferencialmente, pela execução direta das atividades pelas equipes técnicas (postos de trabalho).

1.2. Este documento destaca os requisitos, experiências e atribuições relevantes para cada profissional.

2. QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES

2.1. As estimativas dos quantitativos das equipes foram realizadas através da análise da contratação vigente e das informações decorrentes da necessidade do Tribunal para atender às demandas de manutenção e serviços de engenharia. A execução dos serviços será realizada por Equipes Técnica Administrativa e Técnica Operacional, com formação multidisciplinar, que deverão atender às demandas com os seguintes profissionais:

Equipes	Categorias/Profissionais	Carga horária
Técnica administrativa	Auxiliar administrativo(a) qualificado(a)	44 horas semanais
Técnica operacional	Engenheiro(a) civil
	Técnico(a) em edificações
	Técnico(a) em eletricidade
	Auxiliar de eletrônica
	Eletricista predial
	Mecânico de refrigeração
	Encanador(a)
	Marceneiro(a)
	Pintor(a)
	Serralheiro(a)
	Pedreiro(a)
	Servente
	Oficial de manutenção predial

2.2 A Contratada deverá apresentar documentação, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços, que comprove os requisitos relativos à qualificação técnica dos membros das equipes, composta do currículo de cada profissional, acompanhado de certificados de conclusão de cursos, certificados de treinamentos, registro em conselho de classe, entre outros, podendo, a critério da Fiscalização, ser solicitados outros documentos complementares, conforme cada caso.

2.3. EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA
A equipe técnica administrativa ficará sediada na cidade de Recife-PE.

2.3.1. Auxiliar administrativo(a) qualificado(a)

Requisitos: ensino médio completo, conhecimento básico de softwares de processamento de texto e planilhas eletrônicas.

b) Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

c) Atribuições:

c1) Responder pelos serviços administrativos em geral;

c2) Dar suporte às equipes técnicas operacionais;

c3) Utilizar-se de programas de produção e edição de textos, planilhas e meios eletrônicos;

c4) Atuar nos processos de aquisição e disponibilização de materiais, equipamentos e ferramentas às equipes técnicas operacionais (controle de almoxarifado);

c5) Coordenar a execução dos serviços e dos relatórios técnicos;

c6) Apresentar as planilhas orçamentárias referentes a Ordens de Serviços executadas;

c7) Elaborar expedientes administrativos;

c8) Arquivar documentos;

c9) Realizar atendimentos presenciais ou por telefone durante o horário de expediente.

2.4. EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL
As equipes técnicas operacionais realizarão os atendimentos nas unidades do TRT6, executando as manutenções preventivas e corretivas. Os municípios de atuação de cada profissional estão especificados nos subitens 5.2 do Termo de Referência e 6.4 do Anexo I do Termo de Referência (Especificações Técnicas da Execução do Contrato).

2.4.1. Engenheiro(a) civil
Requisitos: diploma de graduação em Engenharia Civil, obtido em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA-PE) como profissional da engenharia civil.

Experiência: mínima de 2 (dois) anos no exercício da função.

Atribuições:

c1) Coordenar as equipes, gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execução do objeto deste contrato, mantendo os(as) empregados(as) atualizados(as) quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

c2) Elaborar relatórios, planilhas, comunicados, laudos e outros documentos, sempre que solicitado pela Fiscalização;

c3) Receber documentos e instruções da Fiscalização do Contratante, e repassá-las às equipes de manutenção da Contratada;

c4) Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutenção, para a execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;

c5) Assinar planilhas e Ordens de Serviços executadas referentes à reposição de materiais;

c6) Supervisionar todas as atividades, presencialmente, em especial aquelas de maior complexidade.

2.4.2. Técnico(a) em edificações
Requisitos: ensino médio completo ou equivalente, diploma de curso técnico profissionalizante em edificações. Registro regular junto ao respectivo conselho de classe.

Experiência: mínima de 2 (dois) anos no exercício da função.

Atribuições:

c1) Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços - inerentes às respectivas qualificações técnicas; cuidar da disciplina, controlar a frequência, a apresentação pessoal dos(as) empregados(as); fiscalizar o uso dos equipamentos de trabalho e EPI; manter estoques mínimos de peças de reposição utilizadas pela equipe fixa; implementar os planos de manutenção preventiva ou preditiva, supervisionados pelo(a) engenheiro(a); receber documentos e instruções da Fiscalização do Contratante e repassá-las às equipes; emitir documentos, além de estar em contato permanente com a Fiscalização do Contratante;

c2) Manter vigilante vistoria dos imóveis, em todos os seus aspectos de desempenho, detectando falhas e demandas e procedendo com as medidas necessárias à devida correção e atendimento das necessidades detectadas em todos os imóveis e equipamentos, objeto deste caderno de especificações;

c3) Preparar levantamentos de informações sobre as instalações nas áreas de atuação; subsidiar a preparação de relatórios e a atualização dos desenhos técnicos nas disposições “como construído” (as built) dos ambientes eventualmente modificados pelas operações de manutenção;

c4) Estar capacitado para a leitura de desenhos e especificações técnicas, supervisionar, sob coordenação e orientação do(a) engenheiro(a), o trabalho de seus(suas) auxiliares, elaborando estudos para dimensionamento de redes, instalação e manutenção de equipamentos e para melhoramento da qualidade dos serviços contratados;

c5) Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de sistemas, subsistemas e equipamentos hidrossanitários prediais – de água fria, de água quente, de esgotos, de águas pluviais, hidráulica de incêndio;

c6) Ter conhecimento técnico de projetos arquitetônicos e estruturais, assim como as especificações básicas de execução dos serviços nos moldes das recomendações das respectivas Normas Técnicas da ABNT e das especificações do fabricante;

c7) Ter experiência comprovada em execução de impermeabilizações, de estruturas, de cobertas, de alvenarias, de divisórias, de instalações hidrossanitárias prediais e de revestimentos de piso, parede e teto.

2.4.3. Técnico(a) em eletricidade
Requisitos: ensino médio completo ou equivalente, diploma de curso técnico profissionalizante em eletrotécnica ou em eletricidade, com carga horária mínima de 1.200 horas, conforme Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (http://cnct.mec.gov.br/cursos/curso?id=33) e registro regular junto ao respectivo conselho. Treinamento em NR10 e NR35. Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de subestações rebaixadoras de tensão, sistemas de geração fotovoltaica e cabeamento estruturado. Ter conhecimento técnico para elaboração de projetos elétricos de baixa e média tensão, de rede estruturada e sistemas de geração fotovoltaica.

Experiência: mínima de 2 (dois) anos no exercício da função.

Atribuições:

c1) Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços - inerentes às respectivas qualificações técnicas; cuidar da disciplina, controlar a frequência, a apresentação pessoal dos(as) eletricistas; fiscalizar o uso dos equipamentos de trabalho e EPI; manter estoques mínimos de peças de reposição utilizadas pela equipe fixa; implementar os planos de manutenção preventiva ou preditiva, supervisionados pelo(a) engenheiro(a); receber documentos e instruções da Fiscalização do Contratante e repassá-las às equipes; emitir documentos, além de estar em contato permanente com a Fiscalização do Contratante;

c2) Manter vigilante vistoria das instalações elétricas, em todos os seus aspectos de desempenho, detectando falhas e demandas e procedendo com as medidas necessárias à devida correção e atendimento das necessidades detectadas em todos os imóveis e equipamentos;

c3) Preparar levantamentos de informações sobre as instalações nas áreas de atuação; subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as built”) e relatórios;

c4) Ter capacidade para a leitura de plantas técnicas e especificações técnicas, supervisionar, sob coordenação e orientação do(a) engenheiro(a), o trabalho de seus(suas) auxiliares, elaborando estudos para dimensionamento de redes, instalação e manutenção de equipamentos e para melhoramento da qualidade dos serviços contratados;

c5) Ter conhecimentos técnicos de instalação e manutenção de subestações rebaixadoras de tensão, sistemas de geração fotovoltaica e cabeamento estruturado;

c6) Ter conhecimento técnico para elaboração de projetos elétricos de baixa e média tensão, de rede estruturada e sistemas de geração fotovoltaica;

c7) Executar serviços técnicos especializados em instalações elétricas de tomada de força, geração e iluminação. O(A) profissional deverá ser capaz de identificar problemas e realizar reparos nos equipamentos, bem como realizar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva, tudo em conformidade com as especificações técnicas dos fabricantes, bem como coordenar a realização destes serviços pelos(as) eletricistas, inclusive os(as) especialistas em alta tensão e geração fotovoltaica;

c8) Responsabilizar-se pelo correto preenchimento dos relatórios de atendimento e das listas de verificação da manutenção preventiva, no que se refere aos serviços de elétrica.

2.4.4. Auxiliar de eletrônica
Requisitos: ensino fundamental completo ou equivalente, diploma de curso técnico profissionalizante em eletrônica ou eletrotécnica, acrescido de certificações NR10 e NR12.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições: executar serviços técnicos especializados em componentes eletrônicos. O(A) profissional deverá ser capaz de ampliar a rede de sonorização interna, identificar problemas de ruídos e mau contato, proceder com a manutenção preventiva e/ou corretiva de amplificadores, fornos de micro-ondas, televisores, enfim, executar serviços em todos os equipamentos eletroeletrônicos pertencentes a este Tribunal.

2.4.5. Eletricista predial
Requisitos: ensino fundamental completo ou equivalente, diploma de curso de qualificação profissionalizante em eletricista predial com carga horária mínima de 100 horas. Curso de NR10 básico, com carga horária mínima de 40 horas, com validade de 2 anos e, após esse período, curso de reciclagem em NR10, com carga horária mínima de 8 horas, a cada 2 anos. Curso de NR35.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições:

c1) Executar manutenção em instalações elétricas prediais e equipamentos destes sistemas, tais como alarme de incêndio, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de proteção contra surto, iluminação predial, aterramento de proteção e funcional;

c2) Executar alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas. Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

c3) Executar medições de grandezas elétricas. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais;

c4) Executar infraestrutura de cabeamento estruturado, com passagem e crimpagem de cabos;

c5) Executar, sob supervisão do(a) eletrotécnico(a), operações de manutenção preventiva e corretiva em componentes de instalações elétricas de geradores, transformadores, e todas as fiações e equipamentos das subestações rebaixadoras de tensão (13,8kV/380V);

c6) Executar, sob a supervisão do(a) eletrotécnico(a), as operações de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos das usinas de geração de energia fotovoltaica presentes nos imóveis deste TRT6.

2.4.6. Mecânico(a) de refrigeração
Requisitos: ensino médio completo ou equivalente, diploma de curso de qualificação em mecânica de refrigeração.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

c)	Atribuições: executar serviços técnicos especializados em geladeiras, frigobares, bebedouros e purificadores de água. O(a) profissional deverá ser capaz de identificar problemas e realizar reparos nos equipamentos, bem como realizar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva, tudo em conformidade com as especificações técnicas dos fabricantes.

2.4.7. Encanador(a)
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível fundamental.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições:

c1) Executar manutenção das instalações hidrossanitárias prediais;

c2) Executar atividades de alterações nos sistemas e subsistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas.

2.4.8. Marceneiro(a)
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível médio e diploma de curso de qualificação de marcenaria.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições: executar serviços de confecção e reparos em elementos confeccionados em madeira, revestimentos especiais (laminado melamínico, PVC, etc.), desmontagem e montagem de divisórias, conforme o caso, desmontagem e montagem de portas de madeira, confecção de prateleiras, colocação de vidros em esquadrias de madeira e divisórias, de pequena complexidade.

2.4.9. Pintor(a)
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível fundamental e diploma de curso de qualificação de pintura.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições: pintar as superfícies externas e internas de edifícios, raspando-as emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, preparar as superfícies a revestir, combinar materiais etc.

2.4.10. Serralheiro(a)
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível fundamental e diploma de curso de qualificação de serralharia.

Experiência mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições:

c1) Executar serviços de confecção e reparos em esquadrias e grades de ferro, confecção de suportes e cantoneiras de ferro, reparos e confecção de esquadrias de alumínio de pequena complexidade;

c2) Executar serviços de solda elétrica e/ou a gás;

c3) Executar serviços de substituição de ferragens de esquadrias, regulagens e/ou reparo em molas de porta;

c4) Executar serviços de serralheria trabalhando o material, medindo, riscando, furando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, solda, rebites e outros;

c5) Reparar, montar, confeccionar estruturas metálicas em geral.

2.4.11. Pedreiro(a)
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível fundamental.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições: executar serviços de alvenaria, concretagem, armação de ferragem e formas de madeira, de pequena complexidade, grauteamento, revestimento (chapisco, reboco, cerâmica e placas diversas de acabamentos).

2.4.12. Servente
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível fundamental.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições: operar como ajudante dos(as) profissionais da equipe, procedendo com relativa habilidade no trato com ferramentas manuais, fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros), adaptação desses elementos (corte, perfuração, colagem, lubrificação), desmontagem de portas e janelas, demolições, fixação de peças soltas, limpeza e transporte de todo o gênero de materiais.

2.4.13. Oficial de manutenção predial
Requisitos: diploma ou certificado de conclusão do nível fundamental, acrescido de qualificação e habilitação profissional exigidos pela NR10.

Experiência: mínima de 1 (um) ano no exercício da função.

Atribuições:

c1) Pintar as superfícies externas e internas de edifícios, raspando-as emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, preparar as superfícies a revestir, combinar materiais etc.;

c2) Organizar e preparar o local de trabalho; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos; executar impermeabilização de lajes;

c3) Preparar ferramentas, equipamentos e materiais;

c4) Fabricar e recompor placas, peças e superfícies de gesso;

c5) Rebaixar tetos com placas de painéis e gesso;

c6) Montar paredes divisórias com blocos e painéis de gesso;

c7) Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar locais de serviço, limpando a área e compactando solos;

c8) Efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas e verificando condições dos equipamentos;

c9) Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais;

c10) Realizar serviços em telhados, limpeza de calhas, verificação e troca de telhas;

c11) Fazer pequenos reparos na rede elétrica, tais como: troca de lâmpadas, instalação de tomadas, reaperto nas conexões dos quadros elétricos, etc.;

c12) Executar pequenos reparos nas instalações hidrossanitárias, tais como: desentupimentos, troca de sifões e torneiras, etc.

Os oficiais de manutenção predial serão alocados 01 por grupo e prestarão serviço nos imóveis de cada grupo (Estudos Técnicos Preliminares - subitem 6.13). Eles ficarão sediados no núcleo de cada grupo – município sublinhado -, devendo realizar visitas rotineiras a cada imóvel. Assim, por exemplo, o oficial sediado em Barreiros deve ir um dia por semana na unidade de Palmares e um dia na unidade de Ribeirão, isto em situações normais. Acontecendo fato que requeira sua presença, essa rotina será alterada.
Essa logística foi elaborada levando-se em consideração as distâncias entre as unidades e transporte público que possibilita o deslocamento. Para cada deslocamento, será fornecida uma diária para cobertura de gastos com a passagem intermunicipal e outras despesas. No caso de necessidade de pernoite no local onde for prestar o serviço, a diária terá um acréscimo para a cobertura deste fato – diária com pernoite. Da tabela, observa-se que, nos locais mais distantes, a pernoite será obrigatória.
Os valores arbitrados correspondem à média de custos das passagens em transporte público e de pernoite em hotel. Foram acrescidos a estas contas percentuais da tabela 6 (6.1-6.2-6.3).
A empresa, quando da viagem, deverá pagar o valor ao empregado, comprovando este pagamento para fins de ressarcimento por este órgão. A comprovação se dará por documento que prove o pagamento ao empregado mais documento que comprove a visita à unidade do TRT6.
A quantidade de diárias é meramente estimativa, tendo caráter acessório, podendo ultrapassar a quantidade estimada durante a execução contratual.
Por se tratar de verba para cobertura de despesas básicas, este valor é fixo por área geográfica. Poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, sendo aplicado, no máximo, o percentual fixado no IGPM/FGV ou outro índice oficial que o substitua. A diária não poderá ser objeto de alteração na disputa licitatória.
A contratada deverá depositar, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas a diária na conta do colaborador designado para a viagem. A fatura de pagamento referente às diárias deverá ser emitida em nota fiscal distinta da nota fiscal de prestação de serviços de mão de obra;
       Responsabilidade e sede dos oficiais de manutenção
Oficial 1 – Barreiros, Palmares e Ribeirão
Oficial 2 – Carpina, Limoeiro, Nazaré da Mata e Timbaúba
Oficial 3 – Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Pesqueira
Oficial 4 – Petrolina e Salgueiro
Oficial 5 – Araripina e Serra Talhada.

ANEXO IV DO TERMO DO REFERÊNCIA
 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

Na análise da qualidade da execução dos serviços prestados pela Contratada, será utilizado o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), em consonância com os termos do item 1 do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, de modo que será indicada a retenção ou glosa no pagamento proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a. Não produziu os resultados acordados;
b. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado. O cálculo partirá da pontuação máxima de 5 pontos que poderá sofrer decréscimos de acordo com as falhas na prestação do serviço (tabelas dos indicadores), refletindo no pagamento da fatura mensal (tabela de faixas de ajuste no pagamento). A aplicação dos ajustes no pagamento decorrentes do IMR não substitui nem elimina as sanções e penalidades previstas em contrato ou na Lei nº 14.133/2021.

A finalidade do IMR é valorizar a execução dos serviços nas frequências estabelecidas, com a máxima qualidade e eficiência e dentro dos prazos previstos. As falhas na execução dos serviços importarão no pagamento proporcional aos serviços realizados a contento, seguindo os indicadores abaixo:

INDICADOR 01	Fornecimento e utilização de uniformes, EPI’s/EPC’s e ferramentas
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está atendendo a essas exigências contratuais necessárias à execução dos serviços.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que as exigências sejam atendidas.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	1. Identificar a ausência ou falha no fornecimento dos uniformes e EPI’s/EPC’s para cada categoria, por empregado(a) e por ocorrência. / 2. Verificar a presença de empregados(as) sem uniformes completos ou com uniformes sujos, por empregado(a) e por ocorrência. / 3. Deixar de fornecer/garantir a utilização das ferramentas necessárias à execução dos serviços, por empregado(a) e por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, conforme relacionado, será retirado 0,25 ponto.

INDICADOR 02	Fornecimento de materiais e peças de reposição
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está fornecendo os materiais e peças de reposição para a execução das manutenções prediais preventivas e corretivas dentro do prazo determinado, nas quantidades adequadas e com características técnicas equivalentes ou superiores aos materiais existentes.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que os serviços possam ser executados com o devido fornecimento dos materiais e peças de reposição.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar se o fornecimento de materiais e peças de reposição está sendo realizado de acordo com os critérios estipulados, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo no fornecimento de materiais e peças de reposição, será retirado 0,25 ponto, excluindo-se os atrasos com justificativas aceitas pela Fiscalização.

INDICADOR 03	Atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no prazo definido no Termo de Referência ou na Ordem de Serviço
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está atendendo às demandas no prazo definido no Termo de Referência ou na Ordem de Serviço.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que os serviços sejam executados dentro do prazo estabelecido.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar o atendimento das solicitações de manutenções prediais preventivas e corretivas, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo previsto no Termo de Referência ou definido na Ordem de Serviço, será retirado 0,25 ponto, excluindo-se os atrasos com justificativas aceitas pela Fiscalização.

INDICADOR 04	Atendimento da elaboração de orçamento de serviços no prazo definido no Termo de Referência
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está atendendo à elaboração de orçamento de serviços no prazo definido no Termo de Referência.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que o orçamento seja elaborado dentro do prazo estabelecido, para posterior execução dos serviços.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar se o orçamento foi entregue de acordo com as condições estipuladas, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo previsto no Termo de Referência, será retirado 0,25 ponto, excluindo-se os atrasos com justificativas aceitas pela Fiscalização.

INDICADOR 05	Atendimento da apresentação de planilhas dos serviços de modernização, adequação, reparação e adaptação predial (eventuais) no prazo definido no Termo de Referência e da execução desses serviços no prazo estabelecido na Ordem de Serviço
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está atendendo às demandas no prazo definido no Termo de Referência ou na Ordem de Serviço.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que as planilhas sejam entregues e que os serviços sejam executados dentro do prazo estabelecido.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	1. Verificar se a planilha foi entregue de acordo com as condições estipuladas, por ocorrência. / 2. Verificar se os serviços foram executados no prazo previsto, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo previsto no Termo de Referência ou definido na Ordem de Serviço, será retirado 0,25 ponto, excluindo-se os atrasos com justificativas aceitas pela Fiscalização.

INDICADOR 06	Atendimento da apresentação de planilhas orçamentárias referentes a Ordens de Serviços executadas, com ou sem custo
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está atendendo à apresentação de planilhas orçamentárias referentes a Ordens de Serviços executadas no prazo definido no Termo de Referência.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que as planilhas orçamentárias sejam entregues dentro do prazo estabelecido.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar se as planilhas foram entregues de acordo com o prazo previsto, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo previsto no Termo de Referência, será retirado 0,25 ponto.

INDICADOR 07	Atendimento à legislação trabalhista
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está cumprindo com todas as obrigações trabalhistas legais pertinentes.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que essas obrigações sejam cumpridas.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	1. Verificar se houve desconto indevido no salário dos(as) empregados(as) referente ao custo de uniformes e/ou EPI’s, por empregado(a). / 2. Verificar se a Contratada deixou de cumprir as obrigações trabalhistas previstas na legislação e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, por empregado(a). / 3. Verificar se a Contratada efetuou o pagamento de salários e encargos dentro do prazo legal, bem como se arcou com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato, por empregado(a).
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, conforme relacionado, será retirado 0,75 ponto, por empregado(a) para o(a) qual houve falha no atendimento ao indicador.

INDICADOR 08	Atendimento da apresentação da relação dos(as) empregados(as) que fruirão férias, assim como daqueles(as) que irão substituí-los(as)
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está atendendo à apresentação dessa relação no prazo definido no Termo de Referência.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que a relação dos(as) empregados(as) seja entregue dentro do prazo estabelecido.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar se a relação dos(as) empregados(as) foi entregue de acordo com o prazo previsto, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo previsto no Termo de Referência, será retirado 0,25 ponto.

INDICADOR 09	Atendimento da capacitação a todos(as) os(as) trabalhadores(as) em saúde e segurança no trabalho
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está assegurando a capacitação a todos(as) os(as) trabalhadores(as) na periodicidade e com a carga horária mínima definidas no Termo de Referência.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que as capacitações dos(as) empregados(as) sejam realizadas conforme estabelecido.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar se as capacitações foram ofertadas de acordo com a periodicidade e a carga horária mínima previstas, por empregado(a) e por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento do prazo previsto no Termo de Referência, será retirado 0,25 ponto.

INDICADOR 10	Sustentabilidade e limpeza
Finalidade:	Avaliar se a Contratada está obedecendo às normas de sustentabilidade ao longo da execução do contrato e se está mantendo as condições de limpeza na execução dos serviços.
Meta(s) a cumprir:	Garantir que as práticas de sustentabilidade sejam obedecidas pela Contratada e que a limpeza do local de trabalho seja mantida durante e após a execução das manutenções prediais preventivas e corretivas.
Instrumento de medição:	Registro de ocorrência em relatório próprio.
Forma(s) de / acompanhamento:	Verificar a observância das práticas de sustentabilidade e de limpeza do local de trabalho durante a execução do contrato, por ocorrência.
Periodicidade:	Mensal.
Mecanismo de cálculo:	Para cada ocorrência registrada no mês de competência, relacionada ao não cumprimento das normas de sustentabilidade e aos requisitos de sustentabilidade previstos no Termo de Referência, será retirado 0,25 ponto. Para cada ocorrência relacionada às condições de limpeza do local de trabalho, durante e após a execução das manutenções, será retirado 0,25 ponto.

Faixas de ajuste no pagamento*	Faixa de Ajuste	% de Pagamento do valor da NF da Unidade
	( ) entre 5 e 4,5 / ( ) menor que 4,5 até 3,5 / ( ) menor que 3,5	100% / 95% / 90%
Sanções**	( ) nota máxima 5 -> não houve sanção / ( ) abaixo de 3,5 pontos -> multa de 4% / ( ) reincidência abaixo de 3,5 pontos -> multa de 8%
Observações***
Valor mensal contratado (constante no contrato atualizado)	R$
Valor a ser faturado (após os ajustes na fatura mensal contratada)	R$ (valor por extenso)
*Marcar a opção de faixa de pagamento. / **Marcar a opção de sanções. / ***Descrever o resultado da medição. Se não houve retenção nem sanção, informar nesse campo: prestação do serviço atingiu a meta nessa competência, não gerando retenções e sanções. / Data e Assinatura do Fiscal: Data e assinatura do Preposto:

ANEXO V DO TERMO DO REFERÊNCIA
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

RESUMO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE MÃO DE OBRA
ITEM ANEXO III	CATEGORIA	QTD.	CUSTO	TOTAL/m	TOTAL/a
2.3.1	Auxiliar administrativo(a) qualificado(a)	2	5.551,96	11.103,92	133.246,99
2.4.1	Engenheiro(a) civil	1	24.972,57	24.972,57	299.670,78
2.4.2	Técnico(a) de edificações	1	10.076,15	10.076,15	120.913,85
2.4.3	Técnico(a) em eletricidade	1	12.072,93	12.072,93	144.875,17
2.4.4	Auxiliar de eletrônica	1	7.093,13	7.093,13	85.117,58
2.4.5	Eletricista predial	5	7.093,13	35.465,66	425.587,91
2.4.6	Mecânico(a) de refrigeração	2	7.093,13	14.186,26	170.235,16
2.4.7	Encanador(a)	4	6.307,08	25.228,34	302.740,03
2.4.8	Marceneiro(a)	4	6.307,08	25.228,34	302.740,03
2.4.9	Pintor(a)	7	6.307,08	44.149,59	529.795,05
2.4.10	Serralheiro(a)	4	6.307,08	25.228,34	302.740,03
2.4.11	Pedreiro(a)	6	5.642,55	33.855,32	406.263,82
2.4.12	Servente	8	4.487,75	35.902,00	430.824,06
2.4.13	Oficial de manutenção	5	5.642,55	28.212,77	338.553,18
SOMA				332.775,30	3.993.303,63
Diárias				4.150,00	49.800,00
TOTAL				336.925,30	4.043.103,63

LEGISLAÇÃO BÁSICA
CCT - 2023/2024 SINDUSCON - MARRETA
Decisão STF - ADPF 17/MA - 2022
NR 10, 15 (insalubridade) e 16 (periculosidade)
Relatório Sinapi PCI.818-01 (Custos de Composição Analítico)

NOTAS
A) os percentuais legais (submódulo 2.1 e 2.2) devem ser respeitados, podendo variar o RAT e o INSS de acordo com a tributação da empresa
B) os valores provisionais serão reduzidos a partir do primeiro ano
C) remunerações mínimas devem respeitar as Convenções Coletivas de Trabalho
D) os percentuais do submódulo 2.1 devem-se aos valores provisionados dispostos na IN nº 05/2017
E) as tabelas 2.3, 3, 4 e 5 apresentam valores e percentuais médios, devendo ser preenchidos, onde couber, segundo a realidade da empresa

F) os percentuais de Custos Indiretos e Lucro são valores médios, devendo ser preenchidos segundo a realidade da empresa

G) dependendo da tributação da empresa o INSS será calculado na tabela 2.2 ou 6

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	2
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		4110-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		AUX. ADM.
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.054,80

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	171,16
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	248,63
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	154,48
Subtotal 2.1		27,95	574,28

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	410,96
2.2.2	Salário Educação	2,50	51,37
2.2.3	RAT	3,00	61,64
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	30,82
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	20,55
2.2.6	SEBRAE	0,60	12,33
2.2.7	INCRA	0,20	4,11
2.2.8	FGTS	8,00	164,38
Subtotal 2.2		36,80	756,17

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta
Subtotal 2.3			486,11

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		574,28
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		756,17
2.3	Benefícios Mensais e Diários		486,11
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.816,56

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	8,63
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,62
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	70,69
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	39,86
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	14,67
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	11,51
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	145,97

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	34,11
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,41
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,62
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	16,85
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,41
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	6,20
Subtotal 4.1		2,55	58,60

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		58,60
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			58,60

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			45,98

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	206,10
6.2	Lucro	10,00	432,80
6.3	Tributos	14,25	791,15
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.430,05

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.054,80
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.816,56
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		145,97
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,60
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		45,98
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.121,91
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.430,05
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.551,96

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	1
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		21412-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		10.302,00
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENGENHEIRO
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		10.302,00
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			10.302,00

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses - salário conforme decisão do STF - ADPF 17/MA - 2022

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	858,16
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	1.246,54
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	774,53
Subtotal 2.1		27,95	2.879,23

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze) conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	2.060,40
2.2.2	Salário Educação	2,50	257,55
2.2.3	RAT	3,00	309,06
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	154,53
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	103,02
2.2.6	SEBRAE	0,60	61,81
2.2.7	INCRA	0,20	20,60
2.2.8	FGTS	8,00	824,16
Subtotal 2.2		36,80	3.791,14

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	0,00
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			478,50

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		2.879,23
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		3.791,14
2.3	Benefícios Mensais e Diários		478,50
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			7.148,86

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	43,27
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	3,09
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	354,39
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	199,86
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	73,55
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	57,69
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	731,85

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	171,01
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	2,06
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	3,09
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	84,48
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	2,06
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	31,09
Subtotal 4.1		2,55	293,79

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		293,79
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			293,79

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contemplado no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	927,01
6.2	Lucro	10,00	1.946,72
6.3	Tributos	14,25	3.558,59
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			6.432,33

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		10.302,00
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		7.148,86
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		731,85
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		293,79
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			18.540,24
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		6.432,33
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			24.972,57

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	1
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3121-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		3.971,60
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		TÉC. EDIFICAÇÕES
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Salário base conforme Relatório PCI.818-01 (Custos de Composição Analítico) - SINAPI (p.3876) Data de Referência: 17/04/2024

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		3.971,60
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			3.971,60

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	330,83
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	480,56
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	298,59
Subtotal 2.1		27,95	1.109,99

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2-Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	794,32
2.2.2	Salário Educação	2,50	99,29
2.2.3	RAT	3,00	119,15
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	59,57
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	39,72
2.2.6	SEBRAE	0,60	23,83
2.2.7	INCRA	0,20	7,94
2.2.8	FGTS	8,00	317,73
Subtotal 2.2		36,80	1.461,55

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	0,00
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			478,50

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		1.109,99
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		1.461,55
2.3	Benefícios Mensais e Diários		478,50
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			3.050,04

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	16,68
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	1,19
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	136,62
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	77,05
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	28,35
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	22,24
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	282,14

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 -Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	65,93
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,79
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	1,19
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	32,57
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,79
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	11,98
Subtotal 4.1		2,55	113,26

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 -Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		113,26
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			113,26

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	374,64
6.2	Lucro	10,00	785,48
6.3	Tributos	14,25	1.435,85
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			2.595,37

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		3.971,60
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		3.050,04
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		282,14
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		113,26
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			7.480,78
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		2.595,37
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			10.076,15

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	1
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3131-30
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		3.707,81
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		TÉC. ELETRICIDADE
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Salário base conforme Relatório PCI.818-01 (Custos de Composição Analítico) - SINAPI (p.3882) Data de Referência: 18/04/2024

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		3.707,81
1.2	Adicional de Periculosidade 30%		1.112,34
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			4.820,15

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	401,52
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	583,24
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	362,39
Subtotal 2.1		27,95	1.347,15

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2-Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	964,03
2.2.2	Salário Educação	2,50	120,50
2.2.3	RAT	3,00	144,60
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	72,30
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	48,20
2.2.6	SEBRAE	0,60	28,92
2.2.7	INCRA	0,20	9,64
2.2.8	FGTS	8,00	385,61
Subtotal 2.2		36,80	1.773,82

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	0,00
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			478,50

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		1.347,15
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		1.773,82
2.3	Benefícios Mensais e Diários		478,50
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			3.599,46

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	20,24
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	1,45
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	165,81
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	93,51
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	34,41
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	26,99
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	342,42

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 -Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	80,01
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,96
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	1,45
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	39,53
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,96
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	14,55
Subtotal 4.1		2,55	137,46

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos de intervalo para repouso ou alimentação deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 -Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		137,46
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			137,46

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	448,16
6.2	Lucro	10,00	941,14
6.3	Tributos	14,25	1.720,39
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			3.109,69

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		4.820,15
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		3.599,46
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		342,42
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		137,46
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			8.963,24
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		3.109,69
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			12.072,93

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	1
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		3132-15
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		AUX. ELETRÔNICA
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade 30%		616,44
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.671,24

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	222,51
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	323,22
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	200,83
Subtotal 2.1		27,95	746,56

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	534,25
2.2.2	Salário Educação	2,50	66,78
2.2.3	RAT	3,00	80,14
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	40,07
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	26,71
2.2.6	SEBRAE	0,60	16,03
2.2.7	INCRA	0,20	5,34
2.2.8	FGTS	8,00	213,70
Subtotal 2.2		36,80	983,02

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		746,56
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		983,02
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.265,19

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	11,22
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,80
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	91,89
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	51,82
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	19,07
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	14,96
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	189,76

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	44,34
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,53
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,80
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	21,90
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,53
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	8,06
Subtotal 4.1		2,55	76,18

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		76,18
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			76,18

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	263,31
6.2	Lucro	10,00	552,94
6.3	Tributos	14,25	1.010,77
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.827,02

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.671,24
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.265,19
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		189,76
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		76,18
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			5.266,11
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.827,02
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			7.093,13

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	5
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		9511-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ELETRICISTA
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade 30%		616,44
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.671,24

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	222,51
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	323,22
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	200,83
Subtotal 2.1		27,95	746,56

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	534,25
2.2.2	Salário Educação	2,50	66,78
2.2.3	RAT	3,00	80,14
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	40,07
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	26,71
2.2.6	SEBRAE	0,60	16,03
2.2.7	INCRA	0,20	5,34
2.2.8	FGTS	8,00	213,70
Subtotal 2.2		36,80	983,02

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		746,56
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		983,02
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.265,19

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	11,22
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,80
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	91,89
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	51,82
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	19,07
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	14,96
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	189,76

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	44,34
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,53
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,80
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	21,90
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,53
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	8,06
Subtotal 4.1		2,55	76,18

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		76,18
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			76,18

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	263,31
6.2	Lucro	10,00	552,94
6.3	Tributos	14,25	1.010,77
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.827,02

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.671,24
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.265,19
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		189,76
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		76,18
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			5.266,11
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.827,02
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			7.093,13

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	2
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7257-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		MEC. REFRIGERAÇÃO
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade 30%		616,44
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.671,24

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	222,51
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	323,22
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	200,83
Subtotal 2.1		27,95	746,56

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	534,25
2.2.2	Salário Educação	2,50	66,78
2.2.3	RAT	3,00	80,14
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	40,07
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	26,71
2.2.6	SEBRAE	0,60	16,03
2.2.7	INCRA	0,20	5,34
2.2.8	FGTS	8,00	213,70
Subtotal 2.2		36,80	983,02

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		746,56
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		983,02
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.265,19

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	11,22
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,80
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	91,89
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	51,82
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	19,07
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	14,96
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	189,76

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	44,34
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,53
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,80
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	21,90
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,53
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	8,06
Subtotal 4.1		2,55	76,18

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		76,18
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			58,60

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	263,31
6.2	Lucro	10,00	552,94
6.3	Tributos	14,25	1.010,77
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.877,02

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.671,24
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.265,19
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		189,76
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		76,18
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			5.266,11
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.827,02
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			7.093,13

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	4
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7241-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		ENCANADOR
E	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade 20%		282,40
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.337,20

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	194,69
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	282,80
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	175,72
Subtotal 2.1		27,95	653,21

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	467,44
2.2.2	Salário Educação	2,50	58,43
2.2.3	RAT	3,00	70,12
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	35,06
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	23,37
2.2.6	SEBRAE	0,60	14,02
2.2.7	INCRA	0,20	4,67
2.2.8	FGTS	8,00	186,98
Subtotal 2.2		36,80	860,09

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		653,21
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		860,09
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.048,91

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	9,82
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,70
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	80,40
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	45,34
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	16,69
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	13,09
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	166,03

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	38,80
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,47
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,70
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	19,17
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,47
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	7,05
Subtotal 4.1		2,55	66,65

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		66,65
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			66,65

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	234,13
6.2	Lucro	10,00	491,67
6.3	Tributos	14,25	898,76
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.624,55

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.337,20
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.048,91
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		166,03
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		66,65
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.682,53
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.624,55
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			6.307,08

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	4
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7711-05
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		MARCENEIRO
E	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade 20%		282,40
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.337,20

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	194,69
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	282,80
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	175,72
Subtotal 2.1		27,95	653,21

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	467,44
2.2.2	Salário Educação	2,50	58,43
2.2.3	RAT	3,00	70,12
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	35,06
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	23,37
2.2.6	SEBRAE	0,60	14,02
2.2.7	INCRA	0,20	4,67
2.2.8	FGTS	8,00	186,98
Subtotal 2.2		36,80	860,09

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		653,21
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		860,09
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.048,91

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	9,82
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,70
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	80,40
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	45,34
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	16,69
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	13,09
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	166,03

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	38,80
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,47
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,70
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	19,17
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,47
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	7,05
Subtotal 4.1		2,55	66,65

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		66,65
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			66,65

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	234,13
6.2	Lucro	10,00	491,67
6.3	Tributos	14,25	898,76
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.624,55

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.337,20
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.048,91
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		166,03
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		66,65
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.682,53
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.624,55
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			6.307,08

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	7
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7233-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		PINTOR
E	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade 20%		282,40
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.337,20

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	194,69
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	282,80
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	175,72
Subtotal 2.1		27,95	653,21

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	467,44
2.2.2	Salário Educação	2,50	58,43
2.2.3	RAT	3,00	70,12
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	35,06
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	23,37
2.2.6	SEBRAE	0,60	14,02
2.2.7	INCRA	0,20	4,67
2.2.8	FGTS	8,00	186,98
Subtotal 2.2		36,80	860,09

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		653,21
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		860,09
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.048,91

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	9,82
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,70
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	80,40
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	45,34
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	16,69
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	13,09
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	166,03

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	38,80
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,47
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,70
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	19,17
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,47
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	7,05
Subtotal 4.1		2,55	66,65

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		66,65
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			66,65

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	234,13
6.2	Lucro	10,00	491,67
6.3	Tributos	14,25	898,76
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.624,55

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.337,20
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.048,91
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		166,03
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		66,65
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.682,53
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.624,55
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			6.307,08

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	4
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7244-40
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		SERRALHEIRO
E	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade 20%		282,40
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.337,20

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	194,69
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	282,80
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	175,72
Subtotal 2.1		27,95	653,21

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	467,44
2.2.2	Salário Educação	2,50	58,43
2.2.3	RAT	3,00	70,12
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	35,06
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	23,37
2.2.6	SEBRAE	0,60	14,02
2.2.7	INCRA	0,20	4,67
2.2.8	FGTS	8,00	186,98
Subtotal 2.2		36,80	860,09

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		653,21
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		860,09
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			2.048,91

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	9,82
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,70
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	80,40
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	45,34
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	16,69
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	13,09
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	166,03

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	38,80
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,47
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,70
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	19,17
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,47
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	7,05
Subtotal 4.1		2,55	66,65

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		66,65
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			66,65

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	234,13
6.2	Lucro	10,00	491,67
6.3	Tributos	14,25	898,76
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.624,55

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.337,20
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.048,91
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		166,03
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		66,65
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.682,53
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.624,55
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			6.307,08

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	6
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7152-10
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		PEDREIRO
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.054,80

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	171,16
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	248,63
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	154,48
Subtotal 2.1		27,95	574,28

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	410,96
2.2.2	Salário Educação	2,50	51,37
2.2.3	RAT	3,00	61,64
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	30,82
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	20,55
2.2.6	SEBRAE	0,60	12,33
2.2.7	INCRA	0,20	4,11
2.2.8	FGTS	8,00	164,38
Subtotal 2.2		36,80	756,17

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		574,28
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		756,17
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.866,06

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	8,63
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,62
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	70,69
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	39,86
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	14,67
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	11,51
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	145,97

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	34,11
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,41
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,62
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	16,85
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,41
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	6,20
Subtotal 4.1		2,55	58,60

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		58,60
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			58,60

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	209,46
6.2	Lucro	10,00	439,86
6.3	Tributos	14,25	804,06
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.453,38

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.054,80
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.866,06
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		145,97
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,60
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.189,17
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.453,38
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.642,55

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	8
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		7170-20
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		1.546,60
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		SERVENTE
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		1.546,60
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			1.546,60

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	128,83
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	187,14
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	116,28
Subtotal 2.1		27,95	432,25

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	309,32
2.2.2	Salário Educação	2,50	38,67
2.2.3	RAT	3,00	46,40
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	23,20
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	15,47
2.2.6	SEBRAE	0,60	9,28
2.2.7	INCRA	0,20	3,09
2.2.8	FGTS	8,00	123,73
Subtotal 2.2		36,80	569,15

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	87,60
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			566,10

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		432,25
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		569,15
2.3	Benefícios Mensais e Diários		566,10
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.567,50

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	6,50
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,46
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	53,20
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	30,00
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	11,04
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	8,66
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	109,87

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	25,67
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,31
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,46
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	12,68
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,31
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	4,67
Subtotal 4.1		2,55	44,11

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		44,11
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			44,11

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			63,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	166,59
6.2	Lucro	10,00	349,84
6.3	Tributos	14,25	639,50
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.155,94

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		1.546,60
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.567,50
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		109,87
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		44,11
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			3.331,81
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.155,94
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			4.487,75

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto	5
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-25
3	Salário Normativo da Categoria Profissional		2.054,80
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)		OF. MANUTENÇÃO
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base		2.054,80
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração			2.054,80

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33	171,16
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10	248,63
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52	154,48
Subtotal 2.1		27,95	574,28

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS	20,00	410,96
2.2.2	Salário Educação	2,50	51,37
2.2.3	RAT	3,00	61,64
2.2.4	SESC ou SESI	1,50	30,82
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00	20,55
2.2.6	SEBRAE	0,60	12,33
2.2.7	INCRA	0,20	4,11
2.2.8	FGTS	8,00	164,38
Subtotal 2.2		36,80	756,17

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário	R$4,10x22dx2-6%	57,11
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação	R$12,00x22d	264,00
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã	R$7,50x22d	165,00
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta		49,50
Subtotal 2.3			535,61

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		574,28
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		756,17
2.3	Benefícios Mensais e Diários		535,61
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			1.866,06

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado	0,42	8,63
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03	0,62
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API	3,44	70,69
3.4	Aviso Prévio Trabalhado	1,94	39,86
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT	0,71	14,67
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT	0,56	11,51
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão		7,10	145,97

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)	0,00	0,00
4.1.2	Ausências por doença	1,66	34,11
4.1.3	Licença-Paternidade	0,02	0,41
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho	0,03	0,62
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)	0,82	16,85
4.1.6	Afastamento maternidade	0,02	0,41
4.1.7	Outros (especificar)		0,00
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal	0,30	6,20
Subtotal 4.1		2,55	58,60

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais		58,60
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente			58,60

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes		45,98
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI		17,76
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos			75,74

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos	5,00	209,46
6.2	Lucro	10,00	439,86
6.3	Tributos	14,25	804,06
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS	1,65
6.3.1.2	COFINS	7,60
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)	0,00
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)	5,00
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro			1.453,38

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.054,80
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		1.866,06
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		145,97
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		58,60
5	Módulo 5 - Insumos Diversos		63,74
Subtotal (A + B + C + D + E)			4.189,17
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		1.453,38
VALOR TOTAL POR EMPREGADO			5.642,55

Diárias: valores e estimativa

Oficial 1	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Diária sem pernoite	11	80,00	880,00
Diária com pernoite	1	130,00	130,00
Oficial 2
Diária sem pernoite	11	40,00	440,00
Diária com pernoite	1	90,00	90,00
Oficial 3
Diária sem pernoite	11	80,00	880,00
Diária com pernoite	1	130,00	130,00
Oficial 4
Diária com pernoite	4	200,00	800,00
Oficial 5
Diária com pernoite	4	200,00	800,00
4.150,00

Oficial 1 - Barreiros, Palmares e Ribeirão
Oficial 2 – Carpina, Limoeiro, Nazaré da Mata e Timbaúba
Oficial 3 – Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Pesqueira
Oficial 4 – Petrolina e Salgueiro
Oficial 5 – Araripina e Serra Talhada

ANEXO VI DO TERMO DO REFERÊNCIA
MODELOS DA PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

RESUMO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE MÃO DE OBRA
ITEM ANEXO III	CATEGORIA	QTD.	CUSTO	TOTAL/m	TOTAL/a
2.3.1	Auxiliar administrativo(a) qualificado(a)	2
2.4.1	Engenheiro(a) civil	1
2.4.2	Técnico(a) de edificações	1
2.4.3	Técnico(a) em eletricidade	1
2.4.4	Auxiliar de eletrônica	1
2.4.5	Eletricista predial	5
2.4.6	Mecânico(a) de refrigeração	2
2.4.7	Encanador(a)	4
2.4.8	Marceneiro(a)	4
2.4.9	Pintor(a)	7
2.4.10	Serralheiro(a)	4
2.4.11	Pedreiro(a)	6
2.4.12	Servente	8
2.4.13	Oficial de manutenção	5
SOMA
Diárias*				4.150,00	49.800,00
TOTAL

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ESPELHO
Nº do Processo			Pregão Eletrônico nº
Licitação Nº
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B	Município/UF		Recife/PE
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D	Número de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço		Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MANUTENÇÃO PREDIAL		Posto
MÃO DE OBRA / Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviço de engenharia e supervisão
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5	Data-base da categoria (dia/mês/ano)

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
1.1	Salário Base
1.2	Adicional de Periculosidade
1.3	Adicional de Insalubridade
1.4	Adicional Noturno
1.5	Adicional de Hora Noturna Reduzida
1.6	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
1.7	Outros (especificar)
Módulo 1 - Total da Remuneração

Nota 2: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no período de 12 meses

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1	13ºSalário, Férias e Adicional de Férias	Percentual (%)	Valor (R$)
2.1.1	13º (décimo terceiro) Salário	8,33
2.1.2	Férias e Adicional de Férias	12,10
2.1.3	Incid. do submódulo 2.2 sobre o 13.º salário, férias e adicional férias	7,52
Subtotal 2.1		27,95

Nota 3: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina e ao adicional de férias
Nota 4: O adicional de férias contido no submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que, por sua vez, é dividido por 12 (doze), conforme Nota 3

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários(GPS), FGTS e outras contribuições
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
2.2.1	INSS
2.2.2	Salário Educação	2,50
2.2.3	RAT	3,00
2.2.4	SESC ou SESI	1,50
2.2.5	SENAI - SENAC	1,00
2.2.6	SEBRAE	0,60
2.2.7	INCRA	0,20
2.2.8	FGTS	8,00
Subtotal 2.2		36,80

Nota 5: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente
Nota 6: O RAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave
Nota 7: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, as incidências nas demais parcelas serão calculadas em cada módulo

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)
2.3.1	Transporte (22 dias x Vale A x 2) - 6% salário
2.3.2	Auxílio Refeição/Alimentação
2.3.3	Assistência Médica e Familiar
2.3.4	Outros (especificar)
2.3.4.1	Café da manhã
2.3.4.2	Equipamento de trabalho/ferramenta
Subtotal 2.3

Nota 8: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)
Nota 9: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa

QUADRO RESUMO - MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
	Módulo 2 - Encargos e benefícios anuais, mensais e diários		Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Módulo 2 - Total de Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3	Provisão para rescisão	Percentual (%)	Valor (R$)
3.1	Aviso Prévio Indenizado
3.2	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
3.3	Multa FGTS e contribuição social sobre API
3.4	Aviso Prévio Trabalhado
3.5	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o APT
3.6	Multa do FGTS e contribuição social sobre APT
Módulo 3 - Total de Provisão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1	Ausências Legais	Percentual (%)	Valor (R$)
4.1.1	Férias (item já contemplado no Módulo 1 - pgto 12 meses de remuneração)
4.1.2	Ausências por doença
4.1.3	Licença-Paternidade
4.1.4	Ausências por acidente de trabalho
4.1.5	Ausências legais (vai ser o item 4.1.2)
4.1.6	Afastamento maternidade
4.1.7	Outros (especificar)
4.1.8	Incidências do sub-módulo 2.2 sobre ausência legal
Subtotal 4.1

Nota 10: Os itens 4.1.1 a 4.1.6 referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2	Intrajornada		Valor (R$)
4.2.1	Intervalo para repouso ou alimentação		0,00
Subtotal 4.2			0,00

Nota 11: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência, nos casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve ser contemplado no submódulo 4.2

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4	Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R$)
4.1	Ausências Legais
4.2	Intrajornada		0,00
Módulo 4 - Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5	Módulo 5 - Insumos diversos		Valor (R$)
5.1	Uniformes**
5.2	Materiais
5.3	Equipamentos - contempaldo no item 2.3.4.2
5.4	EPI***
5.4	Outros (especificar)
Módulo 5 - Total de Insumos

Nota 12: Valores mensais por empregado

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
6.1	Custos indiretos
6.2	Lucro
6.3	Tributos
6.3.1	Tributos Federais
6.3.1.1	PIS
6.3.1.2	COFINS
6.3.1.3	CPRB (INSS s/faturamento bruto)
6.3.2	Tributos Estaduais (especificar)
6.3.3	Tributos Municipais (especificar)
Módulo 6 - Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Nota 13: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. O percentual de custos indiretos e lucro foram baseados nos valores descritos no Manual de Preenchimento da Planilha de Custos do STJ-2020
Nota 14: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			Valor (R$)
1	Módulo 1 - Composição da Remuneração
2	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
3	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
4	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
5	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
6	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

Nota 15: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço

NOTAS
A) os percentuais legais (submódulo 2.1 e 2.2) devem ser respeitados, podendo variar o RAT e o INSS de acordo com a tributação da empresa
B) os valores provisionais serão reduzidos a partir do primeiro ano
C) remunerações mínimas devem respeitar as Convenções Coletivas de Trabalho
D) os percentuais do submódulo 2.1 devem-se aos valores provisionados dispostos na IN nº 05/2017
E) as tabelas 2.3, 3, 4 e 5 apresentam valores e percentuais médios, devendo ser preenchidos, onde couber, segundo a realidade da empresa

F) os percentuais de Custos Indiretos e Lucro são valores médios, devendo ser preenchidos segundo a realidade da empresa

G) dependendo da tributação da empresa o INSS será calculado na tabela 2.2 ou 6

Obs.
*DIÁRIA
Valor fixo não sendo objeto de competição

**UNIFORME
Convenção Coletiva - Cláusula 57 - 2 uniformes (1 calça + 1 camisa/cada 1) a cada 8 meses - 1,5 ao ano
Cotar o conjunto de UNIFORME de 2 calças + 2 camisas + 2 meias + 1 bota

***EPI
Estimada a entrega de 2 conjuntos de EPI ao ano

ANEXO VII DO TERMO DO REFERÊNCIA
RELAÇÃO SINTÉTICA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

1 – DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Conforme disposto no subitem 6.2 dos Estudos Técnicos Preliminares, a relação de materiais e peças listados a seguir não é exaustiva, estando a Contratada obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais ou peças que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto do contrato, ainda que nela não estejam descritos.

1.2 - A relação descrita abaixo serve apenas para ciência da Contratada dos possíveis materiais a serem utilizados durante a execução do contrato.

1.3 - Para o cálculo da média, foram somados os quantitativos anuais e dividido pelo número de anos. Para o cálculo da média ponderada, foi dividida a média pela área atualmente manutenida e multiplicada pela área a ser contratada.

FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OFICINA	UNID	2021	2022	2023	MÉDIA	MÉDIA PONDERADA
SINAPI	411	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 x "4,6"mm	ELÉTRICA	UND	527	485	55	356	597
SINAPI	39130	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	HIDRÁULICA	UND	5	4	5	5	8
SINAPI	39129	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	ELÉTRICA	UND	16	14	16	15	26
SINAPI	392	ABRAÇADEIRA EM AÇO, AMARRAÇÃO DE TUBOS, TIPO D, COM 1/2” E PARAFUSO	HIDRÁULICA	UND	5	8	5	6	10
MERCADO	NF	ABRAÇADEIRA TMC 25mm – ¾	GERAL	UND	5	5	5	5	8
MERCADO	NF	ABRAÇADEIRA TMC FIXAÇÃO DE TUBOS ¾	GERAL ELÉTRICA	UND	18	29	26	24	41
SINAPI	11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 mm, D = 2" A 2 1/2"	ELÉTRICA	UND	2	3	2	2	4
ORSE	9831	ACABAMENTO PARA REGISTRO DECA OU SIMILAR	HIDRÁULICA	UND	10	12	10	11	18
MERCADO	NF	ACIONADOR / CAIXA ACOPLADA	HIDRÁULICA	UND	3	4	1	3	4
MERCADO	NF	AÇO CA-50, 25,0 mm, VERGALHÃO	CONSTRUÇÃO CIVIL	M	5,00	1,20	0,80	2,33	3,92
MERCADO	NF	ADAPTADOR CROMADO	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 mm x 1/2", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	2	6	2	3	6
SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 mm x 3/4", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	12	7	12	10	17
SINAPI	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 mm x 1", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	10	5	10	8	14
SINAPI	109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 mm x 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	1	14	1	5	9
SINAPI	112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 mm x 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	4	10	6	7	11
SINAPI	113	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 mm x 2", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	5	5	5	5	8
SINAPI	102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 mm x 3", PARA ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	4791	ADESIVO ACRÍLICO/COLA DE CONTATO	HIDRÁULICA	KG	65,00	37,20	58,30	53,50	89,79
MERCADO	NF	ADESIVO FIXA TUDO 400g	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	0,10	0,00	0,10	0,07	0,11
MERCADO	NF	ADESIVO FIXA TUDO	HIDRÁULICA	KG	4,30	25,00	3,45	10,92	18,32
MERCADO	NF	ADESIVO JUNTA BEL 900ml	HIDRÁULICA	UND	1,20	0,67	0,81	0,89	1,5
MERCADO	NF	ADESIVO P PISOS VINÍLICOS GL	GERAL	KG	8,00	1,30	8,00	5,77	9,68
SINAPI	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	HIDRÁULICA	UND	7,40	5,00	7,40	6,60	11,07
SINAPI	119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75g	HIDRÁULICA	UND	25,20	43,00	23,20	30,47	51,13
MERCADO	NF	ADESIVO/PELÍCULA JATEADA	GERAL	M	3,00	3,50	2,00	2,83	4,76
SINAPI	7334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	CONSTRUÇÃO CIVIL	L	0	0	1	0,33	0,56
SINAPI	43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	CONSTRUÇÃO CIVIL	L	0,50	0,40	0,30	0,40	0,67
SINAPI	43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	CONSTRUÇÃO CIVIL	L	0,07	0,04	0,05	0,05	0,09
ORSE	3121	ÁLCOOL	GERAL	L	7	6	7	6,67	11,19
ORSE	3119	ALGODÃO	GERAL	KG	0,10	0	0,10	0,07	0,11
SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 mm (NBR 5688)	HIDRÁULICA	UND	22	22	21	22	36
SINAPI	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 mm (NBR 5688)	HIDRÁULICA	UND	10	12	4	9	15
SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 mm (NBR 5688)	HIDRÁULICA	UND	11	0	11	7	12
SINAPI	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 mm, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 mm (NBR 7362)	HIDRÁULICA	UND	2	3	3	3	4
ORSE	162	ANEL DE BORRACHA 40mm	HIDRÁULICA	UND	0	0	2	1	1
ORSE	168	ANEL DE VEDAÇÃO - VEDANEL	HIDRÁULICA	UND	7	11	7	8	14
ORSE	168	ANEL DE VEDAÇÃO - VEDANEL	HIDRÁULICA	UND	8	11	4	8	13
SINAPI	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65 mm (0,0166 kg/m)	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	8,70	8,90	0,30	5,97	10,01
SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24mm (0,009 kg/m)	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	3,20	3,80	0,40	2,47	4,14
ORSE	2652	ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC	ELÉTRICA	KG	0,30	0,20	0,30	0,27	0,45
SINAPI	367	AREIA GROSSA	CONSTRUÇÃO CIVIL	M³	21,00	13,80	9,69	14,83	24,89
SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	118	262	187	189,00	317,21
SINAPI	34353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	265	172	430	289,00	485,04
SINAPI	135	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	0	0	72	24,00	40,28
ORSE	8347	ARRUELA LISA 1/4	GERAL	UNID	108	1.080	89	426	714
ORSE	4325	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	HIDRÁULICA	UND	0	100	108	69	116
MERCADO		ASSENTO SANITÁRIO PRIMAFER	HIDRÁULICA	UND	50	0	7	19	32
SINAPI	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) c/ CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	BARBANTE	GERAL ELÉTRICA	UN.	2	0	2	1	2
SINAPI	NF	BARRA CHAT 1 x 3/16 – c/ 6m	SERRALHARIA	UND	1,00	0,80	1,00	0,93	1,57
MERCADO	NF	BARRA CHATA 1 x 1/8	SERRALHARIA	M	11,10	11,70	0,30	7,70	12,92
MERCADO	NF	BARRA CHATA 1 x 3/16	SERRALHARIA	M	1	1	1	1,00	1,68
MERCADO	NF	BARRA CHATA 1 x 3/16	SERRALHARIA	UND	42,90	36,20	43,90	41,00	68,81
MERCADO	NF	BARRA MAG 5167	REFRIGERAÇÃO	UND	2	1	1	1	2
MERCADO	NF	BARROTE PINUS 2 x 2	MARCENARIA	M	25	30	30	28,33	47,55
MERCADO	NF	BATENTE EM AÇO 2143	SERRALHARIA	UND	4	2	4	3	6
MERCADO	NF	BATENTE EM AÇO 840	SERRALHARIA	KG	2	1	2	1,67	2,80
MERCADO	NF	BATENTE REQUADRO EM AÇO 2110	SERRALHARIA	KG	4	3	4	3,67	6,15
MERCADO	NF	BATENTE REQUADRO EM AÇO 806 CZ	SERRALHARIA	UND	2	5	4	4	6
MERCADO	NF	BATERIA 3V	ELETRÔNICA	UND	3	3	3	3	5
MERCADO	NF	BATERIA MOIRO MG 150A	ELÉTRICA	UND	4	2	5	4	6
SINAPI	20	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9 x 19 x 19 cm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	750	220	506	492	826
MERCADO	NF	BLOCO PEZZEI P/RJ 45	ELÉTRICA	UND	4	0	4	3	4
MERCADO	NF	BOBINA MONDIAL	ELETRÔNICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	BOBINA P/ VENTILADOR	ELETRÔNICA	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	7588	BOIA DE NÍVEL AUTOMÁTICA 15A	HIDRÁULICA	UND	11	10	13	11	19
ORSE	288	BOLSA DE VEDAÇÃO	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	BOTÃO ACIONADOR P/ CAIXA ACOPLADA	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	BOTÃO FRANCÊS	GERAL	UND	16	60	28	35	58
MERCADO	NF	BOTOEIRA DE COMANDO	ELETRÔNICA	UND	0	1	1	1	1
ORSE	8206	BOX RETO 1"	ELÉTRICA	UND	6	2	12	7	11
ORSE	8207	BOX RETO 3/4	ELÉTRICA	UND	8	10	15	11	18
MERCADO	NF	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
ORSE	4177	BROCHA DE PINTURA	PINTURA	UND	2	5	2	3	5
SINAPI	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	GERAL	UND	55	37	49	47	79
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 x 65 mm EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	GERAL	UND	5	6	8	6	11
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 x 65 mm EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	GERAL	UND	7	2	4	4	7
SINAPI	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" x 80 mm EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABEÇA SEXTAVADA	GERAL	UND	27	44	32	34	58
SINAPI	11946	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5	GERAL	UND	97	85	90	91	152
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	GERAL	UND	730	605	607	647	1.086
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 x 40 mm EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	GERAL	UND	63	82	78	74	125
SINAPI	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	GERAL	UND	420	340	361	374	627
SINAPI	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 x 50 mm EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	GERAL	UND	130	155	115	133	224
SINAPI	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S9	GERAL	UND	15	19	16	17	28
ORSE	374	BUCHA DE REDUÇÃO 1 ¼ x 1	HIDRÁULICA	UND	0	1	1	1	1
SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 ¼ x 1	HIDRÁULICA	UND	0	2	1	1	2
SINAPI	828	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 x 20 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	2	3	3	4
SINAPI	829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 x 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	818	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 x 50 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	0	2	1	2
SINAPI	834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 x 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	1	2	2	3
SINAPI	798	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3/4" x 1/2"	HIDRÁULICA	UND	0	1	1	1	1
SINAPI	798	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 3/4" x 1/2"	HIDRÁULICA	UND	1		1	1	1
SINAPI	792	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL, 1" x 3/4"	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	794	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4" x 1 "	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	829	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32x25	HIDRÁULICA	UND	1	3	1	2	3
MERCADO	NF	BUCHA P/ GESSO	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	180	155	265	200	336
ORSE	3162	CABO DE COBRE PP 4 x 2,5	REFRIGERAÇÃO	M	75	260	34	123,00	206,44
SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm²	ELÉTRICA	M	1850	1750	2368	1.989,27	3.338,69
SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 mm²	ELÉTRICA	M	300	190	232	241	403,92
SINAPI	43971	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE (CAT SE), ISOLAMENTO PVC (CMX)	ELÉTRICA	M	1727	1466	829	1341	2.250,11
SINAPI	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 mm²	REFRIGERAÇÃO	M	27	52	47	42	70,21
ORSE	3890	CABO PARALELO PARA/ SOM 1,5 mm²	ELETRÔNICA	M	190	220	210	207	346,86
ORSE	3803	CABO PP 2 x 1,5 mm	ELETRÔNICA	M	28	35	44	36	59,86
MERCADO	NF	CADEADO 30 mm	GERAL	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	5085	CADEADO 35 mm	GERAL	UND	6	9	7	7	12
ORSE	425	CADEADO 40 mm	GERAL	UND	10	8	9	9	15
SINAPI	43603	CADEADO SIMPLES, EM LATÃO MACIÇO, LARGURA DE 50 mm, ALTURA APROX. 40mm, HASTE DE AÇO TEMPERADO	GERAL	UND	3	5	4	4	7
ORSE	13813	CAIXA ACOPLADA BRANCA	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	1872	CAIXA DE EMBUTIR PVC 4 x 2	ELÉTRICA	UND	5	7	5	6	10
MERCADO	NF	CAIXA DE ENERGIA P/ DRYWALL	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	3	2	3	3	4
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, 4 x 2, PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	ELÉTRICA	UND	3	0	2	2	3
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, 4 x 4, PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	ELÉTRICA	UND	1	2	1	1	2
ORSE	5207	CAIXA DE PROTEÇÃO HIDRÔMETRO	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	1030	CAIXA DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, 9L , PUXADOR FIO NYLON	HIDRÁULICA	UND	1	1	2	1	2
SINAPI	41899	CAIXA SIFONADA PVC, 100 x 100 x 50 mm, COM GRELHA REDONDA BRANCA	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	483	CAIXA SOBREPOR 4 x 2	ELÉTRICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSA	PINTURA	KG	20	30	20	23,33	39,16
SINAPI	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	PINTURA	KG	85	90	75	83,33	139,86
MERCADO	NF	CÂMARA 350 x 8	GERAL	UND	4	3	4	4	6
MERCADO	NF	CÂMARA DE AR PARA PNEU 3.25	GERAL	UND	2	3	2	2	4
ORSE	505	CANALETA SISTEMA X 20 x 10	ELÉTRICA	M	28	27	26	26,87	45,09
MERCADO	NF	CANTONEIRA 2 1/2 X 1/4	SERRALHARIA	M	2	3	2	2,33	3,92
SINAPI	586	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 1”	HIDRÁULICA	UND	22	17	18	19	32
MERCADO	NF	CANTONEIRA L PVC C/10	MARCENARIA	UND	3	5	4	4	7
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1 1/4 x 3/16	SERRALHARIA	UND	90	70	80	80	134
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1/8	SERRALHARIA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	CANTONEIRA L PVC	SERRALHARIA	UND	10	0	10	7	11
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1 x 1/8	SERRALHARIA	M	16,40	22,00	16,40	18,27	30,66
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1 x 3/16	SERRALHARIA	M	14,70	19,00	15,70	16,47	27,64
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1.1/2 x 3/16	SERRALHARIA	M	4	3	4	3,67	6,15
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1.1/4 x 1/8	SERRALHARIA	M	2	1	2	1,67	2,80
MERCADO	NF	CANTONEIRA L 1.1/4 x 3/16	SERRALHARIA	M	37	36	38	37,00	62,10
MERCADO	NF	CANTONEIRA TIPO BORBOLETA 4 FUROS	GERAL	UND	27	25	24	25	43
MERCADO	NF	CANTONEIRA ZEBRADA - PROTETOR DE COLUNA ESTACIONAMENTO	SERRALHARIA	UND	20	8	20	16	27
MERCADO	NF	CANTONEIRA C ALUMÍNIO 1.1/4 x 8	SERRALHARIA	M	1,50	1,70	1,50	1,57	2,63
SINAPI	1185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	1189	CAP PVC, SOLDÁVEL, 32 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	1200	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	4	1	2	3
SINAPI	12909	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	CAPACITOR	ELETRÔNICA	UND	3	7	3	4	7
MERCADO	NF	CAPACITOR – 0,85 MF	ELETRÔNICA	UND	2	5	5	4	7
MERCADO	NF	CAPACITOR – 0,95 MF	ELETRÔNICA	UND	10	12	0	7	12
MERCADO	NF	CAPACITOR 12MF T10 250V	ELETRÔNICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	CAPACITOR ELETROLÍTICO - 4,7MF x 450V	ELETRÔNICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	CAPACITOR MICROONDAS 0,92 MF	ELETRÔNICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	39635	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRÁFEGO COMERCIAL MÉDIO, E = 5 A 6 mm	MARCENARIA	M²	14	17	15	15,33	25,73
MERCADO	NF	CERA DE POLIR	GERAL	KG	3,20	4,50	1,92	3,21	5,38
ORSE	6641	CHAPA DE ALUMÍNIO	SERRALHARIA	M²	1,39	2,32	1,35	1,69	2,83
SINAPI	11136	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENÓLICA), E=15mm, DE "1,60 x 2,20" m	MARCENARIA	M²	7,04	8,30	35,20	16,85	28,27
SINAPI	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO), E = 10 mm	MARCENARIA	M²	0	0	79,86	26,62	44,68
SINAPI	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 mm, DE *2,75 x 1,85* m	MARCENARIA	M²	6,20	7,34	7,62	7,05	11,84
SINAPI	34672	CHAPA DE MDF CRU, E = 15 mm, DE *2,75 x 1,85* m	MARCENARIA	UND	4,30	5,80	5,09	5,06	8,50
SINAPI	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO), PARA FORMA DE CONCRETO, 2200 x 1100 mm, E = 12 mm	MARCENARIA	M²	8,00	6,40	16,94	10,45	17,53
MERCADO	NF	CHAPIM CONCRETO	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	17	28	32	26	43
MERCADO	NF	CHAVE LIGA DESLIGA	ELETRÔNICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", ÁGUA FRIA	HIDRÁULICA	UND	3	5	3	4	6
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	5.750	5.100	5.033	5.294,33	8.885,76
MERCADO	NF	COLA ISOPOR	MARCENARIA	KG	0,25	0,30	0,25	0,27	0,45
SINAPI	44396	COLA BRANCA BASE PVA	GERAL	KG	4,20	3,70	6,05	4,65	7,80
MERCADO	NF	COLA INSTANTÂNEA	GERAL	KG	0,33	0,30	0,28	0,30	0,51
MERCADO	NF	COLUNA PRONTA	ELÉTRICA	UND	3	2	3	3	4
MERCADO	NF	COMPENSADO COMUM 15 mm	MARCENARIA	UND	2,31	3,70	2,21	2,74	5
SINAPI	34347	CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 mm, D = 2,76 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	M	13	15	4	10,67	17,90
MERCADO	NF	CONDENSADOR 47 MF	ELETRÔNICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	2580	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	ELÉTRICA	UND	8	10	11	10	16
SINAPI	39345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	ELÉTRICA	UND	6	0	6	4	7
MERCADO	NF	CONECTOR FÊMEA SIHOPLUS	ELÉTRICA	UND	5	7	4	5	9
SINAPI	39602	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	ELÉTRICA	UND	88	300	120	169	284
MERCADO	NF	CONEXÃO T P/ BEBEDOURO	REFRIGERAÇÃO	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	CONTRA SEDE PARA VÁLVULA HYDRA	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	CONTRA-FECHADURA – COM BATEDOR	MARCENARIA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	CONTRA-FECHADURA – RECORTE	MARCENARIA	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	CONTROLE REMOTO	ELETRÔNICA	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	COPO LIQUIDIFICADOR	GERAL	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	CORRENTE SOLDADA 3/16	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	1,00	3,00	1,40	1,80	3,02
SINAPI	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO , C/ ROSCA BSP, 2 1/2”	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	CUBA BEBEDOURO IBBL / ESMALTEC	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	1816	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1"	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	39272	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	ELÉTRICA	UND	6	8	5	6	11
SINAPI	1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	HIDRÁULICA	UND	7	8	7	7	12
SINAPI	1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	DESINCRUSTANTE – ÁCIDO	REFRIGERAÇÃO	L	2,05	4,00	2,05	2,70	4,53
ORSE	3510	DISCO DE 7"	GERAL	UND	37	35	35	36	60
SINAPI	26018	DISCO DE CORTE AÇO 12" x 1/8 x 1	GERAL	UND	3	1	2	2	3
MERCADO	NF	DISCO DE CORTE AÇO 4 ½	GERAL	UND	153	147	126	142	238
SINAPI	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 mm, FURO DE 20 mm	GERAL	UND	10	8	12	10	17
ORSE	6789	DISCO DE DESBASTE 4. 1/2	GERAL	UND	13	10	11	11	19
MERCADO	NF	DISCO DE LIXA FLAP	GERAL	UND	3	4	3	3	6
MERCADO	NF	DISCO DE SERRA CIRCULAR	GERAL	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	DISCO FLAP	GERAL	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	2377	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	ELÉTRICA	UND	1	3	1	2	3
SINAPI	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	ELÉTRICA	UND	27	12	5	15	25
SINAPI	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	ELÉTRICA	UND	38	15	25	26	44
SINAPI	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	ELÉTRICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A	ELÉTRICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	8830	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	ELÉTRICA	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	DOBRADIÇA CROMADA	MARCENARIA	UND	3	4	3	3	6
MERCADO	NF	DOBRADIÇA CURVA	MARCENARIA	UND	4	5	4	4	7
MERCADO	NF	DOBRADIÇA DE CANTO 850 x 3.1/3	MARCENARIA	UND	6	8	6	7	11
MERCADO	NF	DOBRADIÇA DE PRESSÃO	MARCENARIA	UND	5	2	5	4	7
MERCADO	NF	DOBRADIÇA DE PRESSÃO RETA	MARCENARIA	UND	9	10	8	9	15
MERCADO	NF	DOBRADIÇA INFERIOR PORTA DE VIDRO	SERRALHARIA	UND	9	12	9	10	17
MERCADO	NF	DOBRADIÇA P/ MÁRMORE 580 20mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	DOBRADIÇA SUPERIOR PORTA DE VIDRO	SERRALHARIA	UND	4	8	4	5	9
ORSE	2945	DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2	MARCENARIA	UND	4	7	36	16	26
MERCADO	NF	DRENO P/ BEBEDOURO CACHIMBO	REFRIGERAÇÃO	UND	0	2	1	1	2
SINAPI	1370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 "	HIDRÁULICA	UND	43	0	45	29	49
SINAPI	13353	ELETROCALHA LISA 75 x 50	ELÉTRICA	UND	4	7	4	5	8
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 mm	SERRALHARIA	KG	11	15	15	13,67	22,94
SINAPI	2688	ELETRODUTO CORRUGADO 25 mm	ELÉTRICA	M	35	47	50	44,00	73,85
SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	ELÉTRICA	M	9	7	9	8,33	13,99
SINAPI	2679	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 mm	ELÉTRICA	M	11	12	10	11,00	18,46
SINAPI	21136	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DIÂM. 1”, PAREDE 0,9 mm	ELÉTRICA	M	12	10	15	12,33	20,70
SINAPI	2689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 mm	ELÉTRICA	M	6	6	6	6,00	10,07
SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 mm	ELÉTRICA	M	88	40	67	65,00	109,09
SINAPI	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410)	ELÉTRICA	M	0	0	3	1,00	1,68
MERCADO	NF	ENGATE PVC 50 cm	HIDRÁULICA	UND	27	42	39	36	60
SINAPI	11681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " x 40 cm	HIDRÁULICA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	ESCÁPULA AÇO 10 mm	MARCENARIA	UND	30	0	30	20	34
SINAPI	44538	ESCOVA CIRCULAR EM AÇO LATONADO, 6 x 1 " (DIÂMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 "	GERAL	UND	8	6	9	8	13
MERCADO	NF	ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO LITRO	PINTURA	L	0	0	0,20	0,07	0,11
SINAPI	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" x 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ELÉTRICA	UND	10	8	6	8	13
SINAPI	38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" x 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ELÉTRICA	UND	6	10	5	7	12
SINAPI	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" x 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ELÉTRICA	UND	4	5	4	4	7
SINAPI	38096	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" x 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ELÉTRICA	UND	4	0	4	3	4
SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" x 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	ELÉTRICA	UND	2	0	2	1	2
SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 mm	GERAL	M²	2,70	4,20	3,02	3,31	5,55
MERCADO	NF	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS C/ 2 m	ELÉTRICA	M	25,50	28,20	25,50	26,40	44,31
MERCADO	NF	ESPUDE DE LIGAÇÃO	GERAL	UND	8	0	8	5	9
MERCADO	NF	ESPUMA D 23,5 cm	MARCENARIA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	ESPUMA D 25	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	13	ESTOPA	GERAL	KG	0	0	2	0,67	1,12
SINAPI	13	ESTOPA DE LIMPEZA	GERAL	KG	17,20	14,30	13,20	14,90	25,01
MERCADO	NF	ESTOPA PARA POLIMENTOS EM GERAL	GERAL	KG	12,00	13,50	14,00	13,17	22,10
MERCADO	NF	FECHADURA – TRAVA INOX STAM	MARCENARIA	UND	0	0	4	1	2
MERCADO	NF	FECHADURA DE GAVETA CANO LONGO	MARCENARIA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 mm	MARCENARIA	UND	1	3	3	2	4
SINAPI	38153	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA)	MARCENARIA	UND	3	2	3	3	4
SINAPI	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX ( MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC	MARCENARIA	UND	17	15	21	18	30
SINAPI	3801	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 55 mm	MARCENARIA	UND	2	5	3	3	6
MERCADO	NF	FECHADURA ESTREITA ALUMÍNIO	SERRALHARIA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	FECHADURA EXTERNA CLA/515 ST2 55mm – LAFONTE	MARCENARIA	UND	2	3	1	2	3
MERCADO	NF	FECHADURA LA FONTE 515	MARCENARIA	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	FECHADURA MAÇANETA PARA MÓVEIS AÇO CROMADO	MARCENARIA	UND	7	1	7	5	8
MERCADO	NF	FECHADURA P/ GAVETEIRO	MARCENARIA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO	SERRALHARIA	UND	3	0	3	2	3
ORSE	10423	FECHADURA PARA DIVISÓRIA	MARCENARIA	UND	16	17	16	16	27
MERCADO	NF	FECHADURA PORTA CORTA FOGO	SERRALHARIA	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	FECHADURA TRAVA DE SEGURANÇA TETRA	MARCENARIA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	3119	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, "2", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	PINTURA	UND	5	3	4	4	7
MERCADO	NF	FECHO ROLETE	MARCENARIA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	FERRAGEM INFERIOR	SERRALHARIA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	FERRAGEM RECORTE (FACÃO)	SERRALHARIA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	FERRAGEM SUPERIOR	SERRALHARIA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	FERROLHO 3 1/2	MARCENARIA	UND	3	3	3	3	5
ORSE	7480	FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA	PINTURA	M	4,20	3,70	4,21	4,04	6,77
MERCADO	NF	FILTRO DE GÁS	REFRIGERAÇÃO	UND	7	8	7	7	12
ORSE	4885	FILTRO DE LINHA	ELÉTRICA	UND	10	12	7	10	16
MERCADO	NF	FIO BAHIA - CORDÃO DE ALGODÃO C/ 200 m	GERAL	M	17	19	17	17,67	29,65
SINAPI	12815	FITA ADESIVA (crepe) ROLO DE 25 mm x 50 m	GERAL	UND	14	15	14	14	24
ORSE	976	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	GERAL	M	182	70	242	164,67	276,37
MERCADO	NF	FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE	GERAL	UND	8	8	8	8	13
MERCADO	NF	FITA BORDA BRANCA	GERAL	M	0	0	1,00	0,33	0,56
ORSE	11558	FITA DEMARCAÇÃO 50m x 15mm	MARCENARIA	UND	60	30	50	47	78
MERCADO	NF	FITA DUPLA FACE 12mm x 20mm	GERAL	M	8,00	20,20	18,35	15,52	26,04
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	ELÉTRICA	UND	360	280	360	333	559
SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV (ALTA TENSÃO)	HIDRÁULICA	M	17,20	16,20	16,45	16,62	27,89
MERCADO	NF	FITA P/ EMBALAGEM	GERAL	UND	3	7	3	4	7
SINAPI	14153	FITA PERFURADA GALVANIZADA, L = 18 mm, ROLO 30 m	GERAL	UND	0,70	0,50	0,67	0,62	1
ORSE	977	FITA PLÁSTICA ZEBRADA	GERAL	M	40	38	190	89,33	149,93
MERCADO	NF	FITA PVC	GERAL	UND	27	30	24	27	45
ORSE	12443	FITA SILVERTAPE	REFRIGERAÇÃO	UND	2,50	3,00	2,50	2,67	4,48
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 mm x 10 m (L x C)	HIDRÁULICA	UND	32,00	37,00	30,55	33,18	56
MERCADO	NF	FIXA TUDO	GERAL	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	11615	FOLHA DE ISOPOR	HIDRÁULICA	M	7,50	5,20	8,50	7,07	11,86
ORSE	3125	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA 360	PINTURA	UND	38	42	36	39	65
ORSE	1336	FOLHA DE LIXA FERRO 100	PINTURA	UND	46	28	46	40	67
SINAPI	3768	FOLHA DE LIXA FERRO 150	PINTURA	UND	3	5	2	3	6
MERCADO	NF	FOLHA DE LIXA FERRO 220	PINTURA	UND	3	2	3	3	4
MERCADO	NF	FOLHA DE LIXA FERRO 36	PINTURA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	FÓRMICA PVC - BRANCA	MARCENARIA	UND	27,40	23,10	28,50	26,33	44,20
MERCADO	NF	FORMICA PVC CINZA	MARCENARIA	UND	3	0	3	2,00	3
MERCADO	NF	FÓRMICA PVC PRETA	MARCENARIA	UND	7	0	7	4,67	8
MERCADO	NF	FÓRMICA PVC PRT	MARCENARIA	UND	2	0	2	1,33	2
SINAPI	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 mm, E = 15 mm, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO	CONSTRUÇÃO CIVIL	M³	145	137	121	134,33	225,46
SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	PINTURA	L	38,70	35,20	38,60	37,50	62,94
ORSE	1031	FUNDO PARA GALVANIZADOS	PINTURA	UND	5	4	1	3	6
MERCADO	NF	FUSÍVEL	ELETRÔNICA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	FUSÍVEL CERÂMICA 15A	ELETRÔNICA	UND	2	3	1	2	3
MERCADO	NF	FUSÍVEL FORNO MICRO-ONDAS 12A	ELETRÔNICA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	GANCHO P/ ROUPA	MARCENARIA	UND	0	0	2	1	1
ORSE	12440	GÁS 22	REFRIGERAÇÃO	KG	0,50	0,00	0,35	0,28	0,48
SINAPI	4226	GÁS DE COZINHA - GLP	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	27	29	27	27,67	46,43
ORSE	12388	GÁS MAP	REFRIGERAÇÃO	UND	3	0	3	2	3
MERCADO	NF	GÁS R134	REFRIGERAÇÃO	KG	2,50	3,50	2,95	2,98	5,01
ORSE	12440	GÁS R22	REFRIGERAÇÃO	KG	4,60	4,90	2,90	4,13	6,94
SINAPI	44324	GESSO COLA, EM PÓ, P/ FIXAÇÃO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	7	9	8	8,00	13,43
SINAPI	3315	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	730	580	733	681,00	1.142,96
MERCADO	NF	GRAFITE LUBRIFICANTE	GERAL	UND	1	1	1	1	1
MERCADO	NF	GRAMPO 106/6	MARCENARIA	CX	2	0	2	1	2
SINAPI	134	GRAUTE CIMENTÍCIO PARA USO GERAL	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	27	39	18	28,00	46,99
SINAPI	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	GERAL	KG	2,30	2,70	1,60	2,20	3,69
SINAPI	11092	GRELHA RALO REDONDO	HIDRÁULICA	UND	2	5	2	3	5
ORSE	1076	GRELHA REDONDA	HIDRÁULICA	UND	2	4	2	3	4
MERCADO	NF	GUIA BAIXO EM AÇO 3000	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	11	7	10	9	16
MERCADO	NF	GUIA DE ONDA	MARCENARIA	UND	5	8	5	6	10
SINAPI	11029	HASTE RETA COM ROSCA 1/2" x 30 cm PARA FIXAÇÃO, INCLUI PORCA E ARRUELA DE VEDAÇÃO	ELÉTRICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	HÉLICE TANGENCIAL GELADEIRA	ELÉTRICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	38077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	ELÉTRICA	UND	5	7	1	4	7
SINAPI	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	5	6	5	5	9
SINAPI	12129	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" x 2" (CAIXA + 2 MÓDULOS)	ELÉTRICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" x 2" (CAIXA + MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	1	5	1	2	4
SINAPI	38079	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	ELÉTRICA	UND	2	0	2	1	2
SINAPI	38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	ELÉTRICA	UND	1	3	1	2	3
ORSE	8114	ISOTUBO 1"	REFRIGERAÇÃO	M	8	12	8	9,33	15,66
SINAPI	3522	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 mm x 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	3510	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	3542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	3529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	50	68	63	60	101
SINAPI	3536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	14	12	14	13	22
SINAPI	3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	22	18	20	20	34
SINAPI	3539	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	3516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	3	1	2
SINAPI	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 mm x 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	21	24	19	21	36
SINAPI	3524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 mm x 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	2	3	3	4
SINAPI	3528	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	3518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	2	2	2	3
SINAPI	3520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	37950	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	3	1	2	3
SINAPI	37949	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	17	12	12	14	23
SINAPI	3509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	3499	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	16	15	14	15	25
SINAPI	12118	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	ELÉTRICA	UND	4	7	4	5	8
MERCADO	NF	KIT REPARO PALETEIRA	GERAL	UND	1	0	1	1	1
ORSE	8216	LÂMINA DE SERRA 1	GERAL	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	LAMINADO PET PRETO	MARCENARIA	UND	3	4	3	3	6
MERCADO	NF	LÂMPADA HALÓGENA PALITO 150W	SERRALHARIA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	LÂMPADA HALOPIN 40W	ELÉTRICA	UND	4	3	4	4	6
MERCADO	NF	LÂMPADA LED BULBO 16W	ELÉTRICA	UND	3	2	3	3	4
MERCADO	NF	LÂMPADA LED BULBO 9W	ELÉTRICA	UND	110	80	90	93	157
SINAPI	39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	ELÉTRICA	UND	104	88	106	99	167
SINAPI	39386	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	ELÉTRICA	UND	27	32	30	30	50
SINAPI	36794	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* cm	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	20269	LAVATÓRIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SEM LADRÃO *50 X 35* cm	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	LIMPADOR MULTIUSO - VEJA	GERAL	L	7,62	8,00	7,62	7,75	13,00
ORSE	1337	LIXA MÉDIA P/MADEIRA	SERRALHARIA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	LIXA DE FERRO 50	PINTURA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	LIXA DE FERRO G36	PINTURA	UND	18	15	20	18	30
SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	PINTURA	UND	97	91	82	90	151
MERCADO	NF	LIXA FERRO G 50	PINTURA	UND	1	3	1	2	3
ORSE	1338	LIXA MADEIRA / MASSA 100	PINTURA	UND	3	0	3	2	3
ORSE	11414	LIXA MASSA/MADEIRA 150	PINTURA	UND	30	35	30	32	53
SINAPI	42408	LONA PLÁSTICA	ELÉTRICA	M²	2.700	2.500	2.416	2.538,67	4.260,78
SINAPI	3777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	GERAL	M²	2.400	2.600	2.400	2.466,67	4.139,94
SINAPI	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	ELÉTRICA	UND	0	0	17	6	10
MERCADO	NF	LUMINÁRIA LED SOBREPOR RED 24W	ELÉTRICA	UND	1	4	1	2	3
SINAPI	3854	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 20 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	3873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	2	3	3	4
SINAPI	38021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 32 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	3	1	2	3
SINAPI	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 50 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	2	2	2	3
SINAPI	3848	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 mm, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	LUVA DE EMENDA 240 mm	ELÉTRICA	UND	19	22	16	19	32
SINAPI	3889	LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, PVC, 3/4" x 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	ELÉTRICA	UND	3	3	3	3	5
SINAPI	3904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	22	30	23	25	42
SINAPI	3903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	10	6	7	8	13
SINAPI	3863	LUVA PVC SOLDÁVEL, 50 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	4	5	3	4	7
SINAPI	3864	LUVA PVC SOLDÁVEL, 60 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	3876	LUVA ROSCÁVEL, PVC, 1", ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	4	5	4	4	7
SINAPI	38676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 150 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	3855	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 mm X 1/2"	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	3870	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 mm X 3/4"	HIDRÁULICA	UND	3	2	3	3	4
SINAPI	3874	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 35 mm X 1/2 "	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	3906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 mm x 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	3905	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 40 mm x 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	MAGNETRON	ELETRÔNICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	MANGUEIRA DE JARDIM 1/4	GERAL	M	0,60	0,00	0,60	0,40	0,67
MERCADO	NF	MANGUEIRA DE PRESSÃO P/ GÁS C/ 30 cm	REFRIGERAÇÃO	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	MANGUEIRA DE SILICONE	ELETRÔNICA	M	4	0	4	2,67	4,48
MERCADO	NF	MANGUEIRA PLS JG MAQ. LAV. (CHICOTE)	REFRIGERAÇÃO	UND	3	0	3	2	3
MERCADO	NF	MANIPULO PLÁSTICO CINZA C/ PORCA	HIDRÁULICA	UND	2	0	2	1	2
ORSE	10461	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	85,20	120,30	60,85	88,78	149,01
sINAPI	43651	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS	PINTURA	KG	300	280	205	261,67	439,17
SINAPI	43626	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	PINTURA	KG	558	760	763	693,77	1.164,39
SINAPI	39434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, À BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE ÁGUA)	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	30	27	25	27,33	45,87
SINAPI	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE / GRANITO	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	12,50	10,80	10,05	11,12	18,66
MERCADO	NF	MDF PRT DUAS FACES	MARCENARIA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	MECANISMO DE ENTRADA CAIXA ACOPLADA	HIDRÁULICA	UND	3	4	5	4	7
MERCADO	NF	MEMBRANA	ELETRÔNICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	MEMBRANA ELECTROLUX	ELETRÔNICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	39512	MICTÓRIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUÇA BRANCA, S/ COMPLEMENTOS	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	0	0	53,00	17,67	29,65
SINAPI	39441	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	0	0	5	2	3
MERCADO	NF	MÓDULO DE ENTRADA USB	MARCENARIA	UND	0	0	6	2	3
SINAPI	43604	MOLA HIDRÁULICA AÉREA , PARA PORTAS DE ATÉ 850 mm E PESO ATÉ 50kg	MARCENARIA	UND	4	7	5	5	9
SINAPI	11499	MOLA HIDRÁULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10mm	SERRALHARIA	UND	10	7	9	9	15
SINAPI	4208	NIPLE FERRO GALVANIZADO 2 ½ "	HIDRÁULICA	UND	3	4	3	3	6
MERCADO	NF	NIPLE ROSCÁVEL DE 1/2	HIDRÁULICA	UND	6	5	7	6	10
MERCADO	NF	OBTURADOR CX ACOPLADA	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	ÓLEO ATF 10W	GERAL	UND	0	0	1	0	1
ORSE	3532	ÓLEO LUBRIFICANTE – WHITE LUB	MARCENARIA	L	5,80	4,80	5,30	5,30	8,90
SINAPI	1345	PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLÁST. (MADEIRITE PLASTIFICADO) DE 2200 x 1100 mm, E=17 mm	MARCENARIA	M²	2,30	4,80	2,42	3,17	5,33
MERCADO	NF	PAINEL UV COLMEIA	MARCENARIA	UND	0	0	4	1	2,24
SINAPI	37400	PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	HIDRÁULICA	UND	34	42	34	37	62
MERCADO	4334	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	GERAL	UND	20	30	20	23	39
MERCADO	NF	PARAFUSO 560 CR C/ PORCA 20 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	0	0	2	1	1
ORSE	6905	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼ x 5/8	MARCENARIA	UND	22	13	12	16	26
SINAPI	11963	PARAFUSO DE AÇO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 mm	ELÉTRICA	UND	12	22	16	17	28
SINAPI	4333	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 3,2 mm, COMPRIMENTO 16 mm	GERAL	UND	760	450	800	670	1.124
SINAPI	100	PARAFUSO DIÂMETRO 3,2 mm, COMPRIMENTO 16 mm	GERAL	UND	12	15	10	12	21
SINAPI	39436	PARAFUSO DRY WALL, COMPRIMENTO 35 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	270	160	158	196	329
SINAPI	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	540	730	607	626	1.050
SINAPI	39436	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	60	80	59	66	111
SINAPI	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	70	80	52	67	113
SINAPI	39442	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 mm, COMPRIMENTO 13 mm	GERAL	UND	90	40	50	60	101
SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	HIDRÁULICA	UND	4	8	4	5	9
SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-9	HIDRÁULICA	UND	28	16	20	21	36
MERCADO	NF	PARAFUSO PITAO ZINCADO	GERAL	UND	4	2	4	3	6
SINAPI	11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 x 30 mm (1.1/4 ")	GERAL	UND	455	264	349	356	597
SINAPI	11057	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 x 40 mm (1.1/2 ")	GERAL	UND	1.482	1.778	1.302	1.521	2.552
SINAPI	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 x 50 mm (2 ")	GERAL	UND	1.215	1.480	1.139	1.278	2.145
SINAPI	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 x 65 mm (2.1/2 ")	GERAL	UND	80	102	92	91	153
SINAPI	4300	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 " x 50 mm, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	GERAL	UND	18	22	18	19	32
SINAPI	4301	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 " x 85 mm, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	GERAL	UND	21	30	21	24	40
SINAPI	4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 5/16 ", COMPRIMENTO 80 mm	GERAL	UND	56	39	36	44	73
SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CAB CHATA, ¼ X 25 mm	GERAL	UND	44	58	41	48	80
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES, COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* g)	GERAL	UND	1	1	1	1	1
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	5,20	3,80	4,20	4,40	7,38
SINAPI	34360	PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO	GERAL	KG	0	0	0,70	0,23	0,39
MERCADO	NF	PERFIL DUPLO 24	ELÉTRICA	UND	8	9	1	6	10
SINAPI	39419	PERFIL GUIA 70 mm	MARCENARIA	UND	0	0	6	2	3
SINAPI	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, P/ ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 mm 70 X	CONSTRUÇÃO CIVIL	M	14,20	13,92	5,00	11,04	18,53
MERCADO	NF	PERFIL TAMPA RANHURADA	ELÉTRICA	UND	2	7	1	3	6
SINAPI	38386	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 mm)	PINTURA	UND	22	17	8	16	26
MERCADO	NF	PINO VEDANTE ½ – PCT C/3	HIDRÁULICA	UND	8	7	2	6	10
MERCADO	NF	PINO VEDANTE ¾ – PARA TORNEIRA	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORM. MENOR OU IGUAL A 2025 cm²	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	0,36	0,00	0,36	0,24	0,40
ORSE	1767	PISO VINÍLICO (PAVIFLEX)	GERAL	UND	32	27	22	27	46
SINAPI	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* cm E ESPESSURA DE 12 mm (30 mm NAS BORDAS) SEM COLOCAÇÃO	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	15,20	12,20	13,40	13,60	22,83
MERCADO	NF	PLACA DRYWALL	MARCENARIA	UND	0	0	7	2	4
MERCADO	NF	PLACA	ELETRÔNICA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	PLACA PARA TOMADA 3 MÓDULOS	ELÉTRICA	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	PLAS DE CHAPIM	PINTURA	UND	28	32	25	28	48
MERCADO	NF	PLUG FEMEA 2P+T 10A	ELETRÔNICA	UND	17	18	13	16	27
ORSE	13370	PLUG MACHO 10A	ELÉTRICA	UND	55	60	49	55	92
SINAPI	4895	PLUG PVC ROSCÁVEL, 1/2 ", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 4658)	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
ORSE	1785	PLUG PVC, 1”	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	4896	PLUG PVC, ROSCÁVEL 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	4	3	3	6
ORSE	6555	PORCA SEXTAVADA ¼	MARCENARIA	UND	15	13	12	13	22
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	GERAL	UND	13	15	12	13	22
SINAPI	5088	PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2”	GERAL	UND	28	32	26	29	48
SINAPI	11364	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 x 210 cm, E = *35* mm, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	PINTURA	UND	9	8	9	9	15
SINAPI	10554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 70 x 210 cm, E = 35 mm, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MARCENARIA	UND	3	5	4	4	7
MERCADO	NF	PORTA EQP 3 BLOCOS	ELÉTRICA	UND	17	8	4	10	16
ORSE	1822	PORTA GRELHA PVC REDONDA 100mm	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	PORTA UV NÚCLEO COLMEIA – DIVISÓRIA	MARCENARIA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	5072	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 11 (1 X 17)	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	0	0	0,04	0,01	0,02
SINAPI	5074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	3,50	4,20	2,90	3,53	5,93
SINAPI	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	1,60	1,70	1,22	1,51	2,53
SINAPI	3027	PRIMER ÓXIDO DE FERRO	PINTURA	UND	0	0	0,04	0,01	0,02
MERCADO	NF	PROTETOR DE ARMADURA CIMENTÍCIA	CONSTRUÇÃO CIVIL	GL	2,30	1,80	3,40	2,50	4,20
MERCADO	NF	PROTETOR TÉRMICO	REFRIGERAÇÃO	UND	1	0	1	1	1
ORSE	2020425	PUXADOR DE ARMÁRIO	MARCENARIA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	PUXADOR INOX POLIDO	MARCENARIA	UND	3	0	3	2	3
SINAPI	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 mm (1 kg = 1025 UNIDADES)	ELÉTRICA	UND	780	902	820	834	1.400
SINAPI	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75 mm	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
orse	37476	REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1 ¼ x 0	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	REDUTOR TIPO THINNER	PINTURA	L	4,20	3,70	3,25	3,72	6,24
MERCADO	NF	REFIL CARBON 7	HIDRÁULICA	UND	27,80	32,00	6,00	21,93	37
MERCADO	NF	REFIL FLEX TRIPLA FILTRAGEM	REFRIGERAÇÃO	UND	0	0	7	2	4
MERCADO	NF	REFIL interno – FLEX	HIDRÁULICA	UND	8	0	8	5	9
ORSE	13289	REFLETOR LED 100W	ELÉTRICA	UND	45	43	45	44	74
SINAPI	11671	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 mm, COM CORPO DIVIDIDO	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	37431	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 mm	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	HIDRÁULICA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	6021	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	6024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	HIDRÁULICA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	67,30	65,00	68,00	66,77	112,06
MERCADO	NF	RELE	REFRIGERAÇÃO	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	ELÉTRICA	UND	25	27	24	25	43
MERCADO	NF	REMOVEDOR DE TINTAS 400 ml	PINTURA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	REPARO ENTRADA CAIXA ACOPLADA	HIDRÁULICA	UND	2	3	1	2	3
MERCADO	NF	REPARO HYDRA 2550	HIDRÁULICA	UND	4	5	4	4	7
MERCADO	NF	REPARO P/ TORNEIRA AUTOMÁTICA	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	REPARO P/ TORNEIRA PRESSMATIC DOCOL	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
MERCADO	NF	REPARO VÁLVULA HYDRA	HIDRÁULICA	UND	2	0	2	1	2
MERCADO	NF	RESISTÊNCIA 750W	ELETRÔNICA	UND	5	4	5	5	8
SINAPI	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" x 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES		UND	10,20	0	9,30	6,50	10,91
MERCADO	NF	RESISTÊNCIA 800W	ELETRÔNICA	UND	7	6	5	6	10
MERCADO	NF	RESISTÊNCIA P/ CAFETEIRA	ELETRÔNICA	UND	3	4	3	3	6
MERCADO	NF	RESISTÊNCIA P/ CAFETEIRA INDUSTRIAL	ELETRÔNICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	10515	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 cm²	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	32	28	20	26,67	44,76
MERCADO	NF	RODÍZIO DE SILICONE	MARCENARIA	UND	24	12	16	17	29
MERCADO	NF	RODÍZIO SILICONE C/ TRAVA	MARCENARIA	UND	16	0	16	11	18
MERCADO	NF	ROLAMENTO 6000	ELETRÔNICA	UND	1	2	4	2	4
MERCADO	NF	ROLAMENTO 6000 ZZ SKF	ELETRÔNICA	UND	0	0	14	5	8
MERCADO	NF	ROLAMENTO 608	ELETRÔNICA	UND	0	0	2	1	1
ORSE	8855	ROLDANA 3"	SERRALHARIA	UND	2	3	2	2	4
ORSE	11458	ROLINHO DE ESPUMA 05 cm	PINTURA	UND	3	2	3	3	4
ORSE	11459	ROLINHO DE ESPUMA 09 cm	PINTURA	UND	15	17	11	14	24
MERCADO	NF	ROLO DE ESPUMA 15 cm	PINTURA	UND	2	5	2	3	5
MERCADO	NF	ROLO DE LÃ 05 cm	PINTURA	UND	3	1	2	2	3
SINAPI	38390	ROLO DE LÃ 23 cm	PINTURA	UND	44	41	29	38	64
ORSE	11418	ROLO DE LÃ 9 cm	PINTURA	UND	20	22	20	21	35
SINAPI	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 a 1500 ml	HIDRÁULICA	UND	36	28	24	29	49
SINAPI	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* cm	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	171	499	74	248	416
SINAPI	NF	SAPATA NIVELADORA ¼	SERRALHARIA	UND	30	0	4	11	19
SINAPI	4513	SARRAFO 5,0 x 5,0	CONSTRUÇÃO CIVIL	M	24	30	24	26,00	43,64
MERCADO	NF	SEDE PARA VÁLVULA HYDRA	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	6085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	PINTURA	L	53,20	128,00	155,10	112,10	188,14
MERCADO	NF	SELADOR P/ MADEIRA	PINTURA	L	0,80	2,80	5,00	2,87	4,81
SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	139	32	145	105	177
SINAPI	38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	3,90	3,80	5,20	4,30	7,22
SINAPI	39393	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCÉLULA PARA QUALQUER TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA MÁXIMA *1000* W, USO INTERNO	ELÉTRICA	UND	2	3	2	2	4
SINAPI	44945	SIFÃO / TUBO SINFONADO / EXTENSÍVEL / SANFONADO, UNIVERSAL / SIMPLES	HIDRÁULICA	UND	69	47	41	52	88
SINAPI	6148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 x 1.1/2 "	HIDRÁULICA	UND	13	20	21	18	30
SINAPI	39961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280g	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	42,69	23,00	8,00	24,56	41,23
MERCADO	NF	SINALIZADOR DE LED COM AVISO SONORO	ELÉTRICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	20250	SISAL EM FIBRA	CONSTRUÇÃO CIVIL	KG	14,30	10,80	15,50	13,53	22,71
SINAPI	39914	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D=2,5 mm X 500 mm	REFRIGERAÇÃO	UND	0	0,76	0,22	0,33	0,55
SINAPI	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	ELÉTRICA	UND	1	3	3	2	4
MERCADO	NF	SUBCONJUNTO SEDE H MAX	HIDRÁULICA	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	SUPORTE - CANTONEIRA TIPO BORBOLETA 3 FUROS	MARCENARIA	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	SUPORTE L DE ARMÁRIO COM ACABAMENTO PVC	MARCENARIA	UND	4	3	4	4	6
SINAPI	37590	SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 cm. CAPACIDADE 60 kg, BRANCO	GERAL	UND	4	5	4	4	7
SINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 cm, CAPACIDADE MÍNIMA 70 kg, BRANCO	GERAL	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	SUPORTE PVC REDONDO	MARCENARIA	UND	8	10	8	9	15
MERCADO	NF	SUPORTE SPLIT 24000 BTUs	REFRIGERAÇÃO	UND	0	0	1	0	1
MERCADO	NF	SUPORTE TOMADA 3 MÓDULOS	ELÉTRICA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	6212	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30 cm (1 x 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	CONSTRUÇÃO CIVIL	M	12	14	6	10,67	17,90
MERCADO	NF	TÁBUA DE PINUS APARELHADA 30cm	CONSTRUÇÃO CIVIL	M	25	27	41	31,00	52,03
MERCADO	NF	TAMPÃO 3/4	ELÉTRICA	UND	10	12	10	11	18
MERCADO	NF	TANQUE PLS 47 x 43	HIDRÁULICA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	11457	TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO	MARCENARIA	UND	0	0	1	0	1
SINAPI	3904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	0	0	0	0	0
MERCADO	NF	TARUGO 1 "	SERRALHARIA	UND	5	0	2	2	4
MERCADO	NF	TARUGO 5/8	SERRALHARIA	UND	6	5	4	5	8
MERCADO	NF	TARUGO DE AÇO 1/2	SERRALHARIA	UND	2	12	2	5	9
MERCADO	NF	TARUGO DE AÇO 3/8	SERRALHARIA	UND	3	6	3	4	7
SINAPI	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10	SERRALHARIA	M	20	30	50	33,33	55,95
SINAPI	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 mm x 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	5	2	3	4
SINAPI	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 mm x 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	7098	TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	1	3	2	4
SINAPI	7121	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 mm x 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	3	4	3	3	6
SINAPI	7137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 mm x 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	7103	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 mm x 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	3	1	2	3
SINAPI	7097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	7138	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	HIDRÁULICA	UND	2	0	2	1	2
SINAPI	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	HIDRÁULICA	UND	17	17	21	18	31
SINAPI	7141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	7142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS,50 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
SINAPI	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA - 60, Q - 138, (2,20 kg/m²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 mm	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	7,20	6,90	6,76	6,95	11,67
SINAPI	7186	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 mm, DE 1,83 x 1,10 m (SEM AMIANTO)	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	12	11	8	10	17
SINAPI	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 mm, DE 2,44 x 1,10 m (SEM AMIANTO)	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	16,10	18,00	16,10	16,74	28,09
SINAPI	1570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 mm², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO	ELÉTRICA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	1578	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 mm², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO	ELÉTRICA	UND	55	60	50	55	92
SINAPI	1579	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 mm², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO	ELÉTRICA	UND	11	13	10	11	19
ORSE	3746	TERMINAL DE COMPRESSÃO 240 mm	ELÉTRICA	UND	16	0	16	11	18
SINAPI	1593	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 185 mm² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	ELÉTRICA	UND	6	7	6	6	11
ORSE	6909	TERMINAL PINO - FORQUILHA 2,5 mm	SERRALHARIA	UND	9	8	9	9	15
ORSE	12377	TERMINAL TIPO AGU	ELETRÔNICA	UND	4	2	4	3	6
MERCADO	NF	TERMOSTATO	REFRIGERAÇÃO	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	THINNER	PINTURA	L	155,00	163,00	152,00	156,67	262,94
MERCADO	NF	TINTA AZUL DECORA (3,6L)	PINTURA	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	TINTA ACRÍLICA DECORA RIO DE CASCALHO	PINTURA	UND	0	0	2	1	1
SINAPI	7348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	PINTURA	L	410	308	327	348,33	584,63
SINAPI	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	PINTURA	L	385	420	447	417,33	700,43
SINAPI	43650	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE	PINTURA	L	3,60	0,00	3,60	2,40	4,03
SINAPI	463650	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM BRILHANTE	PINTURA	L	5,10	14,50	5,10	8,23	13,82
SINAPI	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	PINTURA	L	475	325	285	361,67	607,00
SINAPI	35693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, BRANCA	PINTURA	L	985,20	1.027,00	1.047,60	1.019,93	1.711,81
SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	HIDRÁULICA	UND	19	22	18	20	33
MERCADO	NF	TOMADA (HEXAGONAL) 10A	ELÉTRICA	UND	6	6	4	5	9
MERCADO	NF	TOMADA 2 SEÇÕES PIAL PLUS	ELÉTRICA	UND	34	62	2	33	55
SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	0	0	21	7	12
SINAPI	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA+SUPORTE+MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	45	29	45	40	67
SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" x 2" (CAIXA + MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	8	17	16	14	23
SINAPI	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	4	3	4	4	6
SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	ELÉTRICA	UND	0	0	8	3	4
MERCADO	NF	TOMADA LONGA HEXAG 10A	ELÉTRICA	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	TOMADA P/CONDULETE	ELÉTRICA	UND	4	3	4	4	6
MERCADO	NF	TOMADA PEZZI 10A - BRC	ELÉTRICA	UND	6	5	6	6	10
MERCADO	NF	TOMADA PEZZI 10A - VERM	ELÉTRICA	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	TOMADA REDONDA (PISO) 10A	ELÉTRICA	UND	0	0	46	15	26
MERCADO	NF	TOMADA RETANGULAR 10A	ELÉTRICA	UND	50	60	61	57	96
SINAPI	38076	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	ELÉTRICA	UND	7	6	7	7	11
MERCADO	NF	TORNEIRA COPO – BEBEDOURO	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
MERCADO	NF	TORNEIRA BOIA METAL 1. 1/4 DECA	HIDRÁULICA	UND	1	0	1	1	1
SINAPI	11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	HIDRÁULICA	UND	93	108	105	102	171
SINAPI	36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA (REF 1195)	HIDRÁULICA	UND	9	8	4	7	12
SINAPI	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	HIDRÁULICA	UND	2	4	1	2	4
SINAPI	36792	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR	HIDRÁULICA	UND	2	5	3	3	6
SINAPI	11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	HIDRÁULICA	UND	9	13	9	10	17
SINAPI	13983	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "	HIDRÁULICA	UND	4	6	4	5	8
SINAPI	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 ", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
SINAPI	11825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1 ", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
ORSE	2259	TORNEIRA DE JARDIM	HIDRÁULICA	UND	22	25	18	22	36
MERCADO	NF	TORNEIRA JATO BICO - BEBEDOURO	REFRIGERAÇÃO	UND	2	5	2	3	5
MERCADO	NF	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	REFRIGERAÇÃO	UND	19	20	17	19	31
MERCADO	NF	TORNEIRA PARA BEBEDOURO LIBELL	REFRIGERAÇÃO	UND	9	7	9	8	14
MERCADO	NF	TORNEIRA PURIFICADOR ÁGUA	REFRIGERAÇÃO	UND	2	4	2	3	4
MERCADO	NF	TORRE DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	HIDRÁULICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	TRANSISTOR - 1822	ELETRÔNICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	TRANSISTOR – 1821	ELETRÔNICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	TRANSISTOR 364PN	ELETRÔNICA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	TRANSISTOR TP 41	ELETRÔNICA	UND	2	2	2	2	3
MERCADO	NF	TRANSISTOR TP 42	ELETRÔNICA	UND	2	2	2	2	3
MERCADO	NF	TRAVESSA EM AÇO 3000	GERAL	UND	10	15	10	12	20
ORSE	11462	TRINCHA 1”	PINTURA	UND	2	3	2	2	4
MERCADO	NF	TRINCHA 2. 1/2 "	PINTURA	UND	1	2	1	1	2
ORSE	11419	TRINCHA DE PINTURA 2"	PINTURA	UND	47	50	46	48	80
MERCADO	NF	TRINCHA DE PINTURA 2. ½	PINTURA	UND	5	6	5	5	9
MERCADO	NF	TRINCHA DE PINTURA 3/4	PINTURA	UND	1	2	1	1	2
MERCADO	NF	TRINCO DE ALUMÍNIO	CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	0	0	2	1	1
MERCADO	NF	TUBO AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65mm (2. 1/2”)	HIDRÁULICA	M	2	3	1	2,00	3,36
MERCADO	NF	TUBO CAPILAR	REFRIGERAÇÃO	UND	6	6	6	6	10
SINAPI	39662	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4 ", E = 079 mm, PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS	REFRIGERAÇÃO	M	23	35	21	26,33	44,20
SINAPI	39666	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/4", E = 0,79 mm, PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS	REFRIGERAÇÃO	M	10	12	10	10,67	17,90
SINAPI	39664	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 mm, PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS	REFRIGERAÇÃO	M	25	32	25	27,33	45,87
SINAPI	39665	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/6 ", E = 0,79 mm, PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS	REFRIGERAÇÃO	M	6	9	6	7,00	11,75
SINAPI	1031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 mm X 1,60 m	HIDRÁULICA	UND	2	3	2	2	4
ORSE	2898	TUBO DE LIGAÇÃO SANITÁRIA	HIDRÁULICA	UND	3	6	3	4	7
ORSE	8535	TUBO ESPONJOSO ¾	REFRIGERAÇÃO	M	28	36	27	30,33	50,91
ORSE	8145	TUBO ESPONJOSO 1/4 C/ 2 m	REFRIGERAÇÃO	M	7	9	6	7,33	12,31
ORSE	8146	TUBO ESPONJOSO 3/8 C/2 m	REFRIGERAÇÃO	M	25	23	25	24,33	40,84
ORSE	7579	TUBO ESPONJOSO 5/8	REFRIGERAÇÃO	M	6	7	6	6,33	10,63
SINAPI	9836	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 mm, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	HIDRÁULICA	M	24,55	26,20	24,55	25,10	42,13
SINAPI	9835	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 mm, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	HIDRÁULICA	M	33,90	42,40	23,20	33,17	55,67
SINAPI	20065	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 150 mm, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	HIDRÁULICA	M	7,30	9,50	6,58	7,79	13,08
SINAPI	9838	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 mm, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	HIDRÁULICA	M	0	0	0,80	0,27	0,45
SINAPI	9837	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 mm, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	HIDRÁULICA	M	0	0	0,50	0,17	0,28
SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 mm, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	18,20	13,30	15,40	15,63	26,24
SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 mm, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	180,50	175,50	171,65	175,88	295,19
SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 mm, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	7,80	9,00	7,90	8,23	13,82
SINAPI	9874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 mm, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	2	3	2	2,33	3,92
SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	25,50	28,20	23,50	25,73	43,19
SINAPI	9873	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 mm, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	4	6	4	4,67	7,83
SINAPI	9872	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 85 mm, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	HIDRÁULICA	M	2	3	2	2,33	3,92
MERCADO	NF	UNIÃO CONEXÃO RÁPIDA	REFRIGERAÇÃO	UND	1	2	1	1	2,24
SINAPI	9886	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, C/ ROSCA BSP , DE 2 1/2”	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	1,68
SINAPI	9906	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 25 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	7	6	5	8
SINAPI	9895	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 32 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	6	8	7	7	12
SINAPI	9894	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 40 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	9897	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 50 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	1	2
SINAPI	9907	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 85 mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	HIDRÁULICA	UND	2	1	2	2	3
MERCADO	NF	VÁLVULA DE PÉ – POÇO PVC	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	10228	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	HIDRÁULICA	UND	4	1	4	3	5
MERCADO	NF	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1”	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, C CRIVOS, EXTREM. C ROSCA , DE 1 1/4”	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	10234	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POÇO	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
MERCADO	NF	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, PN 16, 21/2”,200 PSI, EXTREM. C ROSCA	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	6157	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 x 1.1/2 "	HIDRÁULICA	UND	1	1	1	1	2
SINAPI	6158	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATÓRIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRÃO	HIDRÁULICA	UND	17	21	18	19	31
SINAPI	6155	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " x 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	HIDRÁULICA	UND	6	7	6	6	11
SINAPI	21112	VÁLVULA P/ MICTÓRIO	HIDRÁULICA	UND	4	5	4	4	7
MERCADO	NF	VÁLVULA SHIRAIDE	REFRIGERAÇÃO	UND	7	5	7	6	11
SINAPI	39996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4” (6.3mm)	REFRIGERAÇÃO	M	2,00	3,00	2,00	2,33	3,92
SINAPI	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4 mm - SEM COLOCAÇÃO	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	7,20	8,00	6,39	7,20	12,08
SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 mm (SEM FERRAGENS)	CONSTRUÇÃO CIVIL	M²	2,20	2,50	1,89	2,20	3,69
MERCADO	NF	VIGA U 1 ALMA	ELÉTRICA	UND	3,60	3,80	3,00	3,47	5,82

1.4 - É relevante pontuar que os dados reunidos por esta equipe de planejamento, no tocante ao volume de serviços e materiais utilizados no contrato vigente, no último ano, não reflete de maneira fidedigna a normalidade da execução contratual, devendo ser recebidos como referencial estimativo que busca se aproximar ao máximo da realidade.

2 – DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO

2.1 - Conforme disposto no subitem 6.3 dos Estudos Técnicos Preliminares, a relação dos serviços listados a seguir não é exaustiva, estando a Contratada obrigada a realizar quaisquer outros serviços que se fizerem necessários à perfeita execução do objeto do contrato, ainda que nela não estejam descritos.

2.2 - A relação descrita abaixo serve apenas para ciência da Contratada dos possíveis serviços a serem demandados durante a execução do contrato:

ITEM	SERVIÇOS EVENTUAIS	UNID.	QT. ESTIMADA	SINAPI/ORSE
1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	50	97622
2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	30	90443
3	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	30	97641
4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico	m²	200	98546
5	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em duas demãos	m²	11.000	88489
6	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, uma demão	m²	3.000	96130
7	Emassamento com massa látex, aplicação manual, uma demão, com lixamento	m²	8.000	88497
8	Massa única para recebimento de pintura em argamassa, traço 1.2.8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicação manual em faces internas de paredes espessura 20mm	m²	500	87529
9	Emboço para recebimento de cerâmica, preparo mecânico, aplicação manual	m²	50	87531
10	Chapisco aplicado em alvenaria e em estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1.3, preparada manualmente	m²	50	87878
11	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato, de dimensões 45x45cm, aplicada em ambientes internos com área até 5m²	m²	40	87258
12	Paredes com placa de gesso acartonado para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica	m²	50	96358
13	Forro em placas de gesso para ambientes comerciais	m²	300	96113
14	Locação de munk para transporte de motogeradores	unid	4	mercado
15	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição, com diâmetros menores ou iguais a 40mm	m	50	90447
16	Rasgo em alvenaria para eletrodutos, com diâmetros menores ou iguais a 40mm	m	50	97633
17	Fornecimento e instalação de divisória tipo eucatex, modelo N1	m²	100	composição
18	Fornecimento e instalação de divisória tipo eucatex, modelo N2	m²	50	composição
19	Fornecimento e instalação de divisória tipo eucatex, modelo N3	m²	80	composição
20	Fornecimento e instalação de divisória tipo eucatex, modelo N4	m²	100	composição
21	Cabo de cobre isolado flexível 2,5mm², antichama 450/750V	m	1.200	91926
22	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificações, fornecimento e instalação	m	3.000	98295
23	Tomada baixa de embutir 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	unid	100	92000
24	Canaleta metálica tipo DUTOTEC, alumínio anodizado, fornecimento e instalação	m	200	mercado
25	Caçamba estacionária (CAIXA BROKS)	unid	20	mercado
26	Cabo de cobre flexível isolado 4mm², 450/750V, fornecimento e instalação	m	1.200	91928
27	Fornecimento e instalação de disjuntor 25 A	unid	500	92000
28	Disjuntor monopolar din 10A, fornecimento e instalação	unid	20	93656
29	Recuperação de telhados, com substituição de telhas quebradas e madeiramento danificado, com remoção e reinstalação de placas fotovoltaicas.	m²	2.000	mercado
30	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 2,5 mm²	m	2.000	91927
31	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 6 mm²	m	500	91931
31	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 10 mm²	m	200	101560
32	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 25 mm²	m	50	91927
33	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 50 mm²	m	150	101564
34	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 150 mm²	m	100	92996
35	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 240 mm²	m	100	93000
36	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar 16 A	unid	60	2370
37	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar 30 A	unid	20	2370
38	Fornecimento e instalação de disjuntor disjuntor tripolar 30 A	unid	20	2373
39	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar 60 A	unid	10	2373
40	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC 3/4"	m	100	2674
41	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC 1"	m	150	2685
42	Fornecimento e instalação de tomada RJ45 cat 6	unid	150	98307
43	Demolição de meio fio granítico ou pré-moldado	m	50	21
44	Execução de calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco feito em obra. Acabamento convencional, espessura 8 cm	m²	10	94990
45	Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia com rejuntado com argamassa de cimento	m²	10	9104
46	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas 1,00x0,60 m	unid	15	97908
47	Aplicação de lona plástica para execução de de pavimentos de concreto	m²	90	97113
48	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricada, para vias urbanas	m	50	94273
49	Execução de sarjeta em concreto usinado, moldada in loco em trecho reto	m	100	94287
50	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal e argamassa de assentamento preparo manual	m²	60	103329
51	Madeiramento em maçaranduba peça serrada 5cm x 14 cm	m	500	201
52	Remoção de telhamento com telhas onduladas ou fibrocimento	m²	500	4943
53	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre	m	30	97064
54	Locação de andaime tubular tipo torre	m/mês	30	10527

ANEXO VIII DO TERMO DO REFERÊNCIA
COMPOSIÇÃO DE ÍNDICE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

1. CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DO VALOR FINAL RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS (SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL) ATRAVÉS DO ACD (ACRÉSCIMO SOBRE CUSTO DIRETO)

1.1. VFSE = (ACD + 1) x CRSE, onde:

1.1.1. CRSE = Custo de referência de serviços eventuais definido na planilha orçamentária propositiva da Contratada, após análise, eventual correção e aprovação, pela unidade técnica pertinente da Administração, com os custos unitários vinculados ao determinado no Decreto n.º 7.983/2013, da Casa Civil da Presidência da República.

1.1.2 - ACD = { [ (1-TR) x (1+ BDI) ] – 1 } x 100, onde:

TR = Taxa de Redução, em percentual (desconto), expressamente proposta pela licitante, que incidirá diretamente sobre o Custo Unitário Direto de cada serviço, apresentado pela tabela mensal do SINAPI (não desonerada) , correspondente ao mês imediatamente anterior ao da assinatura do contrato.

BDI = Benefício e Despesas Indiretas, a ser apresentado expressamente pela licitante, em taxa percentual, cujo teto é 25% (vinte e cinco por cento), segundo Acórdão Plenário 2.622/2013 do TCU.

Na aplicação da fórmula, atentar para a seguinte situação: se o ACD e a TR corresponderem a zero, o BDI será considerado nulo.

O BDI tem que valer, minimamente, a taxa correspondente à soma dos tributos federais, estaduais e municipais. Portanto, não pode ser nulo.

2. CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DO VALOR FINAL DOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO (VFMR), ATRAVÉS DO K

2.1. VFMR = (K + 1) x CMR, onde:

2.1.1. CMR (custo dos materiais de reposição, estimado, baseado na média dos correspondentes custos dos exercícios 2021 a 2023) = R$ 805.405,69 (cálculo no subitem 7.1.3 dos Estudos Técnicos Preliminares); e

2.1.2. K (constante de precificação dos materiais de reposição), a ser informado pelo proponente;

2.2. Com referência à Reposição de Materiais, o proponente deverá apresentar o seu coeficiente K (em %) a ser aplicado sobre os valores de insumos da Tabela SINAPI (não desonerada).

2.2.1. O coeficiente K deve observar o percentual máximo aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), de 16,80% (Ac-P 2.622/13 TCU).

3. CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DO VALOR RELATIVO À MÃO DE OBRA PERMANENTE (VRMO)

3.1. (VRMO)= Valor global dos custos de mão de obra, decorrente do preenchimento da Planilha de Custos de Mão de Obra Permanente, a ser disponibilizada pelo TRT6, em conformidade com o contido no Anexo V do Termo de Referência.

4. ÍNDICE A SER OBTIDO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA (MODELO EXEMPLIFICATIVO)

LICITANTE A:

ACD ofertado: 6%
CRSE: R$ 1.597.124,86
K ofertado: 16,80%
CMR: R$ 710.711,81
Valor proposto para mão de obra permanente (anual): R$ 3.900.000,00

Valor a ser obtido:

VFSE = (ACD + 1) x CRSE = (0,06 + 1) x 1.597.124,86 = R$ 1.692.952,35
VFMR = (K + 1) x CMR = (0,1680 + 1) x 689.559,67 = R$ 830.111,39
Valor da mão de obra permanente: R$ 3.900.000,00

VALOR OBTIDO PELA EMPRESA A = R$ 1.692.952,35 + R$ 830.111,39 + R$ 3.900.000,00 = R$ 6.423.063,74

LICITANTE B:

ACD ofertado: 7,76 %
CRSE: R$ 1.597.124,86
K ofertado: 16,80%
CMR: R$ 710.711,81
Valor proposto para mão de obra permanente (anual): R$ 3.850.000,00

Valor a ser obtido:

VFSE = (ACD + 1) x CRSE = (0,0776 + 1) x 1.597.124,86 = R$ 1.721.061,75
VFMR = (K + 1) x CMR = (0,1680 + 1) x 689.559,67 = R$ 830.111,39
Valor da mão de obra permanente: R$ 3.850.000,00

VALOR OBTIDO PELA EMPRESA B = R$ 1.721.061,75 + R$ 830.111,39 + R$ 3.850.000,00 = R$ 6.401.173,14

Considerando os cálculos efetuados, a LICITANTE VENCEDORA DA LICITAÇÃO SERIA A EMPRESA B.

Após a etapa de lances, a licitante que apresentar o menor valor estimado para a contratação, em conformidade com os cálculos determinados neste Anexo VIII, deverá apresentar proposta, conforme modelo sugerido a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES A SEREM APRESENTADOS PELOS LICITANTES
1	Prestação de serviços eventuais em conformidade com preços descritos nas tabelas SINAPI (não desonerada) ou demais bases públicas, para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (VFSE).	(ACD + 1) x CRSEl = / R$ _____________
	Reposição de materiais, na prestação de serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva), com a utilização de mão de obra permanente, em conformidade com preços de insumos descritos nas tabelas SINAPI (não desonerada) ou demais bases públicas, para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (VFMR).	(K + 1) x CMR = / R$ _____________
	Prestação de serviços com valor global dos custos de mão de obra, decorrente do preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, em conformidade com o contido no Anexo V, para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (VRMO).	R$ _____________
VALOR GLOBAL ESTIMATIVO		Soma dos serviços eventuais, materiais e mão de obra / R$ _____________

Os valores informados em relação aos serviços eventuais e materiais de reposição são meramente estimativos para efeito de composição da proposta de preço, não existindo, portanto, qualquer obrigatoriedade deste TRT6 na contratação dos serviços, que serão solicitados por demanda.

ANEXO II DO EDITAL
Minuta de Termo de Contrato
CONTRATO TRT6 n.º ____/____
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) ......................................................... E .............................................................
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-902, neste ato representada pela Exma. Desembargadora Presidente, Dra. NISE PEDROSO LINS DE SOUZA, portadora da Matrícula Funcional n.º 00012, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .............................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediada na ..................................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função na CONTRATADA), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Proad. TRT6 n.º 13.382/2024, têm, por mútuo consenso, por meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
  1. O presente contrato fundamenta-se:
    1. No Pregão Eletrônico n.º 03/2024, nas Leis n.ºs 14.133/2021 e 13.709/2018 (LGPD), na Lei Complementar n.º 123/2006 e no Decreto n.º 8.538/15 e suas alterações e Res. 310/21 – CSJT (Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho), nas Instruções Normativas SEGES/ME n.º 05/2017 e 73/2022 e no ATO TRT-GP n.º 655/2023;
    2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
      1. constem no Proad TRT6 n.º xx/2024;
      2. não contrariem o interesse público.
    3. Nas demais determinações da Lei n.º 14.133/2021;
    4. Nos preceitos de Direito Público; e
    5. Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
  1. O objeto presente instrumento é a contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais, e com intervenções de modernização, adaptação, reparação e adequação predial (serviços eventuais) dos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região (TRT6), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
  2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
    1. O Termo de Referência
    2. O Edital da Licitação;
    3. A Proposta da CONTRATADA;
    4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
  1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
  1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado pelos serviços prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, discriminado nas planilhas de custos e formação de preços constantes do Termo de Referência anexo deste instrumento, além dos serviços eventuais executados e dos materiais de reposição utilizados.
  2. O valor mensal relativo aos serviços prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra é de R$ ________________ (_____________________________), conforme resumido a seguir:
PREÇO DE MÃO DE OBRA
CATEGORIA	CUSTO POR POSTO(R$)	QTD.	VALOR MENSAL (R$)	VALOR ANUAL (R$)
Auxiliar administrativo(a) qualificado(a)		2
Engenheiro(a) civil		1
Técnico(a) de edificações		1
Técnico(a) em eletricidade		1
Auxiliar de eletrônica		1
Eletricista predial		5
Mecânico(a) de refrigeração		2
Encanador(a)		4
Marceneiro(a)		4
Pintor(a)		7
Serralheiro(a)		4
Pedreiro(a)		6
Servente		8
Oficial de manutenção		5
SOMA		51

  1. Para composição dos preços dos serviços eventuais será considerada a planilha aprovada pela Fiscalização do Contrato, tendo como base os preços da Tabela SINAPI Desonerada vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura do contrato, acrescido do Acréscimo do Custo Direto – ACD, no percentual de ___%
  2. Para composição do preço dos materiais de reposição serão considerados os valores dos insumos constantes da Tabela SINAPI Desonerada vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura deste Contrato, sobre os quais será aplicado o coeficiente “K”, no percentual de ___%.
  3. Os percentuais referentes ao índice “K” e o Acréscimo do Custo Direto - ACD serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
  4. Para os custos unitários de serviços não constantes da Tabela SINAPI serão utilizadas outras fontes de informações, abaixo listadas:
    1. ORSE - Sergipe;
    2. SICRO2 - Pernambuco;
    3. SICRO3 - Pernambuco;
    4. COMPESA - Pernambuco;
    5. CAERN - Rio Grande do Norte;
    6. EMBASA - Bahia;
    7. SEINFRA - Ceará;
    8. CAEMA - Maranhão;
    9. SUDECAP - Minas Gerais;
    10. SETOP - Minas Gerais;
    11. AGETOP RODOVIÁRIA - Goiás;
    12. AGETOP CIVIL - Goiás;
    13. EMOP - Rio de Janeiro;
    14. SCO - Rio de Janeiro;
    15. SIURB INFRA - São Paulo;
    16. CPOS/CDHU - São Paulo;
    17. SIURB - São Paulo;
    18. FDE - São Paulo;
    19. IOPES - Espírito Santo;
    20. SEDOP - Pará;
    21. DERPR – Paraná;
    22. AGESUL – Mato Grosso do Sul.
  5. Será considerado o mesmo período de referência da Tabela SINAPI, incorporando às composições de custos das tabelas acima e o mesmo percentual de acréscimo que trata o item 4.3.
  6. Caso não haja correspondência em nenhuma das tabelas acima, será realizada pesquisa de mercado, preferencialmente no Estado de Pernambuco, devidamente atestada pela Fiscalização do Contrato.
  7. A Tabela SINAPI Desonerada será utilizada enquanto perdurar o benefício da desoneração tributária, passando a ser aplicada a Tabela SINAPI não desonerada vigente no mês imediatamente anterior à data da assinatura do contrato, a partir da extinção do referido benefício.
  8. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
  9. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
2. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
  1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes, inclusive quanto à utilização da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
    1. O pagamento será efetuado com base nos indicadores estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), Anexo IV do Termo de Referência anexo a este Contrato, devendo haver o seu redimensionamento de acordo com a avaliação da execução do objeto.
    2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.
    3. Os percentuais relativos às rubricas de encargos trabalhistas referentes às férias, 1/3 constitucional, 13º salário, multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como incidência de encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, por força da Resolução CNJ n.º 169/2013, alterada pela Resolução CNJ n.º 183/2013, bem como de verbas rescisórias, em conformidade com o disposto no Ato TRT-GP-n° 280/2017, são os seguintes:
13º SALÁRIO	8,33%
FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	12,10%
MULTA SOBRE O FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO.	4,00%
SUBTOTAL	24,43%
INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE FÉRIAS, UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO*. / *Considerando as alíquotas de contribuição de 1%, 2% ou 3% referentes aos graus de riscos de acidente de trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91.	Risco de acidente de trabalho
	1%	2%	3%
	7,39%	7,60%	7,82%
TOTAL	31,82%	32,03%	32,25%

    1. o disposto no Ato TRT-GP-n° 280/2017, são os seguintes:
    2. O CONTRATANTE solicitará a abertura de conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação, ao Banco do Brasil S/A em nome da CONTRATADA, a qual terá o prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação do CONTRATANTE, para assinar os documentos necessários à abertura da mesma, sendo o descumprimento do referido prazo considerado inexecução parcial do contrato, para efeito de aplicação da penalidade.
    3. Para os casos em que haja comprovação da inviabilidade de utilização da conta vinculada, a autoridade competente deverá apresentar a devida justificativa.
2. CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS
  1. Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, após o interregno de um ano, mediante solicitação da CONTRATADA.
  2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado
1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta.
  1. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo 1 (um) ano será contado a partir da data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.
    1. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que apostilada.
  2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. (art. 135, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).
  3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias. (art. 135, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021)
  4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
  5. Na repactuação, o CONTRATANTE não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.(art. 135, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 14.133/2021)
  6. Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.
    1. A repactuação para reajustamento do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos
  7. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento será apurado, no máximo, mediante a aplicação do IPCA/IBGE, com base na seguinte fórmula
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual correspondente à parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data de apresentação da proposta;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento
  1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
  2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos custos decorrentes do mercado será, obrigatoriamente, o definitivo.
  3. Caso o índice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
  4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.
  5. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.
  6. Os efeitos financeiros da repactuação decorrente da variação dos custos contratuais de mão de obra vinculados aos acordos, às convenções ou aos dissídios coletivos de trabalho retroagirão, quando for o caso, à data do início dos efeitos financeiros do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.
  7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão das repactuações futuras.
  8. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
  9. O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão.
  10. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
  11. A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório.
  12. O CONTRATANTE decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 60 (sessenta) dias, contado da data do fornecimento, pela CONTRATADA, da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados. (art. 92, § 6º, c/c o art. 135, § 6º)
  13. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
  14. A repactuação de preços será formalizada por apostilamento.
  15. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133, de 2021.
  16. A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção inicial em relação ao valor contratado.
  17. A majoração da tarifa de transporte público gera a possibilidade de revisão do item relativo aos valores pagos a título de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formação de Preços do presente Contrato, desde que comprovada pela CONTRATADA a sua efetiva repercussão sobre os preços contratados.
  18. A revisão dos custos relativos ao vale-transporte será formalizada por apostilamento.
2. CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
  1. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) anos, contados da assinatura do contrato prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.° 14.133, de 2021.
  2. Os custos não renováveis, já pagos ou amortizados, deverão ser eliminados após o primeiro ano da contratação.
  3. A parcela referente ao aviso prévio trabalhado, no percentual máximo de 1,94%, será excluída da planilha de custos e formação de preços, após o primeiro ano de vigência contratual, conforme Jurisprudência do Plenário do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1904/2007 e 3006/2010), admitindo-se, a cada ano adicional de execução, parcela mensal no percentual máximo de 0,194%, a ser incluída por ocasião da formulação do aditivo da prorrogação do contrato, nos termos da Lei n° 12.506/2011, desde que demonstrado número de demissões superior ao previsto, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário).
  4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
4. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;
5. Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.
  1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
  2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
  3. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
  4. O contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
2. CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
1. Gestão/Unidade:
2. Fonte de Recursos:
3. Programa de Trabalho:
4. Elemento de despesa:
5. Plano Interno:
6. Nota de Empenho:
  1. Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por conta do Elemento de Despesa n.º_________, Programa de Trabalho __________________________ (_________________– Plano Orçamentário ____), do orçamento do CONTRATANTE.
  2. Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.º________________, datada de ______________, no valor de R$__________________.
  3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
2. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
  1. A CONTRATADA apresentará comprovante de prestação de garantia, nos moldes do art. 96 da Lei n.º 14.133, de 2021, nas modalidades caução ou fiança bancária ou título de capitalização, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados.
    1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
    2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021.
OU
  1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei n.º 14.133, de 2021, na modalidade seguro-garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da CONTRATADA que venham a participar da execução dos serviços contratados.
  2. Os comprovantes de prestação de garantia nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e conferência de autenticidade via internet.
  3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência.
  4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice permanecerá em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
  5. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora
  6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 9.8 deste contrato.
  7. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
  8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
    1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas
    2. prejuízos diretos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual;
    3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
    4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
  9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 9.8, observada a legislação que rege a matéria (dependendo da modalidade de garantia escolhida, a referência será sempre ao subitem 9.8, eis que, ou o subitem 9.1 se manterá, ou o subitem 9.2 passará a ser 9.1).
  10. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
  11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
  12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
  13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
  14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
  15. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
    1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverá ser notificado pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
    2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.° 662, de 11 de abril de 2022.
  16. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
  17. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente;
  18. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;
  19. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;
  20. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.
  21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
  22. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
2. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
  1. São obrigações do CONTRATANTE:
  2. assegurar o livre acesso dos(as) empregados(as)/prepostos(as) da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;
  3. proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar suas obrigações dentro da normalidade do contrato, como senha de acesso aos sistemas e programas de controle dos serviços de manutenção utilizados pelo CONTRATANTE;
  4. acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do contrato, através do(a) fiscal devidamente designado(a), na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021 e nos regulamentos do TRT6;
  5. fornecer ao(à) preposto(a) da CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à execução dos serviços objeto deste contrato, bem como orientar sobre a prestação de serviços e as normas do CONTRATANTE;
  6. exercer a Fiscalização por servidor(a) ou comissão de servidores(as) do TRT6, que terá autoridade para proceder a toda e qualquer ação de orientação geral e controle da execução contratual;
  7. determinar à CONTRATADA que corrija, refaça, reedite ou reconstrua as partes do objeto contratual executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações ou normas técnicas;
  8. comunicar à CONTRATADA, por escrito, por meio do preposto, as irregularidades observadas na execução dos serviços;
  9. manter organizado e atualizado o sistema de controle com registro das ocorrências e dos serviços, descritos de forma analítica;
  10. acompanhar e atestar a prestação dos serviços contratados e indicar a ocorrência de eventuais inconformidades ou não cumprimento do contrato;
  11. conceder prazo para que a CONTRATADA regularize as obrigações contratuais, trabalhistas ou as condições de habilitação, sob pena última de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou incapacidade para correção da situação;
  12. encaminhar à Secretaria Administrativa os documentos para exame e deliberação sobre a possível aplicação de sanções administrativas;
  13. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, neste Termo de Referência, no edital de licitação e no contrato a ser firmado;
  14. observar todas as orientações fornecidas pela CONTRATADA, por meio de preposto(a), visando ao cumprimento dos serviços contratados;
  15. realizar os pagamentos devidos na forma, no prazo e nas condições previstas no Termo de Referência, no edital de licitação e neste instrumento, de acordo com a efetiva realização das atividades constantes no objeto, bem como realizar as devidas retenções, nos percentuais e nos prazos previstos em Lei;
  16. fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, informando a situação da relação contratual;
  17. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com este contrato e anexos;
  18. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
  19. emitir explicitamente decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
    1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
  20. verificar, quadrimestralmente, por meio da fiscalização administrativa, se a empresa contratada cumpre a reserva legal de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas da previdência social, a que aludem o art. 93 da Lei n.º 8.213/1991, em atendimento ao disposto no art. 10 da Resolução CNJ n.º 401/2021 e aos art. 92, XVII, 116 e 137, IX da Lei nº 14.133/2021.
    1. notificar a empresa, através da fiscalização administrativa, caso a CONTRATADA empregue pessoas com deficiência e reabilitadas da previdência social em número inferior ao percentual previsto no art. 93 da Lei n.º 8.213/1991 (cuja apuração da informação se dará por meio de consulta em link oficial do Ministério do Trabalho e Emprego ou requisição específica àquele Órgão), para:
      1. apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, declaração de que se encontra em situação de regularidade no cumprimento da respectiva reserva legal; ou
      2. regularizar a situação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, promovendo a contratação de empregados com deficiência ou reabilitados da Previdência Social, visando eliminar o déficit existente e, consequentemente, a entrega da declaração citada no inciso anterior.
    2. A declaração de cumprimento do percentual previsto no art. 93 da Lei n.º 8.213/1991, citada no inciso anterior, deverá ser elaborada considerando todos os cargos ocupados na empresa como um todo (matriz e todos os demais estabelecimentos) e com dedução de todos os aprendizes e dos aposentados por invalidez, contendo os seguintes dados:
      1. Número total de empregados da empresa;
      2. Base de cálculo para a reserva legal;
      3. Percentual da reserva legal (2% a 5%);
      4. Total de empregados com deficiência e reabilitados contratados, via apresentação de relação destes empregados, em meio digital, contendo:
        1. Nome completo;
        2. CPF;
        3. Data de admissão; e;
        4. Tipo de deficiência/reabilitação.
        5. Percentual de cumprimento da reserva legal (fórmula: d/b)
  21. Se a CONTRATADA, após a notificação de regularização a que se refere o subitem 10.46.1 apresentar declaração de regularidade conforme itens 10.46.1.1 ou 10.46.1.2, a fiscalização do CONTRATANTE realizará nova consulta ao link oficial do Ministério do Trabalho e Emprego e, em caso de divergência entre a declaração da empresa e os dados obtidos na consulta, promoverá requisição específica de dados quanto ao cumprimento da reserva legal àquele Órgão, nos termos do caput do mesmo inciso I.
3. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, do Termo de Referência e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
  2. empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, sendo de sua responsabilidade a gestão da mão de obra necessária para a realização dos serviços, objeto deste instrumento;
  3. designar preposto(a), por meio de carta de preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos à execução do objeto do contrato;
  4. o(a) responsável técnico(a) da empresa poderá acumular a função de preposto(a) da CONTRATADA;
  5. submeter ao CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder à sua devolução, no prazo fixado pela administração;
  6. responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários;
  7. dispor de encarregado geral para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização;
  8. reconstituir todas as partes danificadas, por erro próprio, na execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA;
  9. substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer empregado(a) cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, bem como sem uniformes adequados ou sem crachá de identificação e/ou desprovidos de equipamentos de proteção individual adequados aos serviços em execução;
  10. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos(das) seus(suas) empregados(a) que porventura sofram acidentes ou que sejam acometidos(as) de mal súbito, além de providenciar a sua substituição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas nos casos de impossibilidade de comparecimento ao local de trabalho;
  11. responsabilizar-se pelo transporte de seus(suas) empregados(as) até as dependências do CONTRATANTE e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos;
  12. remeter ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, relação de empregados(as) que fruirão férias no período subsequente, assim como daqueles(as) que irão substituí-los(as);
  13. responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por seus(suas) prepostos(as) ou empregados(as), em atividade nas dependências do CONTRATANTE, desde que fique comprovada a sua responsabilidade, nos termos da Lei n.º 14.133/2021;
  14. executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados satisfatórios, com o mínimo de transtorno para o CONTRATANTE, devendo, para tanto, programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados, desde que previamente aprovado pela Administração do CONTRATANTE;
  15. observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços;
  16. manter vínculo empregatício com os(as) seus(suas) empregados(as), sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais obrigações, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes;
  17. assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato e o contido na Convenção Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional;
  18. identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;
  19. proceder à limpeza e à retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços;
  20. dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço;
  21. sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, e obrigando-se a atender prontamente a suas reclamações;
  22. informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos(as) os(as) empregados(as) a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles(as) por si designados(as) para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado nas dependências do CONTRATANTE;
  23. assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências deste tipo, os seus empregados forem vítimas em função do desempenho do serviço ou em conexão com eles;
  24. fornecer, além do uniforme e crachás de identificação, equipamentos de proteção individual – EPI’s - a todos(as) os(as) empregados(as) cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor;
  25. arcar com o custo do transporte e do deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços;
  26. realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;
  27. não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do CONTRATANTE;
  28. prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
  29. manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  30. apresentar, no máximo, a cada 12 (doze) meses, o plano de manutenção preventiva a ser seguido, contendo a relação dos locais que serão contemplados, para fins de análise e aprovação da fiscalização;
    1. o primeiro plano de manutenção preventiva deverá ser fornecido no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo com a Fiscalização;
  31. apresentar, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, quando solicitada pela Fiscalização do contrato, planilha orçamentária contendo todos os serviços eventuais e/ou estimativas de custos de materiais de reposição necessários à solução dos problemas existentes na Unidade demandante;
    1. relativamente ao subitem anterior, em função de menor complexidade dos serviços a serem demandados, o prazo poderá ser reduzido, a critério da Fiscalização, desde que seja previamente informado à CONTRATADA;
    2. a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, e após ciência prévia e aprovação da Fiscalização, o prazo poderá ser prorrogado por até igual período;
  32. iniciar os serviços eventuais – modernização, adaptação, reparação e adequação predial - no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da expedição da respectiva Ordem de Serviço;
    1. a depender de pedido fundamentado da CONTRATADA, e após ciência prévia e aprovação da Fiscalização do contrato, o prazo poderá ser prorrogado de comum acordo;
  33. o prazo de conclusão dos serviços de manutenção corretiva será definido pela Fiscalização na correspondente OS ou por meio de outro instrumento equivalente;
  34. apresentar, semanalmente, para fins de conferência da Fiscalização do contrato, todas as planilhas orçamentárias referentes a Ordens de Serviços executadas, com ou sem custo, no período máximo de até 08 (oito) dias corridos do encerramento dos respectivos serviços, em especial, os referentes ao total de materiais de reposição empregados quando da manutenção corretiva nos imóveis do CONTRATANTE;
  35. pagar os salários aos(às) empregados(as) de acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva da categoria, e, no caso de ausência de prazo no documento coletivo, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas;
  36. emitir mensalmente uma nota fiscal, de valor fixo, relativa à equipe permanente de realização dos serviços de manutenção preventiva, preditiva, detectiva e corretiva;
  37. entregar a nota fiscal emitida à Fiscalização do contrato, para fins de atesto e posterior envio para pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas em conformidade com a legislação em vigor;
  38. fornecer, mensalmente, ao CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos de seus(suas) empregados(as) e o comprovante de recolhimento dos encargos tributários e previdenciários a eles(as) relativos, bem como os referentes à execução do contrato;
  39. manter o(a) responsável técnico(a), indicado na habilitação técnica, para que este(as) assuma, perante a Administração, a responsabilidade que lhe é pertinente na prestação do serviço, com poderes para deliberar sobre determinações de urgência que se tornem necessárias;
  40. garantir os serviços contratados em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil e com o estabelecido na NBR-15.575 da ABNT;
  41. abster-se de contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
  42. vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
  43. quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
  44. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
  45. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
  46. submeter-se à Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no âmbito do Poder Judiciário, através da Resolução n.º 351, de 28 de outubro de 2020;
  47. aderir e cumprir a Política de Prevenção e Enfrentamento da Violência, do Assédio e de Todas as Formas de Discriminação, instituída no âmbito do CONTRATANTE pela Resolução Administrativa TRT6-GP n.º 29/2023, observando os deveres legais e contratuais incluídos pela referida política;
  48. garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, observando os termos dos incisos I a IX, do art. 14, parágrafo único, do ATO TRT6-GP n.º 242/2021, editado pelo CONTRATANTE que, com base na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), instituiu a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito do CONTRATANTE;
  49. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
  50. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
  51. instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
    1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
    2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
    3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível;
  52. não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
  53. realizar o cadastro no sistema SIGEO-JT, alimentando-o com as informações necessárias e utilizando-o como meio exclusivo de encaminhamento dos documentos fiscais, relativos à presente contratação, para apreciação pelos gestores, através dos endereços eletrônicos https://sigeo.jt.jus.br/ajuda/ (orientações de utilização) e https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0 (acesso de usuários externos);
  54. assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 02 (duas) horas mensais, conforme a Resolução nº 98/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
  55. apresentar, no prazo de 5 dias úteis após a assinatura deste termo e a cada renovação do contrato, declaração de que se encontra em situação de regularidade no cumprimento da respectiva reserva legal de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas da Previdência Social a que alude o artigo 93 da Lei 8.213/1991;
    1. a declaração prevista no subitem 11.55 passará pelo mesmo procedimento sistematizado no subitem 10.20 deste instrumento contratual.
  56. a CONTRATADA deverá manter um percentual mínimo de pessoas negras, visando atender ao disposto nos arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010);
  57. a CONTRATADA deverá, na medida do possível, considerando que a mão de obra disponível na construção civil é predominantemente masculina, manter o equilíbrio entre homens e mulheres, preservando o mínimo de 50% de pessoas do sexo feminino.
4. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
  1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
  2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
  3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
  4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.
  5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
  6. É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
  7. A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
  8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
  9. A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
  10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
    1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
  11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
  12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.
5. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
  1. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
    1. As parcelas de serviços eventuais específicos (modernização, adaptação, reparação e adequação predial) que, por consequência da necessidade de uso de metodologias executivas e componentes prediais especiais, tais como:
      1. Serviços de limpeza e recuperação de fachadas com utilização de equipamentos específicos, tipo cadeirinha ou balancim e mão de obra para trabalho em altura NR-35;
      2. Serviços em instalações de combate a incêndio - tubulações, conexões e acessórios em aço galvanizado industrial, central de alarme, sprinklers, detectores de fumaça;
      3. Serviços de esquadrias em alumínio, em PVC e em vidro temperado;
      4. Serviços de forros em gesso, modulares em PVC, em placas cimentícias, em gesso acartonado (Drywall), em placas minerais, em placas metálicas perfuradas e modulares em gesso com placas removíveis;
      5. Serviços de impermeabilização em manta asfáltica aderida a quente e em manta asfáltica aderida a quente aluminizada.
  2. As subcontratações dependem de autorização prévia do CONTRATANTE e estarão condicionadas à prévia avaliação e autorização fundamentada da fiscalização técnica, ao emprego de mão de obra, insumos ou supervisão técnica altamente especializados, para a sua consecução.
    1. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
  3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
  4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
6. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
    1. der causa à inexecução parcial do contrato;
    2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
    3. der causa à inexecução total do contrato;
    4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
    5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
    6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
    7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
    8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.
  2. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
    1. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º 14.133, de 2021);
    2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “14.1.2.”, “14.1.3.” e “14.1.4.” do subitem 14.1 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021);
    3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “14.1.5.”, “14.1.6.”, “14.1.7.” e “h” do subitem 14.1 deste Contrato, bem como nos subitens “14.1.2.”, “14.1.3.” e “14.1.4.”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
    4. Multa:
      1. moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta dias) dias;
      2. moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
        1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021.
      3. Compensatória, para as infrações descritas nos subitens “14.1.5” a “14.1.8” do subitem 14.1, de 3% a 5% do valor do Contrato.
      4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “14.1.3” do subitem 14.1, de 0,5% a 2% do valor do Contrato.
      5. Para infração descrita na alínea “14.1.2” do subitem 14.1, a multa será de 0,5% a 1% do valor do Contrato.
      6. Para infrações descritas na alínea “14.1.4” do subitem 14.1, a multa será de 0,2% a 0,5% do valor do Contrato.
      7. Para a infração descrita no subitem 14.1.1 do subitem 14.1, a multa será de 0,1% a 0,2% do valor do Contrato.
  3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
  4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
  5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n.º 14.133, de 2021).
    1. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
    2. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
  6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
  7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei n.º 14.133, de 2021):
    1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
    2. as peculiaridades do caso concreto;
    3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
    4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
    5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
  8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
  9. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n.º 14.133, de 2021).
  10. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n.º 14.133, de 2021).
  11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/21.
  12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 26, de 13 de abril de 2022.
7. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
  1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
  2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
    1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
    2. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
  3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
    1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
    2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
      1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
  4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
    1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
    2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
    3. Indenizações e multas.
  5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
  6. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.
  7. O CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
  8. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
  9. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE reterá:
    1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021); e
    2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
  10. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, o CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido à CONTRATADA (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).
  11. O CONTRATANTE poderá ainda:
    1. Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e
    2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.
  12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).
8. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
  1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.
  2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
  3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
  4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
9. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
  1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
10. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO
  1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
11. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
  1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Pernambuco, Seção Judiciária de Recife para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os efeitos legais.
OU
E, por estarem justos e acordados, firmou-se o presente Termo, o qual é assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.
Recife (PE), de de

________________________________________
CONTRATANTE – TRT6

________________________________________
CONTRATADA - EMPRESA

VISTO

VINÍCIUS SOBREIRA BRAZ DA SILVA
Coordenadoria de Licitações e Contratos-CLC/TRT6

RÔMULO ARAÚJO DE ALMEIDA FILHO
Divisão de Contratos-DCON/CLC/TRT6